臺中市和平區民代表會第3屆第6次定期會議事錄

１、會次：第1次會

２、開會日期：中華民國114年11月17日上午9時30分起至是日中午11時25分止

３、開會地點：本會三樓議事堂

４、出席代表：（1）陳宥彤（2）蕭有祥（3）吳天祐（4）楊淑青（5）徐裕傑(6）陳志勇（7）林吉財（8）葛榮正 (9) 詹森(10) 羅清輝(11) 林永富 等11名。(以簽到順序)

５、缺席代表：

６、列席人員：區長吳萬福、秘書王正顯、民政課課長古志偉、土地管理課課長柯兆庭、建設課課長謝曉君、產業觀光課課長吳以山、清潔隊隊長詹承硯、幼兒園園長楊沛縈、圖書館管理員藍珍珍、主計室主任周暖筑、人事室主任陳葆源、政風室主任陳南融、行政課課長郭麗珍、本會秘書宋國慶

７、來賓：

８、主席：楊淑青     　　        　紀錄：吳佩蓉

９、查報出席人數：

副主席楊淑青報告：現在開會時間已到，請秘書查報已簽到出席代表人數。

秘書宋國慶報告：本會應出席代表11人，現已簽到出席11人。

副主席楊淑青宣佈開會：本次大會應出席代表11人，現已11人出席，已達開會法定人數，現在本次會開始。

１０、開會典禮：（如儀）

１１、主席致開會詞：

吳區長、王秘書、公所各位主管、本會各位代表同仁大家早！今天是本會第3屆第6次定期會第1次會，本次定期會主要是區長施政報告及各單位主管工作報告及審查本區115年度總預算。相信各位代表對預算書以及各項提案在會前大家都已經充分認真的研究過，也希望各位代表本於監督區政的精神，充分提出區政革新的建言做好區政把關的工作。最後敬祝與會的全體人員身體健康，萬事如意。謝謝！

１２、報告事項

一、會務報告

秘書宋國慶報告：

1、報告上次會議決議處理情形：

本會自上次（第3屆第5次）定期會於114年5月20日結束以來已

有半年之久，在此期間曾召開2次的臨時會。在上述第5次定期會暨2次臨時會的議決事項計有區長提案3件、代表提案含臨時議案24件，均經本會依照相關的規定於會後送請各有關機關執行，那有關處理情形如同書面報告資料，敬請各位代表參閱。

2、報告彙編議事資料經過情形：

本會第3屆第6次定期會議事資料，係經本會主席核定會期後於114      年10月27日分別以和區代字第1140000706、707、708等3號函請區公

所、各代表提案及報請臺中市政府備查；並經臺中市政府114年10月30日府授民地字第1140331169號函核復同意備查在案。本次會收到區公所提案1件，隨即編印會議資料並予完成裝冊轉送各代表及各出席人員。

3、報告議事日程：

本次定期會之議事日程自114年11月14日起至114年11月25日

止，共計12日，詳細內容請參見會議資料內之日程表。

4、報告代表席次：

本次定期會代表席次，依據本屆第1次臨時會抽籤之席次不再更動。

5、報告本會休會期間工作情形：

本會處理日常業務承蒙主席、副主席、各位代表暨各有關機關首長、

主管之指導與協助下皆能夠順利推動。在此謹代表會務單位全體員工向各位致上最高的謝意。有關休會期間的工作情形請參見議事資料內之休會期間工作行事概要表。

6、報告上次會議決議區公所執行情形：

本會第3屆第5次定期會暨2次的臨時會議決案之執行情形，敬請各位代表參閱區公所提報之議決案區公所執行情形表，如有不清楚或者需要補充說明的，敬請各位代表於質詢期間或者是相關的議程時間提出，並由區公所相關主管說明報告之。以上報告，謝謝大家。

二、區長施政報告

副主席楊淑青報告：

請區長，謝謝。

區長吳萬福報告：

陳主席、楊副主席及各位代表女士、先生、宋秘書大家好！在這裡我做施政報告。

- 前言：

欣逢貴會第三屆第6次定期大會開議，萬福特申賀忱，並預祝大會順利成功！在過去會期，承蒙貴會對本所的策勵與支持，使區政工作之推展及運行更加落實。

在過去會期，承蒙貴會對本所的策勵與支持，萬福謹代表全體同仁表達由衷謝忱。

２、財政：

依據地方制度法第83條之7規定，實施自治所需財源，由直轄市政府依據本區自治事項、改制前三年度稅課收入平均數及其他相關因素予以設算補助。115年度臺中市政府補助本區的一般性補助收入為新台幣2億6千338萬4千元整。

本區於103年12月25日改制為直轄市原住民自治區，回歸業務經費循前預算編列基準至今，因薪資、物價等諸多因素調漲，財源捉襟見肘，經本所主動向臺中市政府提案請求提高經費補助原則，去(114)年度奉核定增列補助經費計787萬1千元(其中包含代表及里長費用差額補助計213萬8千元)。而繼114年度增額補助後，115年度再度向臺中市政府爭取建議參採『114年度中央對直轄市及縣市一般性補助款分配方式』之「中央設定直轄市成長率2.3％」原則增加補助額度，並業奉臺中市政府核定以114年基準額度標準下增加2.3％補助，計增加補助金額606萬2千元。

為財政資源合理、有效率的配置及收支預算得以平衡，年度預算編列時依『收支對列』及『施政優先順序』為原則編列，妥適分配有限資源。

- 人事：

萬福持續秉持「在地做主，族群共榮」施政理念，配合中央「原住民族進用比例」政策，依中央、臺中市一條鞭人事法制，進行本所人員進用及管理。貫徹考試用人、依法任免遷調、推動員工培訓、執行退休制度，期能在本所有限的人力資源，發揮其工作最大效益，戮力為本區民眾服務。

４、	建設：

本區今年度公共工程建設，執行經費包括本所本(114)年度預算及部分納入115年度預算共3億3,534萬餘元、代辦經費4億352萬餘元，總計本年度執行金額約7億3,886萬元，本年度除爭取內政部國土署及臺中市政府核定補助「谷關大橋」計畫，經費計新臺幣2億9,000萬(原預算2億6,000萬元，後續追加3,000萬元)，另本所積極爭取提報各項計畫，包括「搶修搶險」、「113年9月豪雨災後復建工程」、「113年10月康芮颱風災後復建工程」、「114年5、6月豪雨災後復建工程」、「114年7月丹娜絲颱風災後復建工程」、「114年0728豪雨災後復建工程」、「吊橋改善」、「永續提升人行安全計畫」、「原住民特色道路」、「推動原住民族多元產業發展2.0」、「114年度無自來水地區供水改善計畫第五期」、「2座橋樑的可行性評估」、「疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫」，以完善本區公共建設、農路水保、水利及其他有關之經濟建設及經濟服務事項。

５、	土地行政：

和平區這塊土地上，萬福深感土地乃區民安身立命之根本，本區為原住民族地區，本所受原住民族委員會代為管理之原住民保留地，並作為「臺中市和平區唯一原住民自治區之原住民保留地」執行機關，對於原住民保留地之管理及利用，其施政政策與本所長期之重要工作事項之一。

值此法令重大變革之際，唯恐因誤傳或區民不了解，滋生疑慮或恐慌，遂責土地管理課至各里辦理原住民保留地土地政策宣導會，讓區民了解，並在第一線、第一時間協助民眾解決土地問題。

本所本年度截至10月底辦理原住民保留地權利回復案件已完成共計305筆，非原住民租用案件已完成共計452筆。

另專案計畫三叉坑部落已取得權利回復共計156筆，需辦理權

利回復總筆數共計44筆；雙崎部落已取得權利回復共計10筆，需

辦理權利回復總筆數共計4筆。

６、	產業觀光暨發展：

產業觀光課業務，包含農林漁牧、地方觀光、產業發展等各項業務。農、林、漁、牧業務，依據本年度計畫及考量地方需求，按期程規劃農林牧產業之推廣與管理、梨山茶產地證明標章、轄區農糧情調查、執行農業天然災害救助、禁伐補償、全民造林及獎勵輔導造林等例行業務，辦理情形如下：

(一)禁伐補償計畫：截止(114年4月30日)前受理，受理共計210筆，受理面積160.3167公頃，並預計於5月份業已配合市府原住民族事務委員會開始辦理檢測作業，並114年度補助款已由臺中市政府原住民族委員會於9月30日完成撥款。

(二)業已辦理4式天然災害救助：114年3月中旬(低溫)天然災害現金救助(酪梨.荔枝)受理案件共4件、114年3-4月低溫天然災害(蘋果.柑橘)現金救助受理案件272件、114年0728低溫天然災害(水蜜桃.甜柿等)現金救助受理案件660件、114年楊柳颱風天然災害(梨.大梨山地區果樹全品項)現金救助受理案件915件，共984.84公頃。

觀光產業辦理活動，配合水果產季辦理活動，透過寓教於樂的方式介紹本區農特產，在活動期間的置入行銷，讓遊客更了解本區文化風情與旅遊特色，觀光產業推廣，辦理情形如下說明：

(一)於114年5月29日召開「2025年中坑地區產業研商會議」。

(二)於114年6月12日於大梨山地區辦理「2025梨山森活節‧大梨山地區農特產聯合行銷-短影音拍攝術培訓課程」。

(三)於114年7月10日於臺中市政府惠中樓辦理「2025梨山森活節‧促進大梨山地區農特產聯合行銷系列活動」記者會。

(四)於114年7月19、20日於大梨山地區辦理「2025梨山森活節‧大梨山地區農特產聯合行銷-水蜜桃系列活動」。

(五)於114年8月22-25日於臺北世貿(台北食品暨伴手禮國際博覽會)參加梨山茶推廣活動。

(六)114年10月18、19日於谷關台電下谷關會館辦理「2025和平區大甲溪觀光文化產業推廣活動」。

另外，本區蒙獲原住民族委員會地方創生計畫「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」獲得核定先期計畫，目前辦理情形：

(一)114年度推動原民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級計畫，原住民族委員會113年12月30日原民經字第11300681302號函核定，核定金額450萬元，配合款108萬，共計558萬元整。經常門勞務契約金額248萬元整，履約期限114年2月20日至114年12月31日止，刻正執行中。

(二)和平區農業地方創生產業升級與推廣行銷計畫，契約金額280萬元整，履約期間114年2月19日至114年12月31日止，刻正執行中。

(三)臺中市和平區「苗圃營區開發可行評估、先期規劃作業委託專業服務案」，契約金額160萬元整，履約期間113年11月25日至114年7月23日止，目前業已完竣。

(四)臺中市和平區谷關溫泉廣場先期計畫，契約金額60萬元整，履約期間113年12月16日至114年3月16日，目前業已完竣。

藉由專案管理平台，整合各界資源和能量，凝聚地方共議，積極爭取中央資源，加速落實推動地方創生工作，於未來結合本所辦理之各項活動，以扶植地方產業並促進部落經濟成長。

７、	民政工作：

區里行政業務：

本人最重視里鄰與公所間之互動，互動良好能及時反映問題、快速解決，亦能使各項區政順里推展，所以每年持續召開里鄰長會議與文康活動，強化與各里辦公處之聯繫平台，另落實防災準備與設施建置，期使區民生命財產得以保障。

宗教殯葬業務：

目前竹林及雪山坑納骨牆已辦理啟用作業，預計年底前完成入櫃，給予鄉親良好的殯葬設施與環境；梨山里齡恩路納骨牆正持續辦理前置作業，環境影響評估等已完成審核，現正辦理委託設計並於114年底前完成，圖稿完成前赴梨山里辦理說明會，預估115年即可動工；另外自由里雙崎公墓與平等里環山公墓亦進行更新前置作業，解決民眾公墓用地不足之窘境。

社會福利業務：

辦理急難紓困專案、急難救助、老人福利、低收入戶、身心障礙身心補助等，建構本區完善之社福制度。

社區發展業務：

持續輔導各社區發展協會會務、修繕活動中心，締造優質安全之社區環境。

體育建設方面：

辦理年度區運動會選拔本區體育人才，組隊參加市運、泰雅運及原住民運動會等體育賽事，尤以今年泰雅族運動會成績優異，為本區爭取榮耀。

原住民教育、文化、福利：

配合及協助辦理中央相關原住民族政策推動，期許在教育、文化與經濟方面上有所提升，並積極辦理原住民相關之社會福利，如原住民急難救助、經濟弱勢家庭修繕與建構補助等等，另外賡續輔導各部落會議以凝聚部落共識。

８、衛生環境：

本年度辦理垃圾掩埋場地下水質監測工作、垃圾清運處理(含轉運)與資源回收分類工作、各型清潔車輛及機具維修保養及辦理地方自治觀摩活動、生雞糞管制聯合稽查工作，對於外觀無標示之廄肥，屬廢棄物，業納入取締範圍、職業安全衛生工作宣導，於大梨山地區放置2處子母車辦理定點收運，對於農業資材廢棄物，採預約制清運，垃圾轉運站租約因福壽山農場採半年展延一次，並直至已覓新轉運站為止，本所刻正辦理福壽山段198-1地號界址鑑定，後續辦理土地撥用及地目變更編定及施作資源回收分類隔，未來將規劃梨山段656-4及656-5地號2筆土地作為大梨山地區垃圾轉運站、清理和平區垃圾瀑布並設置圍籬、清潔人員使用危險性機械職安訓練及考照、建置公墓管理室及隊部外勤備勤室遮陽設施，並每月辦理環境清掃，清除髒亂點等計畫，持續積極為民服務，防治疫病，保護環境，來建構潔淨的樂居家園。

９、文化暨幼兒教育：

文化部分：

文化就是生活，凡是與生活有關的事務，都可稱之為文化；地方文化就是一個地方的民眾精神活動的累積及其表現在日常生活的經驗，地方文化具多元性和廣泛性的特質。每一地方所表現的文化特質都不相同，各地方的文化，由於民族性、地理環境、歷史淵源，以及社會經濟發展等情況的不同，所產生的文化也就各有其特色。由於文化的演進有賴資訊的自由流通和普遍傳遞，因此圖書館除了蒐集、保存文化資訊，也肩負提升民眾文化素養及充實文化內涵的重責。

和平區立圖書館(以下稱本館)作為最基層的公共圖書館，它應有文化的、教育的、資訊的及休閒的四大功能，以提供地方社區民眾，使公共圖書館成為：地方文獻的保存中心、永久的教育中心、社區的資訊中心和休閒活動中心，如此方能發揮基層公共圖書館與地方文化密切結合的真正功能。分述說明如下：

(一)地方文獻的保存中心

保存文化遺產是圖書館最原始的功能，因此圖書館的首要任務，就是地方文獻的保存。凡是當地的地理、歷史、地方史料、行政經濟發展文獻等，都應該加以保存。目前已有很多鄉鎮市都有出版編印地方誌，這些都是屬於鄉鎮市誌珍貴的地方文獻之一。本館也將研擬和平區誌計畫工作推動，期許為地方文化保存盡一份心力，以作為圖書館典藏供民眾閱覽，進而提升民眾對地方文化及社會群體的認同感。

(二)永久的教育中心

學校教育有其階段性，終有結束的時候，但社會教育是一種終身教育，基層地方圖書館就是這個終身教育的地方。本館是以轄區內的全體人民為對象，使當地的民眾能夠利用圖書館，來提高知識水準及文化識別力。藉由圖書館內典藏的各類書籍資料，做為自我教育的學習資訊，圖書館正可提供這個優良的終身學習、自我成長的學習環境供民眾利用。因此本館固定充實館藏圖書、期刊報章等，也藉由主題式閱讀活動，進入社區或學校實際與民眾互動，透過動態的活動及多元面向的服務推廣閱讀風氣，進而有效傳遞知識及連結資訊。

(三)社區的資訊中心

圖書館蒐集館藏各種資料書籍，提供給社區的民眾使用，本質上就有資訊的功能。本館提供跨館服務及諮詢服務，在典藏資料上透過臺中市各館之間館際合作，書籍可透過網路系統分享資源跨域流通，如此將提供地方民眾更便捷的資訊服務。

(四)休閒活動中心

現代的公共圖書館都非常注意館內的氣氛，不但設有舒適的閱覽室，而且空間的佈置也儘量求其美觀，室內的顏色必定非常柔和、協調，家具儘量求其舒適，書報雜誌儘量配合民眾的興趣。所以本館內的照明設備、空調、飲水及安全維護等都要考量，以確保民眾的安全及提高閱讀舒適性，讓民眾走進圖書館的心情是悠閒愉悅的。因此，本館在年度工作中會規劃提供動態的推廣活動，諸如：聘請專家學者專題演講、舉辦家庭親子活動、藝文展覽……等，都受到地方民眾的參與和喜愛，藉著這些活動，促進地方民眾彼此之間的情感。

萬福鑒於和平區立圖書館年久失修且屋齡老舊，為維護建築物公共安全，向中央申請並獲圖書館耐震補強工程補助，期許完善後的建築物能透過安全結構補強，再次有效發揮友善休閒環境的功能，但未來將賡續爭取打造地方公共生活的新據點，期望結合地方多元族群文化、人文藝術等在地特色，以發揚本區有別於其他原鄉之多元文化美學。

幼兒部分：

本所區幼目前是運用主題教學搭配學習區來設計課程，老師依據從幼兒身上所觀察到的興趣、能力融入在地文化之特色結合來設計課程的架構，以引導、探索的方式來進行活動，如將泰雅生活特色，融入課程教學，邀請部落耆老擔任在地文化講師，教授幼童學習泰雅傳統文化(例如:認識原住民族早期的糧食小米及學習參與小米播種，從中了解過去泰雅族農事祭儀相關習俗以及泰雅的建築、音樂和舞蹈等) ，讓幼兒透過學習及體驗，同時也走入社區來了解並認識家鄉。透過耆老族語講授，讓幼童在自然環境下聽族語、說族語，達到生活化學習的目的，也進而使幼童能從自身環境中體認傳統文化的意義，正所謂生活即學習，也是讓幼兒認同自己家鄉最直接的方式。

和平區是融合閩南、客家、外省、原民及外籍等多元族群性的區域，所以本所區幼幼童除當地泰雅族幼童外，包含其他他族群孩童，此學年申請了多項教學活動計畫，如客語生活學校、本土語、在地化課程及足球體驗推廣等課程，透過積極推動文化、語言等多元的學習活動，協助幼兒園透過教保活動規劃，讓不同族群的幼童能認識自己的文化，透過彼此族群文化學習，相互理解，彼此尊重與包容。

和平區屬偏鄉，幼兒家長多從事務農及祖孫家庭為主，為使提升親子間之關係及幼生之生活習慣以及各項發展之培養，並加強親職教育，本所區幼聘請專業講師入園協助親職教育推展-透過舉辦親職教育之宣導、辦理多元親子活動，並積極爭取社會資源，予以特殊家庭協助與關懷支持。各分班每月到分布在各社區長者文化健康站與部落長輩共學，落實老幼共學，真正做到老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。

期許本所區幼不管在行政、師資、教學資源及環境設備上，因應幼兒之發展及教育之進步，能更上一層樓。行政方面:透過與公所各單位合作與聯繫，減輕分班老師行政業務負擔，辦公室同仁予以各分班行政支援，強化橫向溝通與聯繫及優化教學，如與圖書館及民政課合作活動，相關資源運用的溝通協調。師資部分，鼓勵現職教保服務人員共備課程、多參與進修與研習以增加專業知能並分享，並鼓勵教保員積極取得教師資格。同時與社區保持密切聯繫，善用在地資源。

114學年各分班的大班幼兒需要由教師帶班，故今年透過介聘和代理老師甄試方式錄用教師至各分班教學。目前積極配合政府機關各項政策及活動並申請相關教保活動經費及資源，以充實教學活動與設備。環境設備改善部分此學年爭取相關經費以擴充各分班監視設備及雙崎分班的耐震補強工程，期許師生在更安全的環境下學習。

教學、環境設備資源上，期許能善用各方資源並提供師生更多資源及更好的環境，這是本所區幼一起努力之方向及目標。願本所區幼各項教保、行政業務上順利，同仁樂在工作，幼兒樂在學習，家長樂於參與，社區樂於合作，為幼兒教育工作在和平帶來力量與希望。

於此次和平專案提出本所區幼回歸臺中市政府計畫一案，和平地區的幼兒教育需要市府的支持，考量目前相關業務移撥經費支應本所區幼逐年提升的人事成本及因應原物料調漲上有其困難，透過本所區幼回歸市府讓原鄉幼兒教育在市府教育局專業支持下順利推展，讓和平區的幼兒能安心在地就學，父母安心就業。

１０、結語：

感謝區民及各位代表支持與指正，隨時建議、隨時改進，萬福

正一步一步，讓美麗的和平持續發展，打造讓區民有光榮感的幸福

地區。

再次感謝陳主席、楊副主席、各位代表女士、先生給予萬福與

公所團隊的支持與指導。敬祝大會圓滿成功，各位身體健康、幸福

平安。

謝謝！

三、各單位主管工作報告

副主席楊淑青報告：

請民政課,謝謝。

民政課課長古志偉報告：

主席、副主席、各位代表、代表會宋秘書以及本所區長、秘書以及各單位主管大家早！現在民政課做工作報告。那我們民政課工作項目既有自治行政等13大項，從第1頁到第24頁，以下做各項重點擇要報告。

| 類別 | 工作項目 | 實施要點 | 實施概況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 民政課 | 自治行政 自治行政 自治行政 | 里工作會報及鄰長會議 | - 辦理各里里長事務補助費事宜。 - 辦理各里鄰長交通補助費事宜。 - 辦理各里鄰長資訊補助費事宜。 - 辦理里鄰長全民健康保險事宜。 - 於114年8月10日協辦「114年度特優里長、績優民政人員、績優及資深鄰長表揚」活動。 - 於114年8月26日辦理里長聯繫會報。 - 於114年9月4日里幹事工作會報 - 於114年10月23日至達觀里辦理鄰長會議。 - 辦理114年各里辦小型工程事宜。 - 辦理114年各里辦經常門物品、雜項設備採購及小型工程等事宜。 - 協助辦理115年度「里長任職滿6屆且年滿65歲之慰勞金」調查事宜。 - 辦理里長福利互助金喪葬及傷病住院醫療補助申請事宜。 - 辦理「114年度各里辦公處及區民代表服務處政令宣導用報紙」第一季至第三季驗收及核銷事宜。。 |  |
|  |  | 調解業務 調解業務 | - 114年5月協辦法制局辦理4場次調解委員教育訓練竣事。 - 114年5月協辦法制局辦理2場次調解委員 性別平等教育訓練竣事。 - 辦理調解案件事宜(5月至10月計18件)。 - 每兩個月辦理調解委員出席費、交通費核銷 事宜。 - 114年6月協辦114年度臺中市調解委員業務觀摩學習活動竣事。 - 參加調解行政人員教育訓練。 - 辦理調解業務擴大宣導。 - 參加中部五縣市調解制度的現時挑戰與未來 展望論壇。 - 114年9月協辦法制局辦理3場次調解業務 研習會竣事。 十、辦理調解委員業務考察補助款申請及核銷事宜。 |  |
|  |  | 選舉業務 選舉業務 | - 辦理114年全國性公民投票及第11屆立法委 員臺中市第2、3、8選舉區罷免案投開票所設置事宜。 - 辦理114年全國性公民投票及第11屆立法委員臺中市第2、3、8選舉區罷免案選任兼任人員。 - 辦理114年全國性公民投票及第11屆立法委員臺中市第2、3、8選舉區罷免案選務工作人員遴選派任。 - 辦理114年全國性公民投票及第11屆立法委員臺中市第2、3、8選舉區罷免案選務工作人員講習。 - 辦理114年全國性公民投票及第11屆立法委員臺中市第2、3、8選舉區罷免案選票領取、點選票及顧票事宜。 - 辦理114年全國性公民投票及第11屆立法委員臺中市第2、3、8選舉區罷免案選務人員工作地投票事宜。 - 辦理114年全國性公民投票及第11屆立法委員臺中市第2、3、8選舉區罷免案各項經費核銷事宜。 - 辦理114年全國性公民投票及第11屆立法委員臺中市第2、3、8選舉區罷免案計票中心演練事宜。 - 辦理114年全國性公民投票及第11屆立法委員臺中市第2、3、8選舉區罷免案投開票所工作人員敘獎事宜。 - 配合辦理各項選務相關業務會議、研習、觀摩、公文函覆等事務。 |  |
|  |  | 守望相助 | - 辦理里守望相助隊(達觀、中坑、梨山)第1、2、3季巡守業務費核銷事宜，費用合計新台幣121萬5,000元(每隊每季13萬5,000元)。 - 辦理臺中市114年度里常年守望相助隊隊員團體平安保險費繳納事宜，費用新台幣13萬1,560元。 - 依規辦理臺中市114年度里常年守望相助隊新增隊員加退保險事宜。 - 協助里守望相助隊員申辦團保意外傷害保險事宜小計2案。 |  |
|  | 宗教禮俗 宗教禮俗 宗教禮俗 宗教禮俗 宗教禮俗 宗教禮俗 宗教禮俗 | 寺廟宗教管理 寺廟宗教管理 | - 臺中市政府民政局函本所為因應國內新冠疫情快速上升並推廣新冠JN.1疫苗接種，請轉知所轄相關廟宇，多加運用跑馬燈裝置提醒信眾新冠防治訊息(114年06月05日和平區民字第1130020835號函)。 - 本區南勢里聖南關房申辦114年度執事會議紀錄暨113年度收支決算案備查作業(114年6月9日和平區民字第1140011909號函)。 - 函轉臺中市政府民政局有關貴轄宗教團體設立性騷擾申訴管道、訂定防治措施及辦理教育訓練情形，請本區轄內各宗教 團體建置相關性騷擾防治機制(114年7月3日和平區民字第1140014023號函)。 - 臺中市政府民政局為辦理「臺中市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰二五七五週年釋奠典禮」籌備會議(114年7月15日AQ1140014884便簽)。 - 臺中市政府民政局函本市各區公所有關財團法人道教發展基金會訂於114年8月27日(星期三)舉辦寺廟經營與財務管理實務講習，請貴區轉知所轄寺廟(不分宗教別)視需要派員參加，請查照。(114年8月7日和平區民字第1140016618號函)。 - 為輔導登記有案宗教團體設置香客大樓或教友會館等住宿場所，符合發展觀光條例及其他相關規定，請貴區依說明辦理，請查照。(114年8月11日和平區民字第1140016884號函)。 - 本府環境保護局為調查各區轄內宗教場所民俗信仰活動相關資訊，請於114年9月3日（星期三）前完成協助調查宗教場所紙錢燃燒量及金爐防制設備相關資料，請查照。(114年8月26日AQ1140018413號便簽)。 - 交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段函本所有關貴公所函轉財團法人玉敕封神台谷關大道院辦理地方年度盛事「八八蟠桃聖會」，於9月5日至10月2日申請於台8線沿路懸掛活動旗幟案，詳如說明，復請查照。(114年9月11日和平區民字第1140019255號函)。 |  |
|  |  | 墓政管理 墓政管理 墓政管理 墓政管理 墓政管理 墓政管理 | - 竹林公墓納骨牆執行進度： 配合納骨牆工程完工啟用，辦理起掘暫厝家屬納骨牆選位及櫃位板面刻字暨封牆。案於114年8月13日以新臺幣70萬元決標 ，刻正辦理納骨牆櫃位面板刻字表及櫃位位置編號確認作業。 - 雪山坑公墓納骨牆執行進度： 配合納骨牆工程完工啟用，辦理起掘暫厝家屬納骨牆選位及櫃位板面刻字暨封牆。案於114年8月13日以新臺幣70萬元決標， 並於114年10月9日假雪山坑桃山社區活動中心召開刻字前說明會，刻正辦理納骨牆櫃位面板刻字表及櫃位位置編號確認作業。 - 自由里雙崎公墓更新計畫進度： (一)起掘暫厝:114年10月日起掘作業完竣。 (二)考古監看: 臺中市政府114年9月3日同意備查。 (三)簡易水土保持計畫: 114年10月9日工程竣工。 (四)土地撥用: 原住民族委員會114年4月11日同意撥用。 (五)環境影響評估說明書: 臺中市政府環保局114年7月11日函，判定免實施環評。 (六)興辦事業計畫:臺中市政府民政局114年9月22日函復第2次審查意見，公所114年9月24日函請廠商修正中。 (七)水土保持計畫: 廠商114年10月17日函第1次修正版送社團法人中華水土保持學會審查中。 (八)相關經費: 生管處補助205萬元辦理起掘安置及考古監看計畫。內政部補助400萬元辦理興辦事業、水土保持計畫及考古監看綜合規劃。 - 梨山里齡恩路興建納骨牆計畫進度： (一)環境影響評估說明書: 臺中市政府環境保護局114年4月24日函核定。 (二)興辦事業計畫: 臺中市政府114年9月12日召開殯葬設施審議委員會審查興辦事業計畫(第六次修正)，刻正依會議紀錄修正中。 (三)水土保持計畫: 臺中市政府水利局114年6月12日函核定。 (四)土地撥用: 公所114年9月22日召開土審會審查並於114年9月24日備會議紀錄函送市府原民會。114年10月20日經洽市府原民會表示，原則同意撥用，俟興辦事業計畫核定，中央原民會再函復同意撥用。 (五)規劃設計114年預計期程: 9月3日提送第一次預算書圖、 9月30日前初審並修正內容完成、 11月15日召開地方說明會、 11月31日前依地方說明會意見修正、 12月14日細部設計預算書審核完成、 12月21日始得辦理上網招標。 (六)相關經費: 臺中市政府補助174萬5000元辦理規劃設計費用。 - 受理民眾申請納骨塔使用及埋葬許可證明等 - 114年4月22日辦理「第五公墓納骨塔114年4月中華電信費用」請款核銷案，經費為新臺幣783元整。 - 114年4月14日辦理「第五公墓納骨塔114年第一季(1月至3月)建築物昇降設備養護費」請款核銷案，經費為新臺幣1萬500元整。 - 114年4月16日辦理「第五公墓納骨塔骨灰(骸)櫃位名牌更新採購」請款核銷案，經費為新臺幣2萬1,458元整。 - 114年4月21日辦理「第五公墓納骨塔114年5月第四台有線電視費用」請款核銷案，經費為新臺幣550元整。 - 114年4月9日辦理「第五公墓納骨塔114年第一季(1月至3月)資訊管理系統操作軟體維護費」請款核銷案，經費為新臺幣1萬2,000元整。 - 114年4月22日辦理「殯葬資訊系統114年4月中華電信費用」請款核銷案，經費為新臺幣560元整。 - 114年4月23日辦理「朱信愿君申請退還雙崎公墓遷葬(起掘)撿骨清運廢棄物保證金(亡者朱清松、朱阿琴)」1案，保證金為新臺幣1萬元整。 - 114年4月14日辦理「114年度慶祝母親節暨員工慶生活動-商品禮券」預付款請示1案，金額為新臺幣4,500元整。 - 114年7月24日辦理「第五公墓納骨塔114年7月中華電信費用」請款核銷案，經費為新臺幣776元整。 - 114年7月16日辦理「第五公墓納骨塔114年第二季(4月至6月)水電設備養護費」請款核銷案，經費為新臺幣1萬2,000元整。 - 114年7月1日辦理「第五公墓納骨塔大門鐵捲門毀損維修」請款核銷案，經費為新臺幣5萬7, 000元整。 - 114年7月24日辦理「第五公墓納骨塔114年8月第四台有線電視費用」請款核銷案，經費為新臺幣550元整。 - 114年7月10日辦理「第五公墓納骨塔114年第二季(4月至6月)資訊管理系統操作軟體維護費」請款核銷案，經費為新臺幣1萬2,000元整。 - 114年7月24日辦理「殯葬資訊系統114年7月中華電信費用」請款核銷案，經費為新臺幣556元整。 - 114年7月29日辦理「第五公墓納骨塔114年7月電費」用請款核銷案，經費為新臺幣1萬5,670元整。 - 114年8月26日辦理「第五公墓納骨塔114年8月中華電信費用」請款核銷案，經費為新臺幣784元整。 - 114年8月13日辦理「第五公墓納骨塔消防設備(滅火器暨緊急照明燈等)缺失維修費」請款核銷案，經費為新臺幣9,450元整。 - 114年8月22日辦理「第五公墓納骨塔114年9月第四台有線電視費用」請款核銷案，經費為新臺幣550元整。 - 114年8月26日辦理「第五公墓納骨塔發電機保養維修」請款核銷案，經費為新臺幣4,305元整。 - 114年8月26日辦理「殯葬資訊系統114年8月中華電信費用」請款核銷案，經費為新臺幣556元整。 - 籌辦本區第五公墓納骨塔114年度中元節普渡祭祀活動，茲訂於114年9月2日 (星期二)舉行，預估經費為新臺幣6萬2,050元整。 - 114年9月8日辦理「第五公墓納骨塔114年第三季7月份至9月份電梯設備保養費用」請款核銷案，經費為新臺幣1萬500元整。 - 114年9月23日辦理「第五公墓納骨塔114年7月1日至9月30日(第三季)用電設備(發電機)保養維護費」請款核銷案，經費為新臺幣9,000元整。 - 114年9月22日辦理「第五公墓納骨塔114年10月第四台有線電視費用」請款核銷案，經費為新臺幣550元整。 - 114年9月4日辦理「第五公墓納骨塔割草機維修」請款核銷案，經費為新臺幣2,700元整。 - 114年9月23日辦理「殯葬資訊系統114年9月中華電信費用」請款核銷案，經費為新臺幣556元整。 - 114年9月25日辦理「第五公墓納骨塔環境清潔機具汽油採購」請款核銷案，經費為新臺幣3,380元整。 - 114年9月25日辦理「第五公墓納骨塔114年9月電費」請款核銷案，經費為新臺幣9,495元整。 - 本區第五公墓納骨塔114年度中元節普渡祭祀活動，茲訂於114年9月2日(星期二)舉行，預估經費為新臺幣6萬2,050元整。 - 依據民眾之反應，奉古課長指示於114年9月16日(星期二)及114年9月17日(星期三)兩日，協同公墓管理員黃金生至雪山坑公墓納骨牆清理環境及砍草。 |  |
|  | 國民教育 業務及體育相關業務 國民教育 業務及體育相關業務 | 國民教育 | - 113學年度各級學校畢業典禮於114年6月11日至6月13日舉辦。 - 提供本區各國民中小學(含附設幼兒園)畢業生區長獎紀念品數量預算編列為18人(國中4人、國小10人、幼兒園4人)，每份計300元共計5,040元整，已完成核銷匯款。 - 提供本區各國民中小學(含附設幼兒園)教師 節紀念品數量為317人，每份計309元共計97,760元整，已完成核銷匯款。 |  |
|  |  | 國民體育 國民體育 | - 辦理114年和平區運動大會運動服裝財務採購驗收核銷等竣事。 - 辦理114年和平區運動大會勞務採購驗收核 銷等竣事。 - 辦理114年臺中市全市運動大會選手報名、 參賽竣事。 - 辦理114年第24屆全國原住民族行政盃桌球 錦標賽報名及勞務委託採購等相關事宜。 - 協助辦理參加114年全國泰雅族運動會暨傳 統技藝競賽活動勞務採購規劃及選手報名事宜。 - 辦理114年全國泰雅運運動服裝財務採購驗 收核銷等竣事。 - 參加116年全國原住民運動會籌備小組會議 八、辦理體育獎勵金申請案件5月至10月共7案。 |  |
|  |  | 運動場管理 | - 辦理113年河濱運動公園維護管理勞務採購案尾款結算驗收事宜及履約保證金發還事項。 - 辦理114年河濱運動公園維護管理勞務採購招標案(契約案號114H06)決標金額新台幣45萬元，並依契約辦理河濱運動公園維護管理抽查及分期結算付款作業，截至第3期費用總計支出新台幣20萬2,221元。 - 辦理114年河濱運動公園公共意外險採購事宜費用總計新台幣3萬1,761元。 四、辦理環山部落社區風雨球場暨多功能活動中心綜合規劃、興辦事業計畫、環境影響評估及水土保持計畫委託技術服務勞務採購案(契約案號113H45)。 |  |
|  | 民防業務 民防業務 | 區級災害防救 區級災害防救 | - 114年6月25日配合水利局辦理「113年度自主防災訓練管理執行計畫（後續擴充）」和平區梨山里實兵演練。 - 114年7月6日因應丹娜斯颱風開設災害應變中心。 - 114年8月12日因應楊柳颱風開設災害應變中心。 - 114年8月15日辦理「臺中市114年度強化地區災害防救計畫和平區及東勢區地區地震境況聯合模擬桌上演練」。 - 114年9月9日參加「114年度臺中市神岡區以境況模擬為基礎桌上演練」。 - 114年10月2日參加「臺中市強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」韌性社區運作規劃-前往新竹市科園里進行災害防救觀摩。 - 114年10月21日配合市府消防局辦理EMIC防災系統演練(本所計有4員線上參演)。 - 協助民眾申請臺中縣和平鄉九二一震災住屋毀損情形證明。 - 函報本區114年度上半年本所轄管避難收容處所相關調查表件。 - 檢送本區臺中市政府社會局補助經費114年度上半年度執行概況控管表。 - 辦理本年度避難收容處所暨儲備物資宣導場次2場次及土石流防災演練常年訓練1場次。 - 函請本區各避難收容處所救濟物資整備盤點，汰換損壞或即期物資發送予所需民眾，以避免物資過度囤積浪費。 - 依據強韌臺灣大規模風災震災防災協作中心第二次會議於114年9月4日召開，邀集民間志工團體協同會議，增強本區防災量能。 - 函報本轄納入避難收容處所之學校支援開設作業工作人員編組名冊。 - 觀摩臺中市沙鹿區公所辦理避難收容處所開設演練。 |  |
|  | 各項役政業務 | 役政業務 | - 114年05月至114年09月辦理役男抽籤5次。 - 114年05月至114年09月辦理役男入營(常備役、補充兵及陸戰隊)26梯次。 - 114年05月至114年09月參加役政教育講習2次。 - 114年05月至114年09月辦理役男體檢5次。 |  |
|  | 原住民族業務 原住民族業務 | 原住民族綜合事務 | - 於5月12日及9月9日提報本區修正之「雙崎部落文化聚會所新建工程(C類)計畫書」至臺中市政府原住民族事務委員會轉送中央原住民族委員會核定。 - 5月-10月每兩週參與民政局召開之督導會議，更新哈崙台部落興建活動中心案(變更谷關風景特定區計畫主要計畫（第四次通盤檢討）案」內變7案(原變8案)。 - 5-10月1-15日不定期至本區共12站文化健康站進行進站人數、供餐情形進行查核訪視作業並於訪視日後7日內於原民會文健站系統更新查核資料。 - 協助轉知、公告原住民族委員、臺中市政府原民會其他原民相關單位例行計畫、政策立法、活動訊息。 - 配合參加與會各原民相關單位培訓課程、教育訓練、講座、活動。 |  |
|  |  | 原住民事務 | - 受理原住民族事務委員會原住民參加技術士檢定獎勵金申請案6件。 - 受理原住民族事務委員會114年度經濟弱勢原住民住宅租金補助申請案1件。 - 受理原住民族事務委員會114年度經濟弱勢原住民住宅建購及修繕申請案19件。 - 受理原住民電腦設備補助。 - 受理原住民技術士獎勵金申請案6件。 - 受理原住民學生生活津貼申請上學期19件、下學期7件。 |  |
|  |  | 部落會議 | - 於7月05日協助梨山部落會議召開114年度第二屆第一次部落會議(本次會議共核銷20,000元)。 - 於7月12日及8月16日協助輔導裡冷部落召開114年度第一次部落會議(主席及幹部改選及部落章程訂定)。 - 於7月19日協助輔導松鶴部落召開114年度第一次部落會議(主席及幹部改選及部落章程修定)。 - 於9月03日辦理裡冷部落部落會議核銷案(部落會議印信共核銷660元)。 - 於9月10日公告臺中市政府水利局申請諮商同意案之關係部落-佳陽部落，並於後續多次與佳陽社區發展協會總幹事電話聯繫，協助輔導部落會議召開第一次部落會議以利輔導主席、幹部改選及章程修訂。 - 協助哈崙台部落會議於10月11、12辦理尋舊部落(烏來歷馬)文化探查活動。(協助發函給各轄管機關同意該部落會議進入舊部落)。 |  |
|  | 社會行政 社會行政 社會行政 社會行政 社會行政 社會行政 社會行政 | 社區發展業務 社區發展業務 社區發展業務 | - 和平社區發展協會因取得114年福利認證，可向臺中市政府社會局申請辦理114年度社區發展工作計畫-媽媽教室花藝研習活動核予新臺幣2萬元整，本所已向市府申請撥款。 - 和平社區發展協會辦理114年度績優社區觀摩活動(宜蘭縣蘇澳鎮白米社區發展協會)業於114年5月13日辦理完畢，補助經費共計新台幣2萬整並已辦理完成核銷及匯款。 - 和平社區發展協會辦理114年度推展社區發展(社區有氧舞蹈研習)於114年8月5日起為期3個月(每星期二晚上7點30份起至9點30分止)，總經費計新臺幣3萬7,500元整，本所核定補助經費計新臺幣3萬元整。 - 和平社區發展協會辦理「114年度社區發展培力補助計畫福利社區化型-大手牽小手-一起FUN 暑假」一案，業已於114年8月18 日辦理完成，旨案計畫臺中市政府社會局核定補助8萬6 ,240整，本款亦匯入代收款-代辦經費專戶，核銷經費計8萬6 ,240元整，目前刻正辦理核銷匯款中。 - 梨山社區發展協會申請112年度社區發展培力補助計畫-意識凝聚型「看見梨山－Happy Go！」案補助款計新臺幣2萬9,400元整。因梨山社區發展協會無法執行提出撤案，遂將該筆補助繳回社會局。 - 梨山社區發展協會辦理113年度「慕懷泰雅、風華梨山社區聯合傳統文化活動」保留款業已於113年4月20日完成核銷，補助經費共計3萬元整。 - 梨山社區發展協會辦理114年第二屆「慕懷泰雅.風華梨山」社區聯合傳統文化活動業已於114年8月30日辦理完畢，補助經費共計3萬元整，目前刻正辦理核銷中。 - 松鶴社區發展協會辦理「臺中市和平區松鶴社區發展協會績優社區觀摩」活動1案，本所同意補助新台幣3萬元整旨案辦理日期為114年9月26日(星期五)，活動地點：臺中市南區西川社區發展協會，目前刻正辦理核銷相關事宜。 - 松鶴社區發展協會辦理「中秋聚德芙蘭、月圓部落情」活動1案，本所同意補助新台幣2萬元整，旨案辦理日期為114年10月5日(星期日)，活動地點：臺中市和平區松鶴社區活動廣場。 - 松鶴社區發展協會於114年6月7日召開第八屆第二次會員大會暨理監事改選。 - 桃山社區發展協會訂於114年7月5日晚上7時整，召開第七屆第三次會員大會暨理事長、理事、監事改選。 - 本區松鶴、和平及烏石坑社區發展協會因改選，本所製發理事長、總幹事及常務監事工作服(外套及背心)共計9套，經費共計1萬4,400元整。 - 市府社會局「社區共生、公所同行-114年度臺中市各區公所社區發展培力聯繫會議暨共識營」於114年9月26日（星期五）假臺中全國大飯店辦理，本所亦派員參加。 - 臺中市國際志工工作營實施計畫說明會，已函送本區各發展協會於114年10月27日(星期一)前踴躍報名。 - 函轉各社區發展協會-臺中市政府社會局修正「臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作實施計畫」，自中華民國115年1月1日起生效。 |  |
|  |  | 人民團體 人民團體 | - 臺中市義勇消防總隊第二大隊梨山分隊辦理「114年度救援訓練計畫」申請補助經費1案，本所同意補助新台幣8萬元整並於114年 6 月 7日計畫執行完成亦核銷匯款在案。 - 臺中市和平區得馬力教育發展協會辦理「113學年度得馬力盃三對三籃球賽活動」業於114年4月7日辦理完畢，本所補助經費共計新台幣2萬元整，並完成核銷匯款在案。 - 臺中市義勇消防總隊第二大隊和平分隊辦理「114年度救災訓練計畫」業於114年6月7日辦理完畢，補助經費共計新台幣15萬元整，已完成核銷匯款。 - 臺中市義勇消防總隊第二大隊山難救護分隊辦理「114年潛水訓練計畫」業於114年6月6日辦理完畢，補助經費計新台幣12萬元整，已完成核銷匯款。 - 臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊和平分隊辦理「114年度防火宣導研習計畫」業於114年7月4日辦理完畢，補助經費共計新台幣20萬元整，已完成核銷匯款。 - 臺中市梨山地區觀光協會辦理「2025梨山馬拉松-跑上雲端活動」業於114年8月17日辦理完畢，本所補助經費共計新台幣3萬元整，，已完成核銷匯款。 - 有關臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊第二大隊谷關分隊辦理「114年研習計畫」業於114年6月19日辦理完畢，補助經費共計新台幣12萬元整，目前刻正辦理核銷中。 |  |
|  |  | 活動中心 活動中心 活動中心 活動中心 | - 本區和平衛生所訂於本(114)年5月17日(星期二)上午5時30分至下午17時辦理「和平區衛生所辦理社區整合式健康篩檢活動」，申請借用本區松鶴社區活動中心免繳使用管理費及各項相關費用1案。 - 靜好東方事業有限公司借用本區南勢社區活動中心辦理「和平區農業地方創生產業升級與行銷推廣計畫-推動復興原住民傳統作物課程及研發推廣活動課程」114年6月(17日、24日、26日)及114年7月10日，申請使用時間為下午16時至21時止，出借使用申請書收費金額為新臺幣2,800元整。 - 靜好東方事業有限公司借用本區松鶴社區活動中心辦理「和平區農業地方創生產業升級與行銷推廣計畫-推動復興原住民傳統作物課程及研發推廣活動課程」，申請使用日期為114年6月19日及114年7月8日，申請使用時間為下午16時至21時止，出借使用申請書收費金額為新臺幣1,400元整。 - 靜好東方事業有限公司借用本區桃山社區活動中心辦理「和平區農業地方創生產業升級與行銷推廣計畫-推動復興原住民傳統作物課程及研發推廣活動課程」，申請使用日期為114年7月22日、24日，申請使用時間為下午16時至21時止，出借使用申請書收費金額為新臺幣1,400元整。 - 本區和平衛生所訂於本(114)年6月26日(星期四)下午13時至下午17時辦理「推動健康促進與慢性病預防及管理與失智者溝通之原則與技巧演練講座」，申請借用本區南勢社區活動中心免繳使用管理費及各項相關費用。 - 臺中市政府觀光旅遊局訂於本(114)年7月3日(星期三)上午10時召開「臺中市和平區雪山坑步道環線建置工程督導」會議，申請借用本區桃山社區活動中心免繳使用管理費及各項相關費用。 - 臺中市政府新聞局訂於本(114)年8月8日(星期五)下午13時至22時辦理「2025臺中電影Fun-In季」活動，申請借用本區松鶴社區活動中心免繳使用管理費及各項相關費用。 - 靜好東方事業有限公司擬借用本區松鶴社區活動中心辦理「和平區農業地方創生產業升級與行銷推廣計畫-推動復興原住民傳統作物課程及研發推廣活動課程」1案，本案申請使用日期為114年(8月5日、8月7日、8月14日、8月19日、8月28日、9月17日），申請使用時間為下午16時至21時止，出借使用申請書收費金額為新臺幣4,200元整。 - 靜好東方事業有限公司擬借用本區南勢社區活動中心辦理「和平區農業地方創生產業升級與行銷推廣計畫-推動復興原住民傳統作物課程及研發推廣活動課程」1案，本案申請使用日期為114年(8月12日、8月21日、8月26日、9月2日、9月4日、9月19日），申請使用時間為下午16時至21時止，出借使用申請書收費金額為新臺幣4,200元整。 - 臺中市政府觀光旅遊局訂於本(114)年8月21日(星期四)上午8時至下午14時止辦理市府研考會「臺中市和平區雪山坑步道環狀線建置工程查核」，申請借用本區桃山社區活動中心免繳使用管理費及各項相關費用。 - 原展實業林佑傑君於114年8月6日申請租借南勢社區活動中心誤繕為達觀社區活動中心申請請本所更正繳款書1案，借用日期：114年8月6日。借用時間：上午10時至12時借用地點：南勢社區活動中心。借用金額：700元整。 - 原展實業林佑傑君於114年8月4日申請租借達觀社區活動中心誤繕為南勢社區活動中心申請請本所更正繳款書1案，借用日期：114年8月4日。借用時間：上午10時至12時。借用地點：達觀社區活動中心，借用金額：500元整。 - 劉阿文君(烏寶宮當值爐主)擬借用本區烏石坑社區活動中心辦理「烏寶宮媽祖廟114年中元普渡」1案，本案申請使用日期為114年9月20日，申請使用時間為上午9時至17時止，出借使用申請書收費金額為新臺幣700元整。 - 徐敏娟君借用本區達觀社區活動中心協助辦理「勞動力發展署課程執行」1案，本案申請使用日期為114年10月16日，申請使用時間為下午1時至4時30分止，出借使用申請書收費金額為新臺幣500元整。 - 林健民君借用本區和平社區活動中心辦理「黨代表暨黨主席選舉」1案，本案申請使用日期為114年10月18日，申請使用時間為上午6時30分至18時止，出借使用申請書收費金額為新臺幣700元整。 - 本所委請保速達電梯股份有限公司114年度每月至雙崎社區活動中心電梯安全保養檢修4-6月份電梯保養費計16,650元整。 - 本所委請保速達電梯股份有限公司114年度每月至雙崎社區活動中心電梯安全保養檢修7-9月份電梯保養費計16,650元整。 - 支雙崎社區活動中心飲水機更換濾芯計1,260元整。 - 桃山社區活動中心建築物相關設施維修1案(大門及窗戶等)計56,500元整。 - 和平社區活動中心飲水機更換換濾芯1案，計1,900元整。 - 和平社區活動中心建築物相關設施維修(中醫義診診間滲水1案)計6,000元整。 |  |
|  | 社會救濟 社會救濟 社會救濟 社會救濟 | 老人福利 | - 辦理敬老活動，照顧老人，弘揚敬老尊賢固有倫理道德，增進老人福利及身心健康。 - 辦理中低老人生活津貼:每月案件審核、發放審核通過補助生活補助151人次補助，115度總清查作業。 - 受理老人傷病住院醫療看護補助申請。 - 每月獨居老人訪視、生日福袋袋發送，114年獨居老人核列108人。 - 敬老愛心乘車卡製發。 - 114年重陽敬老禮金發放3,200人次6,578,000元。 - 辦理本區長青學苑開班6班。 - 辦理天輪里、南勢里老人福利活動。 |  |
|  |  | 中、低收入戶調查 | - 114年5月至114年10月31日止，低收及中低收入戶申請案共計24件。 - 114年5月至114年10月31日止，市民醫療申請共計9件。 - 114年5月至114年10月31日止，低收及中低收入戶看護補助共計7件。 - 114年5月至114年10月31日止，低收入戶喪葬補助共計9件。 - 115年度低收及中低收入戶總清查自114年10月1日起至114年12月31日止。 - 每月25日前辦理低收及中低收入戶生活津貼發放。 - 每月20日前辦理低收入戶房屋租金補助津貼發放。 |  |
|  |  | 愛心物資 | 財團法人新北市私立瑤華仙主社會福利慈善事業基金會辦理中秋救助活動-南勢、博愛、天輪、中坑（低收入戶）。 |  |
|  |  | 身障者福利 | - 身心障礙者鑑定。 - 身心障礙者生活符合補助。(114年度身心障礙者生活補助案共計161件);現正辦理年度清查案審核。 - 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。(114年度身心障礙者生活補助案共計25件);現正辦理年度清查案審核。 - 身心障礙者租賃房屋租金補助。(114年度身心障礙者生活補助案共計7件);現正辦理年度清查案審核。 - 身心障礙者輔具費用暨醫療費用補助。 - 身心障礙者停車證申辦。 - 身心障礙者傷病住院看護費用補助。 |  |
|  |  | 全民健保業務 | 第6類被保險人及眷屬承保相關業務共73件。 |  |
|  |  | 急難救助 | - 受理原住民急難救助申請案共4件。 - 受理臺中市急難救助申請案共6件。 - 受理本所因接受捐款發放急難救助、喪葬慰問金或醫療慰問金」案共4件。 - 追繳110年衛生福利部因應疫情擴大急難紓困金溢領款案2件。 - 提報原住民急難救助報表(第二、三季)。 - 提報市急難救助季報表(第二、三季)。 - 提報急難紓困每月季報表。 |  |
|  |  | 區民團體意外保險 | - 114年5月至10月申請團保相關業務共54件。 |  |
|  |  | 國民年金 國民年金 | - 針對疫後補助國民年金保險費(112年4月至同年12月自付保險費50%)應於114年10月31日前繳納，逾期繳納者將喪失疫後補助資格，目前優先宣導及提醒被保險人盡速繳納此期間之保險費，並協助有經濟困難者申請分期繳納（於114年10月31日前繳納第一期金額且持續按期繳納者即享疫後補助）。 - 114年訪視588份問卷已完成，宣導105場已完成100場。 - 114年國民年金總清查，和平區46件，目前通知民眾補件中。支援北屯區310件檢查通知民眾補件中。 |  |
|  | 社會教育及福利服務活動 社會教育及福利服務活動 | 婦幼福利服務 | - 兒少生活扶助: 每月案件審核、發放審核通過補助兒童少年生活補助60人，辦理115年總清查。 - 特殊境遇家庭子女生活津貼：每月案件審核、發放審核通過補助特殊境遇家庭子女生活津貼4人。辦理115年特殊境遇家庭子女生活津貼總清查作業。 - 特殊境遇家庭緊急生活扶助：截至114年10月止受理案件共計3件，申請補助經費計112,539元整。 - 未滿二歲育兒津貼: 每月案件審核、發放審核通過補助113人。 - 受理2至未滿五歲育兒津貼申請。 - 遲緩兒童療育及交通補助人數3人。 - 家庭暴力、性侵害、性騷擾及兒少性剝削防治宣導。 - 臺中市家庭暴力及性侵害防制中心：臺中市在臺出生非本國際兒童少年特殊個案聯繫會議-本區目前通報在案共3件。 |  |
|  |  | 社政表揚 | - 辦理和平區114年度模範父親表揚活動、陪同本區模範父親及家屬至市府參加與市長合照活動。 - 辦理和平區114年度金婚、鑽石婚及白金婚紀念日暨孝行楷模表揚活動，共計表揚22對、8位受獎人。 |  |
|  | 衛生保健 | 衛生保健 | - 辦理本區「114年愛鄰守護計畫」採購工作及計畫執行工作。 - 辦理本區114年愛鄰守護計畫績優隊員及里隊評選。 - 辦理114年愛鄰守護計畫年度期中、期末成果表、收支明細表及接受臺中市政府衛生局委辦或補助計畫經費處理調查表。 - 配合臺中市政府進行登革熱相關宣導。 - 辦理區級登革熱二級開設演練會議。 - 每月繳交臺中市登革熱孳生源清除評比計畫報表。 - 辦理流感疫苗接種宣導工作。 |  |
|  | 勞工行政 勞工行政 | 勞工行政 勞工行政 | - 辦理臺中市就業服務處114年度庶務分攤費核銷事宜，總計新台幣3萬6,000元。 - 臺中市就業服務處補助辦理中高齡及老年臨時工作就業津貼，進用1名，地點:梨山里辦公處，期間6個月，費用支出總計新台幣17萬682元。 - 原住民族委員會補助辦理114原住民就業促進計畫，進用人員共計4名(民政課1、達觀里辦公處2、自由里辦公處1)每月工時上限80小時，每人至多240小時，經費支出總計新台幣17萬7,796元(人事費16萬9,796元、業務費8,000元)。 - 勞工局補助辦理114大專生暑期工讀事宜，為期2個月，進用人員3名(民政課2、圖書館1)，經費支用總計新台幣19萬4,140元。 |  |
|  | 客家業務 | 客家業務 | - 台北市土木技師公會於114年6月16日(星期一)上午10時赴現場（臺三線客庄浪漫大道和平區南勢木馬古道）辦理會勘作業。 - 函覆「臺三線客庄浪漫大道和平區南勢木馬古道及周邊環境修繕」案相關公文。 - 配合辦理各項客家綜合業務會議、研習、公文回覆等相關事務。 - 配合客家委員會蒞臨本所輔導客語為通行語推行業務評核。 - 協助轉知客家委員會承辦活動訊息。 |  |

民政課課長古志偉報告：

以上報告完畢。

副主席楊淑青報告：

課長請回，建設課。

建設課課長謝曉君報告：

主席、各位代表女士、先生、代表會宋秘書、本所區長、秘書及各位主管大家早安！那建設課工作報告在第25頁到40頁；那首先我們的分類大概是地方公共建設等12大項。

| 類別 | 工作項目 | 實施要點 | 實施概況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 建設課 | 地方公共建設 地方公共建設 地方公共建設 地方公共建設 | 辦理各里道路、橋樑、排水改善工程 | - 本區代辦臺中市政府114年地方小型工程 建設(各里道路、橋梁、排水改善工程)及 緊急搶修、搶險工程已完成工程招標36件。 - 本所114年度預算內石岡壩及大甲溪天輪壩以上保護區維護改善工程等，擬於年底前完成發包作業。 |  |
|  |  | 114年度小型工程(開口契約) | - 本案經費1,000萬元(臺中市政府建設局補助代辦)。 二、工程114年3月18日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 114年度水土保持及農路小型工程(開口契約) | - 本案經費700萬元(本所預算)。 二、工程114年8月12日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 114年度中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約) | - 本案經費163萬6,300元(臺中市政府水利局補助代辦)。 二、工程114年4月21日開工，114年8月5日竣工。 |  |
|  |  | 臺中市和平區自由里埋伏坪社段614等地號野溪治理工程 | - 本案經費580萬(水保署補助代辦)。 二、工程10月22日開工，工期180日曆天，施工中。 |  |
|  |  | 114年度排水路環境維護(開口契約) | 一、本案經費81萬3,600元(臺中市政府水利局補助代辦)。 二、工程114年2月25日開工，4月21日竣工。 |  |
|  |  | 114年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施暨道路設施維護及設置工程（開口契約） | - 本案經費400萬1,000元(臺中市政府交通局補助325萬1,000元、本所預算75萬)。 - 工程114年6月9日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 114年中坑、自由、達觀等三里公共建設(含即時道路搶通、搶險及道路周邊環境整理)（開口契約） | 一、本案經費1,000萬元(本所預算)。 二、工程114年5月15日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 114年和平區南勢、天輪、博愛等三里公共建設(含即時道路搶通、搶險及道路周邊環境整理)(開口契約) | - 本案經費1,000萬元(本所預算)。 - 工程114年6月9日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 114年梨山、平等等二里公共建設(含即時道路搶通、搶險、道路周邊環境整理)（開口契約） | - 本案經費1,000萬元(本所預算)。 - 工程114年7月1日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 114年度台電公司促進電力發展營運協助金--台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費----南勢里、天輪里、博愛里（開口契約） | - 本案經費211萬1,000元(由台電補助)。 二、勞務已發包，刻正辦理預算書圖編制。 |  |
|  |  | 114年度台電公司促進電力發展營運協助金--台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費----中坑里、自由里、達觀里（開口契約） | - 本案經費211萬1,000元(由台電補助)。 - 工程114年10月9日第三次公告上網，10月21日流標。 |  |
|  |  | 114年度台電公司促進電力發展營運協助金--台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費--梨山里、平等里 | - 本案經費180萬元(由台電補助)。 二、工程114年9月17日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 臺中市谷關汙水下水道系統興建工程(含三年試營運)清溪計畫接管工程 | - 本案經費161萬6,000元整(臺中市政府水利局補助)。 - 工程114年2月3日簽約、2月10日開工，5月28日竣工。 |  |
|  | 地方公共建設 | 臺中市和平區平等里環山部落道路設施改善-環山一巷之塊狀護欄及環山三巷之新設側溝 | - 本案經費214萬元整(臺中市政府建設局 補助代辦)。 二、工程刻正辦理公告上網程序中。 |  |
|  | 搶修搶險 搶修搶險 | 114年度臺中市和平區中坑、自由、達觀等三里(含校園樹木)天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約) | - 本案經費1,200萬元(臺中市政府水利局 補助代辦)。 - 工程114年3月17日簽約、3月24日開工，履約期限114年12月31日，執行中。 |  |
|  |  | 114年度臺中市和平區梨山、平等等二里(含校園樹木)天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約) | - 本案經費1,394萬元(臺中市政府水利局補助代辦)。 二、工程114年3月14日簽約、3月21日開工，履約期限114年12月31日，執行中。 |  |
|  |  | 114年度臺中市和平區南勢、天輪、博愛等三里(含校園樹木)天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約) | - 本案經費1,200萬元(臺中市政府水利局補助代辦)。 二、工程114年3月21日簽約、3月28日開工，履約期限114年12月31日，執行中。 |  |
|  | 復建工程 復建工程 復建工程 復建工程 復建工程 | 113年7月凱米颱風-和平區梨山里老部落簡易自來水災後復建工程 | - 本案經費126萬6,000元(臺中市政府經發局補助)。 - 工程114年2月24日簽約、3月3日開工，5月28日竣工。 |  |
|  |  | 113年7月凱米颱風-和平區自由里穿龍簡易自來水災後復建工程 | - 本案經費159萬7,500元(臺中市政府經發局補助)。 二、工程114年2月24日簽約、3月3日開工，5月14日竣工。 |  |
|  |  | 113年7月凱米颱風-和平區南勢里南勢段1234地號旁護岸及邊坡災後復建工程 | - 本案經費3,390萬元(臺中市政府水利局補助)。 - 工程114年6月17日開工，工期180工作天，施工中。 |  |
|  |  | 113年7月凱米颱風－和平區南勢里鐵坑巷護岸塌陷復建工程 | - 本案經費121萬2,000元(臺中市政府建設局補助代辦)。 - 工程114年2月19日開工，114年4月18日竣工。 |  |
|  |  | 113年7月凱米颱風-和平區南勢里崑崙巷上下邊坡坍方掏空災後復建工程 | - 本案經費980萬5,500元(臺中市政府建設局補助代辦)。 - 工程114年3月18日開工，114年6月24日竣工。 |  |
|  |  | 113年7月凱米颱風-和平區中坑里出雲巷支線邊坡災後復建工程 | - 本案經費220萬7,500元(臺中市政府建設局補助代辦)。 - 工程114年3月18日開工，114年5月8日竣工。 |  |
|  |  | 113年7月凱米颱風-和平區自由里烏石分校往唐山寮邊坡災後復建工程 | - 本案經費294萬6,000元(臺中市政府建設局補助代辦)。 - 工程114年3月27日開工，114年5月21日竣工。 |  |
|  |  | 113年7月凱米颱風-和平區博愛里台電巷上邊坡擋土牆災害復建工程 | - 本案經費906萬元(臺中市政府建設局補助代辦)。 - 工程114年4月23日開工，114年9月10日竣工。 |  |
|  |  | 113年7月凱米颱風-和平區平等里龜山吊橋災害復建工程 | - 本案經費1,980萬元(臺中市政府原民會補助)。 - 工程114年6月9日開工，工期90工作天，施工中。 |  |
|  |  | 113年7月凱米颱風-和平區平等里往獵人步道邊坡坍方災後復建工程 | - 本案經費906萬元(臺中市政府原民會補助)。 - 工程114年7月31日開工，工期200工作天，施工中。 |  |
|  |  | 113年9月豪雨-和平區達觀里竹塘橋野溪基礎掏空災後復建工程 | - 本案經費350萬元(臺中市政府水利局補助)。 - 工程114年5月26日開工，因現地溪水流量過大，無法施作，停工中。 |  |
|  |  | 113年9月豪雨-和平區平等里苗溪產業道路支線(環山段19-2地號)路基坍方災後復建工程 | - 本案經費784萬4,000元(臺中市政府水利局補助)。 - 工程114年6月13開工，114年10月14日竣工。 |  |
|  |  | 113年10月康芮颱風-和平區達觀里天嶺巷支線農路(農中和001)邊坡崩塌災後復建工程 | - 本案經費145萬5,000元(臺中市政府水利局補助)。 - 工程114年5月2日開工，114年7月4日竣工。 |  |
|  |  | 113年10月康芮颱風-和平區梨山里林道巷路面及邊坡崩塌災後復建工程 | - 本案經費282萬元(臺中市政府水利局補助)。 - 工程114年5月15日開工，114年9月19日竣工。 |  |
|  |  | 113年10月康芮颶風-和平區梨山里福壽路有恆巷路面及邊坡崩塌災後復建工程 | - 本案經費440萬元(臺中市政府水利局補助)。 - 工程114年5月15日開工，114年9月23日竣工。 |  |
|  |  | 113年10月康芮颱風-和平區南勢里福山巷路面損壞及路基掏空復建工程 | - 本案經費450萬元(臺中市政府水利局補助)。 - 工程114年6月9日開工，114年10月9日竣工。 |  |
|  |  | 113年10月康芮颱風-和平區平等里南湖溪上游護岸損壞災後復建工程 | - 本案經費1,469萬1,000元(臺中市政府水利局補助)。 - 工程114年6月3日開工，工期150日曆天，施工中。 |  |
|  |  | 113年10月康芮颱風-和平區達觀里中47線21K旁邊坡災後復建工程 | - 本案經費240萬元(臺中市政府建設局補助代辦)。 - 工程114年6月24日開工，114年9月22竣工。 |  |
|  |  | 113年10月康芮颱風-和平區梨山里福壽路0.6K附近邊坡災後復建工程 | 一、本案經費180萬元(臺中市政府建設局補助代辦)。 二、工程114年6月3日開工，114年9月19竣工。 |  |
|  | 復建工程 | 114年5、6月豪雨災後復建工程-和平區自由里牛欄坑農路支線災後復建工程 | - 本案經費298萬元(臺中市政府水利局補助)。 - 工程114年9月15日第二次公告上網，9月2日流標，刻正辦理預算書圖修正事宜。 |  |
|  |  | 114年5、6月豪雨災後復建工程-和平區平等里環苗產業道路路面崩塌災後復建工程 | - 本案經費528萬元(臺中市政府原住民族事務委員會補助)。 二、勞務114年10月2日公告上網，10月8日開資格標，刻正辦理評選事宜。 |  |
|  |  | 114年5、6月豪雨災後復建工程-和平區梨山里台七甲線旁上邊坡崩塌災後復建工程 | - 本案經費380萬元(臺中市政府原住民族事務委員會補助)。 二、勞務114年10月2日公告上網，10月8日開資格標，刻正辦理評選事宜。 |  |
|  |  | 114年5、6月豪雨災後復建工程-和平區梨山里齡恩路道路崩塌災後復建工程 | - 本案經費570萬元(臺中市政府原住民族事務委員會補助)。 二、勞務114年10月2日公告上網，10月8日開資格標，刻正辦理評選事宜。 |  |
|  | 復建工程 | 114年5、6月豪雨災後復建工程-和平區達觀里摩天嶺產業道路災後復建工程 | - 本案經費260萬元(臺中市政府原住民族事務委員會補助)。 二、勞務114年10月2日公告上網，10月8日開資格標，刻正辦理評選事宜。 |  |
|  |  | 114年7月丹娜絲颱風-和平區南勢里鐵坑巷道路上邊坡崩塌復建工程 | - 本案經費353萬5,000元(臺中市政府水利局補助)。 二、工程114年10月28日決標，訂於11月5日簽約、12日開工。 |  |
|  |  | 114年0728豪雨-和平區南勢里崑崙溪護岸及基礎加強復建工程 | - 本案經費401萬元(臺中市政府水利局補助)。 二、114年10月7日中市水防字第1140101557號函核定。 |  |
|  |  | 114年0728豪雨-和平區南勢里崑崙巷擋土牆邊坡崩塌復建工程 | - 本案經費239萬元(臺中市政府水利局補助)。 二、114年10月7日中市水防字第1140101557號函核定。 |  |
|  | 復建工程 | 114年0728豪雨-和平區南勢里和平客棧旁野溪基礎加強復建工程 | - 本案經費70萬元(臺中市政府水利局補助)。 - 114年10月7日中市水防字第1140101557號函核定。 |  |
|  |  | 114年0728豪雨-和平區中坑里北坑巷擋土牆邊坡崩塌復建工程 | - 本案經費117萬元(臺中市政府水利局補助)。 - 114年10月7日中市水防字第1140101557號函核定。 |  |
|  |  | 114年0728豪雨-和平區自由里觀音溪旁道路支線崩塌復建工程 | - 本案經費241萬元(臺中市政府水利局補助)。 - 114年10月7日中市水防字第1140101557號函核定。 |  |
|  | 特色道路及聯絡道路 特色道路及聯絡道路 | 114年度「原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫」 | - 本案經費495萬元(臺中市政府原民會補助)。 - 工程114年7月25日開工，履約期限114年12月3日，施工中。 |  |
|  |  | 114年度第二次原住民族部落特色道路改善計畫-和平區南市部落通往臺8省道道路改善工程 | - 本案經費2,000萬元(中央補助1,600萬元、地方配合款由(臺中市政府原民會補助補助400萬元) - 勞務114年4月28日簽約開工，刻正辦理預算書圖編制。 |  |
|  | 推動原住民族多元產業發展2.0 | 部落產業升級-泰雅學旅旅聚落-部落前產後銷升級計畫-環境意象及空間改善工程 | - 本案經費230萬元(由臺中市政府原民會補助補助400萬元)。 - 工程114年8月19日開工，履約期限，施工中。 |  |
|  |  | 部落產業升級-泰雅學旅旅聚落-部落前產後銷升級計畫-環境意象及空間改善工程-第三期 | - 本案經費327萬3,000元(由臺中市政府原民會補助補助400萬元)。 - 工程114年8月12日開工，工期75日曆天，施工中。 |  |
|  | 永續提升人行安全計畫 永續提升人行安全計畫 | 臺中市和平區東關路一段溫泉巷道路人行道改善計畫 | - 本案經費871萬2,000元整(臺中市政府建設局補助)。 - 工程114年10月9日公告上網，訂於114年11月6日開標。 |  |
|  |  | 臺中市和平區和平國中周邊道路易肇事路段改善計畫工程 | - 本案經費498萬元(臺中市政府建設局補助)。 - 工程114年8月12日開工，工期60日曆天，施工中。 |  |
|  |  | 臺中市和平區白冷國小周邊道路易肇事路段改善計畫工程 | - 本案經費498萬元(臺中市政府建設局補助)。 二、工程114年8月12日開工，工期60日曆天，施工中。 |  |
|  | 簡水系統設施及設備養護工程 簡水系統設施及設備養護工程 簡水系統設施及設備養護工程 | 114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 | - 保護區內簡易自來水設施維護修繕工程(開口契約)，經費270萬元。 - 預計114年12月底前辦理發包事宜。 |  |
|  |  | 114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 | - 跨保護區流用（大甲溪流域天輪壩以上）簡易自來水設施維護修繕工程，經費270萬元。 - 預計114年12月底前辦理發包事宜。 |  |
|  |  | 114年度台電發電年度促協金 | - 本案經費100萬元(台電補助)。 - 工程114年9月2日開工，履約期限115年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 114年度簡易自來水設備改善及搶險工程 | - 本案經費200萬(臺中市政府經濟發展局補助)。 二、工程114年4月17日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 114年度簡易自來水天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約) | - 本案經費220萬(本所經費)。 - 工程114年4月17日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 114年度「無自來水地區供水改善計畫第五期」－「原住民族地區簡易自來水系統營運計畫」 | - 本案經費442萬5,000元整(中央補助款287萬6,250元、本所配合款154萬8,750元)。 - 勞務114年8月4日開工，執行中。 |  |
|  |  | 114年度「無自來水地區供水改善計畫第五期」－「老部落簡易自來水工程」 | - 本案經費730萬元整(中央補助474萬5,000元、本所配合款255萬5,000元) - 工程114年8月13日開工，工期135日曆天，施工中。 |  |
|  |  | 114年度「無自來水地區供水改善計畫第五期」－「白毛台簡易自來水工程」 | - 本案經費924萬6,000元整(中央補助600萬9,900元、本所配合款323萬6,100元) 二、工程114年9月25日，工期135日曆天，施工中。 |  |
|  | 石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 | 114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 | - 保護區內公共區域環境綠美化工程(開口契約)，經費200萬。 - 工程114年7月16日開工，履約期限114 年12月31日，施工中。 |  |
|  |  |  | - 跨保護區內公共區域環境綠美化工程(開口契約)，經費200萬。 二、工程114年7月16日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  |  | - 和平農村社區污水處理廠用戶接管及設施改善、維護工程(開口契約)，經費250萬。 二、預計114年12月底前辦理發包事宜。 |  |
|  | 大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫 | 114年度大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫 | 一、 梨山里及平等里水土保持工程、興建維護改善工程，經費140萬。 二、 預計114年12月底前辦理發包事宜。 |  |
|  | 生活圈道路交通系統建設計畫 | 和平區溫泉巷谷關大橋改善工程 | - 本案經費2億9,000萬元，(內政部補助款1億8,200萬元、臺中市政府建設局1億300萬元、本所500萬) - 工程114年10月6日公告上網，11月6日開標。 |  |
|  | 113年度提升道路品質計畫 均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫 | 臺中市和平區南勢、博愛里周邊道路改善工程 | - 本案經費1,300萬元整(臺中市政府建設 局補助代辦)。 - 工程114年8月12日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 臺中市和平區東關路一段裡冷巷道路改善工程 | - 本案經費300萬(臺中市政府建設局補 助)。 二、工程114年3月24日開工，114年4月18日竣工。 |  |
|  | 吊橋改善 吊橋改善 | 環山1號吊橋(四季蘭溪) | - 本案經費2,440萬元(臺中市府原民會補助1,464萬元、本所配合款976萬元)。 - 工程114年2月25日開工，工期240工作天，施工中。 |  |
|  |  | 環山2號吊橋(平等吊橋) | - 本案經費1,624萬4,000元臺中市政府原民會補助974萬6,000元、本所配合款649萬8,000元)。 - 工程113年12月30日開工，114年7月2日竣工。 |  |
|  |  | 三叉坑吊橋整修工程 | - 本案經費760萬元(臺中市政府原民會府補助456萬、本所配合款304萬元)。 - 工程114年9月2日開工，工期120日曆天，施工中。 |  |
|  |  | 松鶴吊橋暨長青橋興建可行性評估規劃 | - 本案經費400萬(臺中市政府原民會補助)。 - 勞務案已開工，執行中。 |  |
|  | 疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫 疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫 | 大甲溪斷面66-67河段疏濬工程兼供土石採售分離作業行政協助費 | - 本案經費464萬元(經濟部水利署第三河川局補助代辦)。 - 工程114年3月3日開工，114年6月30日竣工。 |  |
|  |  | 大安溪白布帆大橋上游河段疏濬兼供土石採售分離作業-行政協助費-和平區自由里、達觀里環境維護(開口契約) | - 本案經費352萬元(經濟部水利署第三河川局補助代辦)。 - 工程114年5月12日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |
|  |  | 114年度大甲溪南勢河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 | - 本案經費960萬元(經濟部水利署第三河川局補助代辦)。 - 工程114年6月17日開工，履約期限114年12月31日，施工中。 |  |

建設課課長謝曉君報告：

以上做簡單報告。

副主席楊淑青報告：

課長請回。請土管課。

土地管理課課長柯兆庭報告：

主席、各位代表先生、女士、代表會宋秘書、本所區長、王秘書及本所同仁大家早！那土管課做工作報告，那在報告書的41頁至42頁。

| 類別 | 工作項目 | 實施要點 | 實施概況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地管理課 土地管理課 土地管理課 | 地政業務 地政業務 | 原住民保留地權利賦予 | 辦理原住民保留地各項用地申請114年5月1日至114年10月31日止輔導取得土地權利如下： (一)無償取得案件計16件。 (二)公告改配案件計21件。 (三)所有權移轉登記案件計135件。 (四)續租用案件計148件。 (五)新租用案件計15件。 (六)贈與租用案件計18件。 (七)繼承租用案件計1件。 總計354件。 |  |
|  |  | 自辦核發土地登記謄本及地籍圖謄 | 本課自辦核發土地登記謄本及地籍圖謄本，以方便區民之申請並符區民之需求，申請時間為每週星期一至星期五，114年5月1日至114年10月31日止總計受理及核發2,714件土地登記謄本及地籍圖謄本。 |  |
|  |  | 原住民保留地土地權利審查委員會執行 | - 114年度第4次（114.04.29）送審案件計54 件，無意見案件計52件，有意見案件計2件。 - 114年度第5次（114.05.27）送審案件計5 件，無意見案件計43件，有意見案件計12件，保留案件計2件。 - 114年度第6次（114.06.30）送審案件計62 件，無意見案件計51件，有意見案件計11件。 - 114年度第7次（114.07.30）送審案件計80 件，無意見案件計55件，有意見案件計25件。 - 114年度第8次（114.08.28）送審案件計66 件，無意見案件計66件。 - 114年度第9次（114.09.22）送審案件計51 件，無意見案件計50件，有意見案件計1件。 總計：送審案件計370件，無意見案件計317件，有意見案件計51件，保留案件計2件。 |  |
|  | 原住民保留地及其他土地綜合計畫 | 土地管理利用教育工作 | - 加強宣導原住民保留地相關法令，以保障原住民土地權益。 - 建立土地相關承辦人員為民服務觀念並健全 土審會審議功能，保障土地權利人土地權益， 以落實政府照顧、輔導原住民既定政策。 - 配合灌輸山坡地保育利用相關法令知識，促 進山坡地保育利用及合理利用。 |  |
|  | 其他業務 | 土地複丈業務 | 受理民眾土地複丈(分割、鑑界及位置測量)之申請並配合會同東勢地政事務所之現場施測。 |  |

土地管理課課長柯兆庭報告：

這是我們土地管理課的報告，以上。

副主席楊淑青報告：

好，謝謝，請土管課回。那請產觀課報告。

產業觀光課課長吳以山報告：

主席、各位代表女士、先生、宋秘書、區長、秘書、公所各位主管大家早安，產業觀光課在這邊做業務報告，那業務報告部分請參閱頁數第42頁到45頁，那產觀課做業務工作項目的擇要報告。

| 類別 | 工作項目 | 實施要點 | 實施概況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 產業觀光課 產業觀光課 產業觀光課 產業觀光課 | 農業管理與輔導 農業管理與輔導 | 農業推廣輔導 農業推廣輔導 | - 辦理114年農業部公告辦理114年3月中旬(低溫)農業天然災害現金救助(酪梨、荔枝)，受理案件共4件。 - 114年3-4月低溫(遲發性)農業天然災害現金救助(蘋果、柑橘)，受理案件共272件。 - 114年0728豪雨農業天然災害現金救助(水蜜桃甜柿等) 共660件。 - 114年楊柳颱風農業天然災害現金救助(梨、大梨山果樹全品項)共915件。 - 簡易水土保持申請案件12件。 - 農業用地作農業設施容許使用申請案4案。 - 農業用地作農業設施容許使用完工檢查1案。 - 辦理農業用地作農業使用證明書核發相關案件39件。 - 配合農會辦理農保會勘共20件。 - 辦理農機用油補助及農業機械使用證核發計45件及異常案件巡查處理等6件。 - 辦理對地綠色環境給付（休耕+水稻保險+友善環境補助）一期撥款26件二期受理25件。 - 辦理貨源生產證明4件。 - 辦理農業用地無農舍套繪證明共38件。 - 辦理114年度個人肥料補助案件受理(累計48件)。 - 辦理養蜂事實申報作業及民眾資料維護共7件。 - 農業空地申請用電6案。 - 114年梨山茶產地證明標章春茶申請案件共17件，檢驗合格案件共17件。 - 辦理農村水保署山坡地衛星變異點19點。 - 國土利用監測整合通報衛星變異點2點。 - 辦理雙崎及松鶴灌溉設施水源地會勘。 - 補助辦理和平區農會農民節10萬元整。 |  |
|  | 林產推廣 | 造林計畫 | - 114年度原住民保留地禁伐案件，本所於114年1月1日至4月30日受理截止，並於114年5月21日和平區產字第1140010573號函公告本所初審結果，本所總計受理210筆(通過件數204筆、未通過件數計6筆)，並函發臺中市政府原住民族事務委員會由該會核定並撥款。 - 受理114年度自行造林申請苗木案件並現地會勘1件。 - 114年度獎勵輔導造林案件本所業於114年10月15日和平區產字第1140021952號函，函發獎勵金提領清冊共13筆（含114年保留清冊）各一式4份，並函發臺中市政府原住民族事務委員會由該會核定並撥款。 - 114年獎勵輔導造林計畫業務助理續聘案，已於114年初辦理聘用。 |  |
|  | 觀光事業 | 觀光產業之推廣 | - 於114年5月29日召開「2025年中坑地區產業研商會議」。 - 於114年6月12日於大梨山地區辦理「2025梨山森活節‧大梨山地區農特產聯合行銷-短影音拍攝術培訓課程」。 - 114年度7、8、9、10月份執行危險水域維護民眾安全聯合稽查。 - 於114年7月10日於臺中市政府惠中樓辦理「2025梨山森活節．促進大梨山地區農特產聯合行銷系列活動」記者會。 - 於114年7月19、20日於大梨山地區辦理「2025梨山森活節‧大梨山地區農特產聯合行銷-水蜜桃系列活動」。 - 於114年8月22-25日於臺北世貿(台北食品暨伴手禮國際博覽會)參加梨山茶推廣活動。 - 114年10月18、19日於谷關台電下谷關會館辦理「2025和平區大甲溪觀光文化產業推廣活動」。 - 辦理維管交通部公路局養護工程分局「和平宜蘭端入口意象維護除草整地及植裁養護」事宜 - 臺中市政府觀光旅遊局委託本所辦理「114年度谷關溫泉廣場暨自由里雙崎部落埋伏坪步道、環山獵人步道及雪山坑步道環境清潔維護管理計畫」，業於113年12月16日辦理決標於梅嘎浪企業社；另第1、2期款(114年1-6月)(第3期款)」刻正辦理驗收程序。 |  |
|  | 公共造產 | 公共造產業務之推廣 | - 有關谷關多目標使用立體停車場委外營運契約業於108年10月18日簽訂，廠商業繳納第八期(年)權利金135萬元予本所區庫。 - 有關谷關多目標使用立體停車場委外營運租金收益分配，業與參山國家風景區管理處達成共識，每期分予該處13.3%權利金。 - 谷關溫泉會館契約107年9月7日至117年7月6日，業於113年12月26日繳納114年度350萬元權利金。 - 預編115年度公共造產明年度約聘僱2名，俟代表會預算案通過，預計年底招聘。 |  |
|  | 休閒產業 | 休閒產業之推廣 | 配合輔導本區德芙蘭休閒農業區業務推動及產業發展相關事宜(辦理本區松鶴地區及谷關地區露營場轉型輔導案件共計19件持續輔導) |  |
|  | 地方創生 | 在地創生業務之推廣 | - 114年度推動原民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級計畫，原住民族委員會113年12月30日原民經字第11300681302號核定，核定金額450萬元，配合款108萬，共計558萬元整。經常門勞務契約金額248萬元整，履約期限114年2月20日至114年12月31日止。 - 和平區農業地方創生產業升級與推廣行銷計畫，契約金額280萬元整，履約期間114年2月19日至114年12月31日止。 - 臺中市和平區「苗圃營區開發可行評估、先期規劃作業委託專業服務案」，契約金額160萬元整，履約期間113年11月25日至114年7月23日止。 - 臺中市和平區谷關溫泉廣場先期計畫，契約金額60萬元整，履約期間113年12月16日至114年3月16日。 |  |

產業觀光課課長吳以山報告：

那以上報告。

副主席楊淑青報告：

課長請回。

秘書宋國慶報告:

奉主席指示休息5分鐘，謝謝。

秘書宋國慶報告:

休息時間已到，奉主席指示我們繼續開會，謝謝。

副主席楊淑青報告：

行政課。

行政課課長郭麗珍報告：

主席、副主席、各位代表、宋秘書、還有本所區長、王秘書、各位主管大家早安！大家好！行政課的工作報告在第45頁到第48頁,那總共有9項，請各位代表參閱。

| 類別 | 工作項目 | 實施要點 | 實施概況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政課 行政課 行政課 行政課 | 出納業務 | 依規定辦理 | - 將經管現金、票據等存入區庫。 - 依人事動態編製編制內員工薪資。 - 辦理支付款：依據主計室所遞送批核後之支出傳票簽發支票。 - 辦理零用金撥付事宜。 - 按月編製區庫存款差額解釋表。 |  |
|  | 綜合所得稅 | 依據稅捐機關有關規定協辦 | 依據財政部中區國稅局東勢稽徵所相關規定協辦。 113年度共協助受理33件。 |  |
|  | 服務及效率 服務及效率 | 行政效率 | 推動行政電腦化，加速作業流程。 |  |
|  |  | 為民服務 | - 實施服務台及課室櫃檯服務，備有填寫範例，簡化申請手續。 - 聘請師資上課，加強服務態度。 - 環境綠美化管理。 - 法律扶助律師預約諮詢，受理案件共7件。 |  |
|  | 資訊作業 | 資訊管理安全 | - 資訊設備管理及維護。 - 員工相關應用系統申請使用事宜。 填報「113年資通安全維護計畫實施情形」及「大陸廠牌資通訊產品盤點」作業。 |  |
|  |  | 網站及電子看板 | - 網站消息公告及編修。 - 配合臺中市政府(114)年4月至9月辦理114年網路攻防演練作業(包含社交工程演練、資訊系統實兵演練)。 三、登載活動訊息或相關政令於電子看板輪流播放，並不定期更新。 |  |
|  | 管制考核 | 公文流程管制 | - 依據臺中市和平區公所文書流程管理稽核要點辦理公文檢核。 - 稽催公文處理情形，查核逾限未辦案件。 |  |
|  |  | 市府訪視行程彙辦 | 配合臺中市政府「行動市政會議」及「和平專案」市長訪視計畫，協助座談會規劃、機關聯繫及列管案件辦理情形等相關事宜。 |  |
|  | 檔案管理 檔案管理 | 檔案管理 | - 每日辦理當年度檔案分類編案入卷。 - 已完成114年4月至114年9月每半年檔案目錄匯送並按期辦理回溯檔案目錄匯送作業。 |  |
|  |  | 檔案清查回溯及銷毀 檔案清查回溯及銷毀 | - 檔案清查作業：民國92年完成共17,039件，民國93-94年完成共31,552件，共計48,591件，目前正進行民國91年清查作業。 - 檔案回溯作業:辦理民國50-54年共18,401件。 - 檔案銷毀作業:民國92、58-60年檔案已完成 銷毀，目前刻正辦理民國55-57年、61-63 年、65-67年檔案銷毀前置作業中。 |  |
|  | 事務管理 | 財產及物品管理 | - 財產增減帳入帳登記、保管人或放置地點移轉變更登記、管理維護及年報表、月報表之編制等相關事宜。 - 辦理年度公用動產、不動產(財物)盤點作業。 - 處理財物報廢相關事宜並至臺北市動產質借處惜物網公開標售本所財物廢品。 |  |
|  |  | 工友管理 | - 本所工友1員、幼兒園技工1員、工友１名， 共計3員。 - 辦理獎懲、平時考核及年終考核等事宜。 |  |
|  |  | 行政助理管理 | - 本所行政助理計18員。 - 辦理獎懲、平時考核及年終考核等事宜。 |  |
|  |  | 宿舍管理 | 借用、登記、契約書公證、扣房屋津貼及宿舍檢修等事宜。 |  |
|  |  | 車輛管理 | 公務車輛借（使）用管理、維修、車輛保險等事宜。 |  |
|  |  | 廳舍管理 | - 依採購程序辦理，並依契約規定辦理相關事 宜。 - 消防檢查：每半年辦理消防講習、及每年6月 辦理消防安全申報。 - 每年辦理行政大樓之公共意外責任險及建物 之火災保險。 - 會議室管理。 - 委託保全公司辦理安全維護。 |  |
|  | 勞健保業務 | 勞健保業務 | 辦理勞工同仁薪資調整、加保、退保事宜及協助申辦各項給付等事宜。 |  |
|  | 採購作業 | 採購作業 | - 辦理各項財物、勞務採購業務；及共同供應契約請購、下訂等事宜。 - 協助本所各業務課室勞務、財務採購案公開上網招標及決標公告作業等事宜。 |  |

行政課課長郭麗珍報告：

以上報告完畢。

副主席楊淑青報告：

課長請回，人事室，謝謝。

人事室主任陳葆源報告：

主席、副主席、各位代表、宋秘書、區長、王秘書、各位主管大家好！人事室的報告在48頁。

| 類別 | 工作項目 | 實施要點 | 實施概況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 事室 人 事室 人 事室 | 組織編制 | 地方制度法地方行政機關組織準則 | 依銓敘部相關規定賡續辦理。 |  |
|  | 職務歸系 | 職務歸系辦法 | 依銓敘部相關規定賡續辦理。 |  |
|  | 任免遷調 | 公務人員任用法 現職公務人員調任辦法 | - 本所政風室主任吳信篁114年6月2日過調臺中市養護工程處。 - 本所人事室主任陳葆源114年6月3日到職。 - 本所政風室主任陳南融114年6月11日到職 - 本所民政課辦事員林若梅114年9月1日到 職。 - 本所民政課課員馮湘雅114年9月16日到職。 |  |
|  | 考試分發 | 各考試分發訓練辦法 | - 本所行政課課員楊均為114年公務人員高等考試錄取人員分發本所實務訓練, 於114年10月31日到職。 |  |
|  | 訓練進修 | 公務人員訓練進修法及其施行細則行政院及所屬機關學校公務人員訓練進修實施辦法 行政院及所屬機關學校推動公務人員終身學習實施要點 | - 推動臺中市政府114年度數位學習組裝課程 - 推重臺中市政府114年度員工協助方案線上學習組裝課程。 - 114年7月22日辦理114年度「CEDAW教育訓練-認識直接及間接歧視以及暫行特別措施的操作-CEDAW精神的落實」研習課程。 - 114年8月11日辦理114年度「性別主流化教育訓練-性別統計分析實務運作-看見性別的重要助手」研習課程。 |  |
|  | 獎懲 | 公務人員考績法及其施行細則 行政院所屬各機關學校公務人員獎懲案件處理辦法 臺中市政府及所屬各機關學校公務人員平時獎懲案件處理要點 | 本所自114年5月1日起至114年10月31日止，獎懲共117筆，分別為嘉獎一次 63人次、嘉獎二次 30人次、記功一次 6人次、記功二次 16人次、申誡一次 1人次、記過一次 1人次。 |  |
|  | 福利 福利 | 依規定辦理員工福利及各項申請核發補助費等案件 | - 114學年度第1學期子女教育補助共20人次，補助金額12萬5100元。 - 生活津貼結婚補助1人次，補助金額7萬3220元。 - 殮葬補助費1人次，補助金額19萬6840元。 - 健康檢查補助4人次，補助金額2萬9500元 - 114年5月5日辦理本所員工母親節暨慶生活動。 |  |
|  | 退休、撫 卹及照護 | 公務人員退休法及其施行細則 公務人員撫卹法及其施行細則公務人員退撫給與定期發放作業要點 公務人員因公傷亡慰問金發給辦法 | - 本所人事室主任鄭榮隆114年6月3日自願退休。 - 本所民政課課員楊惠珍114年6月3日自願退休。 - 114年5月至114年10月退休人員月退 - 休金及遺屬年金共165人次，金額共277萬9320元。 - 114年退休人員端午節慰問金計11人次，金額2萬2000元。 - 114 年退休人員中秋節慰問金計14人次，金額2萬8000元。 |  |
|  | 公保健保及退撫基金 | 公教人員保險法 全民健康保險法 公務人員退休法 | - 於每月1日辦理公保及退撫基金繳納及異動清冊清單等寄送。 - 人員異動隨時辦理健保業務。 |  |
|  | 人事資訊系統管理 | 人事資料管理與統計 | 每月按時傳報人事資料異動資料至行政院人事行政總處「A1:人事資料報送服務網」。 |  |
|  |  | 人力資源管理 | 人員異動隨時傳報行政院人事行政總處「WebHR人力資源管理資訊系統」。 |  |
|  |  | 待遇系統管理 | 每月按時傳報公教人員待遇資料至行政院人事行政總處「各機關學校用人費用管理資訊系統」。 |  |
|  |  | 調查表系統 | 每月按時上網填報各類調查表。 |  |

人事室主任陳葆源報告：

人事室報告完畢。

副主席楊淑青報告：

主任請回，主計室，謝謝。

主計室主任周暖筑報告：

主席、副主席、各位代表、宋秘書、區長、王秘書、各單位主管大家好，主計室業務報告，主計室工作報告詳第51頁。

| 類別 | 工作項目 | 實施要點 | 實施概況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主計室 | 歲計 | 彙編本區115年度總預算案 | 本區115年度總預算案，業已編製完竣，送請本區區民代表會審議。 |  |
|  | 會計 | 嚴格執行預算控制 | 依本區114年度法定總預算暨本所各單位之計畫與提送之工作進度及預算分配表，協助進行預算管控。 |  |
|  |  | 加強內部審核 | 依據行政院主計處函頒「內部審核處理準則」執行內部審核等工作，並提供意見協助機關發揮內部控制之功能。 |  |
|  |  | 辦理各項會計事務 | 依會計法等相關規定辦理付款作業及編製會計報告並公告。 |  |
|  |  | 編製會計報表 | 依規定期限按月編製會計報表，送陳臺中市政府及審計部臺中市審計處備查。 |  |
|  | 統計 | 推行公務統計 | 依據統計法、統計法施行細則、公務統計方案辦理。 |  |
|  |  | 加強統計調查 | - 切實執行督導各項統計調查業務，配合上級機關增刪修訂公務統計月報、年報等，以供參考。 - 依據和平區戶政事務所資料及本所歲入、出預決算辦理統計年報及統計分析。 |  |

主計室主任周暖筑報告：

以上主計室報告，謝謝。

副主席楊淑青報告：

主任請回，我們請政風。

政風室主任陳南融報告：

主席、副主席、各位代表、宋秘書、區長、王秘書、各位主管大家好！政風室這邊報告，工作項目有6項。

| 類別 | 工作項目 | 實施要點 | 實施概況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政風室 政風室 政風室 | 政風預防業務 政風預防業務 | 政風法令宣導 | 本室今(114)年下半年藉由區務會議、公務統計業務研習會等時機，進行立法委員罷免選舉反賄選、「公務車輛使用管理廉政指引」、「守護廉能，幸福啟航」動畫影片、及公益揭弊者保護法等廉政宣導；另外結合本所產業觀光課所辦理之大甲溪觀光文化產業推廣活動辦理社廉政宣導，促進全民反貪共識，展現本所廉能透明、簡政便民措施，提升民眾對本所施政信賴；此外，本室也不定期更新本所之官方網頁廉政專區，多元宣導最新之廉政法令資訊。 |  |
|  |  | 加強政風監辦及預警作為 | 對本所進行之業務、採購或補助案件，本室將不定期加強監(會)辦稽檢，對於發現之缺失案件，以會辦意見或專簽提出預警性興革建議或具體規管措施；對本所進行中之公共工程，本室均不定期會同本所建設課實施抽查驗、實地複核作業，提昇本區公共工程施工品質，俾達興利除弊之效用。 |  |
|  |  | 實施業務稽核及清查 實施業務稽核及清查 | 配合法務部廉政署及市府政風處之規劃，每年度針對易滋弊端或潛存風險之業務，實施專案稽核或專案清查工作，藉以發掘業務上之行政程序缺失或異常情形，進而研提規管措施供本所同仁參考；本(114)年度下半年已辦理「高風險採購業務稽核」、「各區活動中心業務管理業務稽核」、「綠能採購業務稽核」及「小額採購專案清查」等共計4案，稽核、清查結果雖尚無發現重大缺失，惟仍有部分缺失，本室已就業務之法規面、制度面及執行面，研提相關規管措施或興革建議供本所受稽核、清查單位參卓運用。 |  |
|  | 政風查處業務 | 發掘貪瀆不法 | 針對法務部廉政署、政風處交查，或民眾檢舉之貪瀆不法案件進行行政調查；對於涉有不法情事之政風資料進行蒐報及陳報市府政風處，並依案建置於法務部之廉政管理系統，以加強注偵機關內潛存之違失風險事件。對於所發掘涉及違反貪污治罪條例或其他刑事不法案件，本室將循政風體系層報上級政風處核轉法務部廉政署偵辦；對於查無具體違法事證之案件，則以澄清結案方式處置。 |  |
|  |  | 辦理行政責任案件 | 對於未構成貪瀆或不法之案件，惟仍涉有行政疏失或違反法規之人員，將依市府獎懲要點或有關規定，追究相關人員之懲戒或懲處責任，下半年度本室追究行政責任案件共計1案，業經本所考績委員會核予懲處處分在案。 |  |
|  | 安全防護(保防)業務 安全防護(保防)業務 | 公務機密檢查 | 本(114)年度配合市府政風處辦理「114年資訊使用管理稽核實施計畫」，偕同本所資訊單位辦理內部控制之稽核作業，下半年就本所資訊系統安全、處理民眾個人資料資訊系統維護管理及強化內控機制等進行稽查，稽核結果尚無發現重大具體缺失，期透過本次稽核持續維持本所全體同仁資訊安全維護意識，機先防範與降低機關資訊安全風險發生。 |  |
|  |  | 機關安全維護 | 加強與調查、警察機關之轄區人員之橫向聯繫，蒐報陳抗預警資料，防範危安或偶突發事件，對於危安預警情資迅即通報相關單位因應；對於機關內赴陸人員於大陸地區之異常徵兆或危安情資，通報調查機關核處；針對本所廳舍及公共空間就反竊錄、安全設備等項目進行不定期查檢，確實維護本所之機關安全。 |  |
|  |  | 機關安全及公務機密維護宣導 | 於本所官方網頁及電子佈告欄，多元宣導公務機密及機關安全維護之保防法令及宣導案例，確保本所同仁對機敏文件之保密警覺，並遵守保密規定。 |  |
|  | 公職人員財產申報 | 公職人員財產申報 | 本室運用法務部公職人員財產申報系統，辦理本所公職人員財產申報之實質審查及前後年度勾稽比對查檢，就去(113)年度之財產申報義務人，本室於今(114)年業依法務部所定「百分之十」比率，抽籤本所主管2員進行查檢，查檢結果無發現故意申報不實情況。後續本室亦將持續協助本所財產申報義務人完成定期申報、就到職申報、卸離職申報等各類申報工作，避免發生漏報或申報不實等致遭行政裁罰。 |  |

政風室主任陳南融報告：

那其餘詳細資料請參閱第51到53頁政風室以上報告完畢。
      副主席楊淑青報告：

主任請回，請清潔隊。

清潔隊隊長詹承硯報告：

清潔隊工作報告，那工作報告在書面54頁到60頁，既有垃圾清運轉運業務等10大項，那以下逐樣擇要報告。

| 類別 | 工作項目 | 實施要點 | 實施概況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔隊 清潔隊 清潔隊 清潔隊 清潔隊 清潔隊 清潔隊 | 垃圾清運轉運業務 垃圾清運轉運業務 | 本區（大甲溪線、大安溪線、大梨山線）均由本所清潔隊自行清運 | 自114年5月1日起至114年9月30日止，清運民眾住家廢棄物計1648.41公噸。營業商家清運處理計公噸，總計清運82.38公噸。大型傢俱與農業廢棄物資材(套袋、枝條、肥料袋、廢農藥瓶)採預約定點方式，排定期程前往清運。 |  |
|  |  | 梨山地區垃圾轉運業務，自105年6月起，由本隊自辦轉運 | 大梨山地區(含梨山里與平等里)每日產生垃圾量,平日約6噸，每年11月至翌年4月間，屬農作盛產期與賞楓及櫻花季約10噸，經收集清運後，暫置於福壽山轉運站，採每日調派2部17噸，1部26噸密閉式壓縮車，共計3部轉運車， 3人3部於清晨6時自和平出發行駛臺8線臨37便道，至福壽山轉運站裝載後運至臺中市后里焚化廠焚燒處理，114年5月1日起至114年9月30日止，計轉運1,223公噸。 |  |
|  |  | 福壽山垃圾轉運站 福壽山垃圾轉運站 | - 經向行政院退輔會福壽山農場協商展期使用所屬松嶺段68-2地號土地予本所，作為大梨山地區垃圾轉運站，展期使用費計算以每年當期土地申報地價總額*百分之五*面積計收(45*5%*1‚306=2‚938.5元/年；一期展期使用費(半年)為1‚469元)，並於每期依照期程表規劃之節點展期(半年為一期)期限屆滿30日前(每年5月30日及12月1日前)辦理展延。 - 本所大梨山地區垃圾轉運站因另覓福壽山段198-1地號作為未來資源回收貯存場及其附屬設施使用，面積約0.66公頃，目前業已發包完成，得標廠商東昇工程顧問有限公司，簽約時間為114年1月7日，主要工作項目為用地撥用、地形測量、地質鑽探報告及試驗、水土保持計畫、興辦事業計畫及地目變更編定作業，計畫作為資源回收分類場、洗車場及停車場等等。 - 另梨山段656-4及656-5地號2筆土地，經查詢管理者屬於財政部國有財產署，使用地類別為特定目的事業用地，作為大梨山地區垃圾轉運站。 |  |
|  |  | 一般廢棄物處理 | 本項為住家廢棄物(垃圾)清除處理費用，現行本區分類為隨自來水費徵收與非自來水徵收兩種形態。 (一)隨自來水費徵收者，依市府環保局104年03月19日中自環廢字第1040026619號函，由自來水公司在水費中，代徵本區自來水用戶清除處理費，繳納予台中市政府統籌。 (二)非自來水代徵費用,業依104年 02月03日中市環廢字第1040012366號函,委請市府環保局代徵。目前年度之非自來水用戶按戶定額費用為1128元/戶,由市府環保局開徵。 (三)有關營業商家(或委外活動承商及婚喪喜慶等)一般事業廢清除處理費用，業依據廢棄物清理法第28 條規定，經本所同意委託並簽訂契約後，由本隊代辦清除處理，費用按月繳納至本所公庫。未簽約之商家則請自行委託民間環保公司代為清除。 |  |
|  | 環境衛生業務 環境衛生業務 環境衛生業務 | 掩埋場殺蟲殺菌 | 每月辦理環境整理與噴藥消毒。 |  |
|  |  | 重要溝渠殺蟲殺菌 | 依據需求條件給予噴藥消毒。 |  |
|  |  | 不當垃圾棄置點殺蟲殺菌 | 配合現況需求實施噴藥消毒殺菌。 |  |
|  |  | 各里住家附近消毒 | 年度排定期程實施消毒作業，如有感染事件發生，即加強噴藥消毒次數。 |  |
|  |  | 登革熱；腸病毒；H1N1等流行疫情之消毒 | 適時注意相關流行疫情資訊，配合政府疫情防治，持續辦理各里消毒工作，並積極巡查宣導清除積水容器防治病媒蚊之重要性。 |  |
|  |  | 髒亂點清除整頓 | - 清理消毒災害環境與傳染疫病環境，並配合本區重大活動場地清理整頓。 - 辦理大梨山地區防止丟棄垃圾政策宣導及取締效率的提升(架設8處監視器)。 - 111年2月份增設4處監視器，分別為南勢里美巴幸部落出入口、博愛里管制站、博愛里谷關立體停車場前方及平等里清泉橋等。 - 111年11月份增設2處監視器，分別為雙崎公墓旁農路及東崎路一段20.5公里處。 - 本年度租用7處監視器，分別為梨山里齡恩路、谷關台電前巷、博愛里(裡冷)臺8線25.5 K、梨山里舊佳陽勝利路2.4 K、梨山里臺8線84.5 K、南勢里白毛台及博愛里谷關工務段旁(臺8線)。 - 至本年9月30日止，計查獲1件民眾任意拋棄垃圾汙染環境案件，業依廢棄物清理法開罰。 - 防止家屋垃圾及農業廢棄物惡意傾倒，減免環境髒亂，建置垃圾防護欄10處(1.梨山里臺8線82.9公里處、2.梨山里臺7甲線約73.5公里處、3.梨山里松東巷路底、4.梨山里臺7甲線約69.5公里處、5.平等里臺7甲線約62公里處、6.平等里環山三巷、7.平等里七蘭產業道路。總長度189公尺。8. 南勢里原住民技藝中心聯絡道路、9.南勢里白毛台農路、10.達觀里竹林巷。總長度338公尺。) |  |
|  |  | 污染源稽查處理改善及為民服務 | 本年度至9月底取締處分違法棄置廢棄物案件計2件，共開出5張勸導單，另項違規，依廢棄物清理法處置。持續加強髒亂點及污染源稽查工作，受理民眾陳情處置，落實檢警環聯繫平台，以提升民眾法律認知及自我管理能力。 |  |
|  |  | 推動社區環境改造與綠美化 | 配合行政院環境保護署與臺中市政府辦理社區環境改造綠美化，推動清淨家園工作。 |  |
|  |  | 推動宣導垃圾不落地及減量工作 | 配合區里業務宣導，維持全區環境清潔及衛生，妥適處理垃圾與加強源頭減量並防治疫病孽生，營造友善潔淨環境。 |  |
|  |  | 辦理區轄內列管公廁整潔評比計畫 | 配合臺中市政府112年度施政計畫-老舊公廁革命計畫，爭取優化公部門公廁硬體設備。輔導所建檔公廁申請特優場所認證計達157座，建置公廁髒亂即時通報處理管道，並定期巡檢列管公廁,督導公廁管理單位加強清潔維護頻率，以符合「不髒、不濕、不臭」原則。 |  |
|  | 資源回收業務 | 本區資源回收由本隊收集後清運至資源回收委外廠商，並依合約規定變賣價金後每月繳付本所專戶 | - 加強資源回收分類，自111年度起由粗分類作業改為細分類。 - 資源回收變賣自114年5月1日至114 年9月30日止，共回收可利用資源回收物計130.161公噸，經變賣收入公庫計353,472元。 廚餘變賣自114年5月1日至114年9月30日止，回收計98.9028公噸,經委外標售收入公庫計37,586元。 |  |
|  | 各式環保垃圾車輛之檢查修理維護 | 持續委外發包辦理維修養護工作 | 本年度業已發包委外廠商依契約執行本隊各類環保車輛維修工作。 各車輛駕駛人在發車執勤前，落實車況巡檢，確保行車安全基本條件。 |  |
|  | 垃圾強制分類 | 本市已實施垃圾強制分類，違反者依廢棄物清理法第50條規定處以新臺幣1,200元至6,000元不等之罰金。 | 對區轄內各大飯店、營區、機關學校及各營業場收集清運時，實施隨車破袋稽查，見有違規則拍照勸導，仍未能配合改善者，業依廢棄物清理法處分。 另商家業者於年度內違規三次以上者，將予解除代清除處理契約，請業者自行委託民間環保清運業者，本隊亦時常追蹤廢棄物流向，防止惡意傾倒，以維護區轄整潔。 |  |
|  | 廢棄車輛拖吊及拆除違規廣告 | 由本隊人員隨時巡查及依民眾反映，接獲通報後，依「臺中市廢棄車輛車輛清除處理作業自治條例」及「廢棄物清理法」辦理，以改善區容觀瞻及道路安全。 | - 本項執行機關為臺中市政府環境保護局，協辦機關為臺中市政府警察局，本隊協助巡查彙整資料及托吊，另由警察機關通報後，移由市府環保局核辦。 - 本年度巡查和平區廢棄車輛尚有1部汽車及1部摩托車未懸掛車牌尚未拖吊，擬依法張貼公告無人認領後，移至掩埋場。目前拖吊至掩埋場共計1部汽車；0部機車，擬累積一定數量後辦理標售，所得款項將納入公庫。 三、不定期巡查路況並配合路清工作，即時拆除違規廣告。 |  |
|  | 水肥垃圾處理 | 水肥處理場進場管制 | - 有關本所水肥收費標準，參照臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準第3條規定辦理收費。 - 因車輛已報廢，本所每季統計和平地區民眾申請數量後，函文向市府環保局商借水肥車1部，俟核准後，辦理抽水肥業務，自114年5月1日至114年9月30日止，申請民眾共計52戶，共抽4.77公噸水肥。 |  |
|  | 生雞糞管制 | 公告「臺中市和平區管制使用生雞糞」案 | - 本區於109年11月12日公告「臺中市和平區管制使用生雞糞」，凡本區所轄之行政區域內均為本區管制使用生雞糞地區。 - 本隊於111年2月份成立生雞糞稽查小組，並不定期會同臺中市政府環境保護局、臺中市政府農業局、警察局保安大隊等相關人員，於谷關管制站再次展開生雞糞管制攔查工作，截至本年度9月底止，共計稽查2件疑似載運生雞糞案件。 - 本所113年3月13日邀請臺中市政府環境保護局、臺中市政府農業局、臺中市政府警察局和平分局、交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段及交通部觀光署參山國家風景區管理處召開生雞糞研商會議，討論生雞糞攔查標準及適用法規依據。 - 經會議達成共識，結論為：1.生雞糞取締爰依和平區公所109年11月12日和平區清字第1090023405號公告執行。未標示外觀；來源不明的肥料，視同廢棄物，無申請運送及使用許可證明文件，同依廢棄物清理法第49條規定告發處分。2.谷關工務段同意行政協助攔查。3.燃燒空汙稽查與告發處分為市府環保局主管權責，因人力有限且本區幅員遼闊，爰請本所持續宣導勿露天燃燒如有查獲違規，請移案交由市府告發。4.請農業局、農會轉知各產銷班農友，農業廢棄物少量時，可於平常清運時，交付本隊處理。如有大量時(套袋、廢農藥瓶罐、肥料袋)請聯絡本隊預約清運。 |  |
|  | 垃圾掩埋場 | 污水處理排放水質監控 | 本年度已完成發包委外廠商環保公司實施監控檢測水質與操作排放，檢測報表按月及各季陳報環保局核備。 |  |
|  | 環境保護 教育宣導 | 辦理區轄內八個里及各部落、社區、學校等環保教育宣導。 | 配合本區轄各機關及部落、社區、學校等活動，多元推動環境教育宣導活動，推廣綠色消費觀念，並積極輔導及鼓勵各單位及個人向環境部申請環境教育認證、補助及參與相關獎項，提升本區環境教育專業素養。 |  |

清潔隊隊長詹承硯報告：

以上清潔隊報告完畢。

副主席楊淑青報告：

隊長請回，請幼兒園，謝謝。

幼兒園園長楊沛縈報告：

主席、宋秘書、各位代表先生、女士、區長、王秘書以及公所各位同仁早安，幼兒園的報告在60頁到65頁，簡單的會針對行政業務跟教保及衛生保健業務兩大面項做擇要的報告。

| 類別 | 工作項目 | 實施要點 | 實施概況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 區 立 幼 兒 園 區 立 幼 兒 園 區 立 幼 兒 園 區 立 幼 兒 園 區 立 幼 兒 園 區 立 幼 兒 園 | 行政業務 行政業務 行政業務 | 人事業務 人事業務 | - 辦理114年度契進教保員遷調作業。 - 配合本市政府教育局辦理114學年度第1學期契約進用人員教保員/廚工/(代理)護理人員(職缺各計1名)甄選進用事宜甄選及報到事宜。 - 辦理113學年度第2學期契約進用(代理)教保員契約期滿離職案(離職及退保事宜)。 - 辦理113學年度契約進用人員年終考核及薪資晉級案。 - 辦理結算113學年度契約進用人員學年年終休假天數暨未休假天數請領或延長休假事宜。 - 辦理114學年度各類人員（含代理）到職進用事宜提報教育局及提報114學年度教職員工（到、離職）異動申請及教職員工年度清冊。 - 辦理本市114學年度教師市內介聘相關作業及代理教師甄選(各2名)。 - 辦理行政助理第2次(4-6月)平時考核及辦理本區立幼兒園114學年度契約進用考核小組委員成立案。 - 辦理114年度幼兒園文康活動:7月31日(四)林酒店森林百匯。 - 辦理幼童車駕駛體檢事宜及提報教育局體檢結果。 - 辦理本市政府教育局114年度教師節教師禮券事宜及辦理核銷事宜。 - 增置人力的甄選及進用。 |  |
|  |  | 各項演練業務 | - 辦理各分班幼童車演練，演練期程: 5月23日(五) 本園 5月29日(五) 雙崎分班 6月4日(三) 達觀分班 6月9日(一) 環山分班 二、辦理各分班(本園、雙崎、環山及達觀分班等)防災(地震、消防)演練事宜。 |  |
|  |  | 各項綜合行政業務 各項綜合行政業務 | - 提報本市政府教育局114學年度第1學期幼童專用車接送路線表。 - 辦理本所區立幼兒園(本園)、雙崎及達觀分班報廢財產/物品清運及核銷相關事宜。 - 114學年度第1學期預估就學補助經費請領。及本所(區立幼兒園)113學年度第2學期就學補助（學費、雜費+代辦費）期末核結及撥補經費轉正事宜。 - 辦理本所(區立幼兒園)113學年度課稅配套措施－教保費期末核結事宜及經費轉撥事宜。 - 辦理「全國教保資訊網填報系統─幼兒園填報區─公立幼兒園導師及教保員設定」及辦理本所區立幼兒園114學年度第1學期-課稅配套措施-公立幼兒園導師職務加給差額及教保費補助經費請領事宜。 - 辦理114年度教育部補助本所區立幼兒園裝設監視錄影系統設備財物採購案。 - 辦理本所和平區立幼兒園雙崎分班建築物耐震補強工程採購案相關事宜。 |  |
|  | 教保及衛生保健業務 教保及衛生保健業務 教保及衛生保健業務 教保及衛生保健業務 | 教保各項活動業務 教保各項活動業務 | - 親子校外教學活動： 5/1(四)本園、雙崎及達觀分班 - 親職教育-親親寶貝一起來活動： 5/5(一) 本園 5/7(三) 達觀分班 5/8(四) 雙崎分班 5/27(二) 環山分班。 - 5/9(五)本園協助民政課母親節活動開場表演。 - 5/9(五)達觀分班至博屋瑪國小協助114年度部落話語競賽文化活動開場表演。 - 圖書館辦理本土語言活動： 5/16(五)達觀分班 6/3(二)雙崎分班 - 國幼班月輔導會議： 5/21(三) 本園 6/13(五) 環山分班 10/15(三) 和平國小附設幼兒園 - 113學年聯合畢業典禮-本園、雙崎分班及達觀分班：6/26(四) (本所三樓禮堂) - 114年度教學業務觀摩活動： 8/4(一)~8/6(三)新北市金山區金美國民小學附設幼兒園。 - 國幼班研習： - 幼兒教學環境規劃暨在地文化教學活動設 計:6/28(六)苗栗縣苑裡鎮山腳國小附設幼兒園(梨山國民中小學附設幼兒園承辦) - 兒童健康與照護：基本救命術與緊急救護危機處理」-8/16(六)本所三樓禮堂。(本所區幼承辦) - 幼兒教保教學資源的介紹與運用~木工學 習:10/18(六)白冷國小附設幼兒園(承辦)。 - 8/1(五)園務會議-雙崎分班 - 8/7(四)教保課程發展會議-達觀分班。 - 8/15(五)開學日。 - 辦理各分班親師座談暨班親： 9/17(三) 本園 9/18(四) 雙崎分班 9/22(一) 環山分班 9/25(四) 達觀分班 - 親職活動-弘毓基金會 10月23日(四) 雙崎分班 - 辦理各分班教保服務契約書、肖像權同意書事宜。 - 族語課程推廣及相關業務。 - 延、加托服務及業務經費核銷。 |  |
|  |  | 衛生保健業務 衛生保健業務 衛生保健業務 | - 完成5-10月餐點表、每日進行各分班校園食材登入及萊豬稽查抽驗表及政府相關食安政策。 - 辦理各分班廚工體檢事宜，已於停托期間請各分班廚工至公立醫院完成體檢。 - 辦理及追蹤各分班飲水機更換濾心及水質檢驗。 - 辦理各分班水塔清洗。 - 夏日及降雨頻繁，加強各分班登革熱防治及衛教宣導事宜 - 辦理113學年度第二學期及114第一學期口腔篩檢及塗氟保健： - 配合轄區衛生所進行各分班中班幼生健檢及全園幼生發展篩檢。 - 辦理113學年度第二學期國健署推動發展篩檢: - 慈濟外展評估活動(環山分班11月) 10月08日(三)本園 9月22日(一)達觀分班 9月26日(五)雙崎分班 - 114年度流感疫苗接種： 10月14日(二)達觀分班 10月15日(三)本園 10月20日(一)雙崎分班 10月22日(三)環山分班 - 114學年期初分班-身高體重、視力、立體感篩檢。 - 特殊教育鑑定安置於提報（依公文）。 - 辦理113學年度第二學期及114學年度第一學期學前教育階段特殊教育學生個別化教育計畫(IEP)督導工作、入國小轉銜提報。 - 辦理113學年度應屆畢業生(特殊需求學生)跨階段轉銜會議。完成特殊畢業生轉銜成果。 - 系統校正工作案。辦理114學年度第一學期第1次特殊教育通報系統校正、查錯工作案。 - 113學年度第4階段特殊教育相關專業人員服務，及賸餘款辦理繳回。 - 申請並辦理114學年度第一階段契約時薪制特教助理人員進用相關事宜。 - 護理師專業及相關業務增能課程： (一)參加學校護理人員緊急救護訓練課程。 (二)參加學校護理人員暑假教育研習。 (三)參加特教研習承辦人員場次。 (四)參加家庭暴力防治研習。 (五)參加學生團體保險承辦人員場次。 十九、完成114學年度第一學期學生團體保險首批投保作業。 |  |

幼兒園園長楊沛縈報告：

那其他的內容就詳如書面報告，以上。

副主席楊淑青報告：

園長請回，圖書館。

圖書館管理員藍珍珍報告：

主席、各位與會代表先生女士、宋秘書、區長、王秘書及各位主管大家好！圖書館工作報告詳如書面65到72頁次，圖書館工作報告分為四大項，那針對第一大項待會我們就會做擇要的重點的報告。

| 類別 | 工作項目 | 實施要點 | 實施概況 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 區 立 圖書館 區 立 圖書館 區 立 圖書館 區 立 圖書館 區 立 圖書館 區 立 圖書館 區 立 圖書館 | 圖書館行政管理 圖書館行政管理 圖書館行政管理 圖書館行政管理 圖書館行政管理 圖書館行政管理 圖書館行政管理 | 年度計畫提報及執行 年度計畫提報及執行 年度計畫提報及執行 | - 114年辦理多元閱讀推動工作，如下說明： (一)臺中市政府文化局補助「全民閱讀推動計畫」補助7萬元(其中5萬元為資本門，作為購置圖書費用)；「本土語言推動計畫」補助3萬元。 (二)推廣多元閱讀活動，辦理場次如下： 1.「全民閱讀推廣計畫」講座3場： (1)7/12(六)09:00-11:00，於圖書館辦理夏日水節日活動，參與人數30人。 (2)8/24(六)12:00-13:00，於自由國小辦理暑假閱讀趣活動，參與人數20人。 (3)11/2(六) 10:00-12:00於谷關配合臺中市政府辦理「2025市民野餐日—草地閱讀趣．一起野餐去」戶外說故事活動。 2.「本土語言推廣計畫」講座6場： (1)4/10(四)10:00-12:00，於圖書館辦理復活節彩繪遊戲閱讀活動，參與人數25人。 (2)4/23(三)10:00-11:00，於和平區立幼兒園(本園)辦理認識五官族語活動，參與人數26人。 (3)5/16(五)10:00-11:00，於和平幼兒園達觀分班辦理認識動物族語活動，參與人數25人。 (4)6/3(二)10:00-11:00，於和平幼兒園雙崎分班辦理認識原住民傳說故事活動，參與人數21人。 (5)8/1(五)10:00-12:00，於圖書館辦理專題講座：從祖靈祭談原住民文化，參與人數67人。 (6)8/8(五)13:30-16:30，於圖書館辦理專題講座：從認識《我的名字》出發，用繪本和孩子談自我認同，參與人數20人。 (7)8/9(六)9:00-12:00，於圖書館辦理專題講座：從認識《我的名字》出發，製作名字小書，參與人數17人。 - 2025臺中市逍遙音樂町活動： (一)臺中市政府文化局於114年5月2日以中市文藝字第1140009130號函核定補助17萬元整。 (二)114年10月19日（星期日）上午10時至12時舉辦「2025臺中市逍遙音樂町~松柿好風光．和平響樂季」，活動場地與產業觀光課「大甲溪觀光文化季」活動結合，透過音樂、環境教育與產業行銷共同推廣和平文化產業休閒風情。 - 114年嬰幼兒閱讀起步走-閱讀in臺中活動： (一)8/22(五)11:00-12:00，於桃山活動中心發放閱讀禮袋，參與人數28人。 (二)10/17(五)9:00-10:00，於和平國小附設幼兒園辦理借閱證並發放閱讀禮袋，參與人數11人。 (三)10/17(五)10:00-11:00，於白冷國小附設 幼兒園辦理借閱證並發放閱讀禮袋，參與人數8人。 (四)預定11月中下旬於和平區立幼兒園(本園)辦理借閱證並發放閱讀禮袋。 - 114年度臺中市和平區立圖書館耐震能力改善計畫： (一)114年9月3日完成設計圖書第1次審查會。 (二)114年10月23日細部設計圖第2次審查會。 (三)後續俟廠商完成書面修正後送臺中市立圖書館工程輔導委員會審議通過後即可辦理後續工程發包作業。 |  |
|  |  | 營運管理 營運管理 | - 積極與學校、社區或部落單位辦理各項文化或藝文活動，以帶動公部門間夥伴關係、公私協力的本所、社區、部落間多元營造治理活力。 - 114年8月份辦理報廢過期期刊，總冊數共計1,609冊，以加強圖書服務品質。 - 妥善管理圖書館財產，於114年9月份報廢老舊電腦主機設備。 - 更新汰換館內監視主機與鏡頭，提升公共安全管理效能。 - 增設圖書館1樓閱讀區照明燈及廊道照明，以提升民眾閱讀品質。 - 辦理圖書館階梯美化之文化彩繪計畫，由在地藝術家張毓國老師設計「知識的階梯 × 山林 × 原民智慧」主題，並於114年9月底完成樓梯彩繪，提升圖書館文化氛圍，營造具教育與藝術氣息的公共閱讀空間。 - 114年8月19及20日派員參加中華消防協會所舉辦防災教育訓練課程(消防管理員課程)，並於114年8月26日取得合格證書。 |  |
|  |  | 館藏發展 | - 圖書館藏數量及期刊雜誌借閱： (一)截至114年10月底館藏圖書數為56,083冊(受機關捐贈書籍與每月雜誌編目約60-70餘冊)。 (二)圖書館期刊提供37冊類型刊物。 (三)圖書館報紙閱讀提供中國時報、自由時報、聯合報、大紀元等。 - 圖書館館藏盤點作業於114年9-10月間辦理，刻正進行盤點作業差異數分析及研擬淘汰過時及破損不堪使用之館藏資料，以進行圖書報廢事宜。 - 圖書借閱逾期款執行—114年5月至10月執行借閱逾期繳納金2人次，累計執行款計新臺幣43元；賠書款1人次，累計執行款計新臺幣600元。 - 114年圖書新購與館藏充實： 臺中市政府文化局補助多元閱讀推廣計畫-補助館藏充實核定金額新台幣5萬元，業已於10月21日簽奉核准辦理購書174冊並預計11月期間完成送達。 |  |
|  |  | 文化推展活動計畫 文化推展活動計畫 文化推展活動計畫 文化推展活動計畫 | - 為推動區級文化據點、整合社區資源及深化原住民族文化，茲向臺中市政府文化局申請「114年度輔導區公所辦理社造中心實施計畫」，獲核定補助經費新臺幣12萬5,000元。 計畫重點如下說明： (一)地方特色形塑項目一：閱讀的力量‧從角落出發巡迴講座結合原民故事與繪本創作，深入社區或校園巡迴講座。 辦理6場次系列活動： 1.114/9/16和平幼兒園(本園)，參與人數27人。 2.114/9/19德芙蘭國小，參與人數30人。 3.114/9/22和平幼兒園雙崎分班，參與人數20人。 4.114/9/22和平幼兒園達觀分班，參與人數28人。 5.114/9/26白冷國小，參與人數31人。 6.114/10/01和平幼兒園環山分班，參與人數25人。 (二)地方特色形塑項目二：食農教育工作坊以和平在地農特產為主題，推動食農教育。預計11月下旬辦理食農工作坊，地點：松鶴社區活動中心。 - 辦理原住民族主題展覽： 為強化在地文化認同與族群教育推廣，本館配合每年8月1日原住民族日辦理原住民族主題，展出向臺中市政府原住民族文化館借展作品：《肩上的技藝－泰雅族雙崎部落背簍田調展》、《島嶼原意—lubuw技憶：泰雅族口簧琴田野調查成果特展》。 展覽內容涵蓋部落手工技藝與音樂文化，深化民眾對原住民族文化之理解與尊重。展覽期間自114年8月1日起至9月30日止(延長至10月31日止)。 - 推展原住民族文化活動： (一)為傳承泰雅族歲時祭儀文化，促進族群文化認同與部落凝聚力，辦理「泰雅族文化歲時祭儀～和平重現祖靈 Gaga na psyurak．雙崎部落感恩祭」活動。 1.活動地點：雙崎部落。 2.活動日期：114年7月6日清晨4時至中午12時。 3.參與人數：約250人。 (二)為鼓勵族人傳承部落族語歌謠與發揚原民 文化之美，辦理「原鄉樂音．和平飛揚~2025泰雅族語歌謠競賽暨文化藝展活動」。 1.活動日期：114年10月18日（星期六）上午9時至13時。 2.活動地點：谷關遊客中心前廣場。 3.參與對象：學校、部落教會及文健站等。 4.參賽人數：學生組4隊伍、青壯組4隊伍、長者組5隊伍，參賽及活動人數250人。 5.結合大甲溪流域5個文化健康站年度成果展出並與原住民音樂歌謠共同展現，以推展在地文化特色。 - 原住民族語推廣人員計畫： 惟本區族語推廣人員於114年8月份生涯規劃離職，和平區語推人員缺額，將由原住民委員會專案培訓後並統一分派補足至各地方政府。 - 原住民族委員會「114年度補助原住民族地區基本設施維持費」-辦理民俗文化及族語復振推動補助案執行情形： (一)補助松鶴社區發展協會辦理「德芙蘭部落泰雅古調歌謠傳唱活動」，補助新台幣3萬元。 1.活動地點：松鶴活動中心。 2.活動日期： 114年4月17-18日、4月24- 25日、5月2日、5月12-13 日(上午10時至12時)。 3.參加對象： 松鶴文化健康站學員及部落族人約40人。 (二)補助白冷國小附設幼兒園辦理「族語學習課程」，補助新台幣3萬元整。 1.活動地點：白冷國小附設幼兒園。 2.活動日期： 114年4月15日114年6月25日。 3.活動時間：每周二、三早上9時至10時。 4.參加對象：白冷國小附幼學生計9人。 (三)補助博屋瑪國民小學辦理「部落話語競賽文化活動」，補助新台幣3萬元整。 1.活動地點：博屋瑪國民小學。 2.活動日期： 114年5月9日下午1時至晚上8時。 3.參加對象：來賓、部落人士、學校學生及工作人員等約250人。 (四)補助社團法人原住民深耕德瑪汶協會辦理「暑期自由文化體驗兒童營」，補助新台幣3萬元整。 1.活動地點：自由國小。 2.活動日期：114年7月30日-31日，每日 9：30-16：30。 3.參加對象：本區自由里之部落國小學童20名。 (五)補助財團法人台灣基督長老教會泰雅爾中會雪山教會辦理「大安溪泰雅北勢群文健站感恩節暨祖孫文化交流活動」，補助新台幣3萬元整。 1.活動地點：桃山活動中心。 2.活動日期： 114年8月22日上午8時至12時。 3.參加對象：大安溪線4個文健站長者、志工、照服員、達觀幼兒園師生、雪山坑部落居民參與，活動人數約200人。 (六)補助松鶴社區發展協會申請辦理「114年德芙蘭部落泰雅工藝傳統樂器lubuw na Tayal復振創作課程」，補助新台幣3萬元整。 1.活動地點：松鶴活動中心。 2.活動日期：114年10月2、9、28、29日，上午10時至12時。 3.參加對象：以松鶴文健站學員及部落族人為主40人。 |  |

圖書館管理員藍珍珍報告：

以上工作報告，謝謝。

１３、討論提案（三讀議案一讀會）

區長提案

第 1 案            類別：主計             編號：所058

提案人：區長 吳萬福

案 由：為本區115年度總預算案，提請  審議。

辦 法：提請代表會審議通過後函報臺中市政府核備，並依法公佈。

副主席楊淑青報告：

主計主任。

主計室主任周暖筑說明：

主席、副主席、各位代表、宋秘書、區長、王秘書、各單位主管，大家好！本區115年度總預算案依據115年度中央及地方政府預算籌編原則，115年度共同性費用編列基準表等有關規定，由各業務主管單位依照年度施政計畫，擬編歲出計畫說明提要與各項費用明細表，彙編成歲出總預算，再參酌行政課所提歲入項目說明提要與預算明細表所列財源，經由區長、秘書及各單位主管所組成之總預算編審會議，本量入為出原則權衡業務計畫之輕重緩急，極力求支援有效運用等原則合編年度總預算，本年度預算歲入歲出概況，歲入總額5億9,129萬5,000元，歲出總額6億2,163萬元，歲入、歲出短絀3,033萬5,000元；在歲入財源面罰款及賠償收入75萬1,000元、規費收入190萬3,000元、財產收入522萬6,000元、補助及協助收入5 億2,991萬8,000元、捐獻及贈與收入4,476萬5,000元、其他收入873萬2,000元；在歲出方面一般政務支出1億5,665萬元、教育科學文化支出3,949萬8,000元、經濟發展支出3億970萬7,000 元、社會福利支出2,022萬元、社區發展及環境保護支出6,027萬4,000元、退休撫卹支出1,116萬 1,000元、補助及其他支出2,412萬元。以上主計室報告，謝謝。

副主席楊淑青報告：

各位代表有沒有意見？那主任請回。各位代表沒有意見？一讀會通過。

大會議決：照案通過。

秘書宋國慶報告：

奉主席指示我們今天會議到這邊。

１４、散會（中午11時25分）

臺中市和平區民代表會第3屆第6次定期會議事錄

１、會次：第2次會

２、開會日期：中華民國114年11月18日上午9時30分起至是日中午10時15分止

３、開會地點：本會三樓議事堂

４、出席代表：（1）陳志勇（2）葛榮正（3）陳宥彤（4）蕭有祥（5）吳天祐(6）徐裕傑（7）詹森（8）楊淑青（9）羅清輝 (10) 林吉財(11) 林永富等11名 （以簽到順序）

５、缺席代表：

６、列席人員：區長吳萬福、秘書王正顯、土地管理課課長柯兆庭、幼兒園園長楊沛縈、清潔隊隊長詹承硯、建設課課長謝曉君、圖書館管理員藍珍珍、行政課課長郭麗珍、民政課課長古志偉、產業觀光課課長吳以山、主計室主任周暖筑、人事室主任陳葆源、政風室主任陳南融、本會秘書宋國慶

７、來賓：

８、主席：陳志勇      　        　紀錄：吳佩蓉

９、查報出席人數：

主席陳志勇報告：現在開會時間已到，請秘書查報已簽到出席代表人數。

秘書宋國慶報告：本會應出席代表11人，現已簽到出席11人。

主席陳志勇宣佈開會：本次大會應出席代表11人，現已11人出席，已達開會法定人數，現在本次會開始。

１０、討論提案（三讀議案二讀會）

區長提案

第 1 案            類別：主計             編號：所058

提案人：區長 吳萬福

案 由：為本區115年度總預算案，提請  審議。

辦 法：提請代表會審議通過後函報臺中市政府核備，並依法公佈。

秘書宋國慶報告：

跟各位代表報告，我們今天是三讀議案二讀會，我們今天審議預算的單位是土地管理課、行政課、人事室、主計室以及政風室，等5個單位的預算，請各位代表針對這5個單位的預算進行審議，謝謝。

代表吳天祐提：

主席，那個本席針對那個土管課，土管課長…

主席陳志勇報告：

課長。

代表吳天祐提：

課長，早安。您在這個第132頁那麼編了這個…看到了嗎？13頁。

土地管理課課長柯兆庭說明:

哪一？

代表吳天祐提：

好，那麼我們先看右上角這一個…

土地管理課課長柯兆庭說明:

嗯。

代表吳天祐提：

就是我要跟你談的就是主要是在這一頁齁，那麼第1頁你編了這兩個人這個預算數啦齁…

土地管理課課長柯兆庭說明:

嗯。

代表吳天祐提：

單價是517，631，那麼總數是1,035,262，這是為了辦理這個原民會補助114年度原住民保留地權利回復計畫雇用地政人員來臨時薪資來使用對不對？

土地管理課課長柯兆庭說明:

對。

代表吳天祐提：

那現在非原住民的部分啦齁，你們的預算啦齁能不能把這個預算挪

出一個人來辦理非原住民的齁土地業務也是要權利回復，因為你現在原

住民辦權利回復的案件越來越少啦，你使用到兩個人，一個人一年我想辦個二、三十個應該都沒有問題，但是呢非原住民的權利回復相…後繼的後續的一些業務會上來，那我在想預算不給你刪，但是你這個內容啊調整一下。

土地管理課課長柯兆庭說明:

好，回覆代表一下，關於這個內容的部分，因為這個是中央補助的

，所以這個是他有中央的標規去做準則啦，所以他這邊是說…就像我們講的兩個土登人員，就是協助那個承辦土地相關權利等等…

代表吳天祐提：

你現在寫的是保留地…年度原住民保留地權利回復，你沒有講說限制非原住沒有權利回復，有啊…有沒有？

土地管理課課長柯兆庭說明:

不是這樣解釋啦…

代表吳天祐提：

那當然啦…

土地管理課課長柯兆庭說明:

權利回復非原住民現在現行規定是沒有，但我們在承租上其實也有承辦人在負責這一塊的啦…

代表吳天祐提：

我…我希望你們現在開始就要進入情況，因為…

土地管理課課長柯兆庭說明:

這個不是我們能說了算了…對，因為這個是中央補助，所以我沒辦法去改變他的標規啦…

代表吳天祐提：

好，你不要給我辯這個東西，就說這個東西你們本身，將來原民會也是要承受這樣一個我們的請求，因為這個事實存在，而且呢本席在114年4月份…112年4月份到原民會去協商的時候，也已經談到非原住民啊使用這個土地的一個權利救濟，應該遵循可以遵循這個原民會過去輔導原住民取得保留地的一個耕作權，跟這個所有權，那麼最早依循的就土地法第133條第一項嫁接到原住民保留地管理辦法來，所以這個部分我們現在也在探討這個問題，當然我們已經決議過有兩個決議，12月11號呢這個下午3點還要到臺中市政府請求這個市長，對這個方面來協助來解決這個非原住民使用保留地權利合法化的問題，那勢必會…所以我在想這個權利回復計畫…我是認為說由你們回去自己重新編一下重新編一下，那麼第二底下的這一項55萬那麼預算數兩個人總數是一百萬，這是超限利用，超限利用地現在還在處理嗎？還有超限利用嗎？

土地管理課課長柯兆庭說明:

一直都還有…

代表吳天祐提：

國土計畫法馬上要實施，而且國土計畫已經公佈之後呢？

土地管理課課長柯兆庭說明:

未實施之前還是有…對…

代表吳天祐提：

他對於土地單一利用的問题已經這個取消，允許多種利用他是屬於空間規範來那個…區域計畫法的單一利用的地目啊已經要廢止，你們還再花錢在這上面，那麼還要來追究非原住民這個超限利用的問題，這個東西我認為不可以，這個土地…國土計畫法在105年就公佈了，這個大家都知道，只是說因為有某幾個縣市他的實施計畫編定程序這個比較慢一點，所以延緩這個使用分區的這個部分的實行，但是呢他的計畫本法已經生效了，所以本法生效之後，他本身區域計畫裡的地目你們根據地目來找人家毛病修理人家的，老百姓因此受傷害的很多，所以這個部分我認為要全部刪除，那麼看大家意見怎麼樣？

土地管理課課長柯兆庭說明:

回復代表啦，這個部分這個在剛所提的國土計畫那是未來可能性的實施啦，那就…單這個計畫就以空間上土地的利用的程度有沒有違規，像林地農用，那不會只設限非原，也有很多原住民，所以這個沒有跟…分身分一點瓜葛都沒有…

代表吳天祐提：

包括原住民的也不可以…

土地管理課課長柯兆庭說明:

對呀…

代表吳天祐提：

就是說有關超限利用問題…

土地管理課課長柯兆庭說明:

這個是針對土地使用上…

代表吳天祐提：

將來由國土計畫來規範，而不是區域計畫法…區域計畫法是…

土地管理課課長柯兆庭說明:

那就等未來若有機會通過，那有新的法令有新的政策…

代表吳天祐提：

現在就可以不准予，你這個東西就擾民嘛，你沒有得到什麼嘛，你也讓國家…

土地管理課課長柯兆庭說明:

這個是中央補助給我們叫我去執行的…

代表吳天祐提：

那就退回去啊…

土地管理課課長柯兆庭說明:

問題是沒有辦法…對啊…

代表吳天祐提：

我認為這個部分齁，我們希望啦，希望區長跟土管課啊就對這個問題再協商一下，我想這個部分應該是要取消刪除掉，那看大家意見怎麼樣？那當然我們希望那個秘書跟區長表達意見一下，因為這個重大問題

，重大的政策問題。

區長吳萬福說明：

謝謝吳代表的意見，其實這個是上級的，其實這個執行不執行我們先把他保留，執行面的問題但是經費需要把他保留下來，執行的我們看土管課這邊，因為這個是全省都有的這個經費部分。就我們看執行面的部分，我們就盡量不要動支到這個但是也不要刪除啦。

土地管理課課長柯兆庭說明:

代表，這個…

代表吳天祐提：

依照過去的經驗啦就說你們過去土管課啊，申請這個行政費用裡面有這個插牌就是有這個東西，到處去插牌齁說人家那個超限利用啦，這個因為有建築物因為占有…利用建築物的原因理由來占用國有公用原住民保留地，那麼所以你們要求插牌費用給你們，結果你們到處亂插，在亂插過程中間我們也不曉得你們插什麼，結果目前顯現出來就是為了要拆除600戶的這個違規使用的這些老百姓…

主席陳志勇報告：

不是，那個…吳代表吳代表，這個你剛講的是110萬這條嗎?

代表吳天祐提：

對…

主席陳志勇報告：

你請主計主任說明一下，因為這是今年的預算都花了，聽主計講因為這是例年來的共業，然後你假如要擋是明年的…

代表吳天祐提：

對啦，當然啦，你現在是要審查明年的啊？

主席陳志勇報告：

沒有，這是今年轉正的哦，主計主計說明一下。

代表吳天祐提：

好好好，你們說明看看，什麼是轉正的。

主計室主任周暖筑說明：

謝謝代表關心，代表關心的這兩個案子啊，我們已經在113年12月20號就是代表會已經同意墊付了，那墊付案是因為那個業務單位有急迫性需要執行，然後請代表會同意墊付，他是屬於114年的預算，然後目前是在執行，那因為墊付案他需要做科目轉正，所以我們會在下一次編預算的時候納進來，然後轉進預算科目裡。

代表吳天祐提：

我覺得我要請我們的主席跟秘書這種東西不可以隨便來同意他這個先行動用，那因為這個關係到重大的人民權利問題，你讓他先動支啦核准啦，以後再來補手續，那我們這個審查就多餘了，所以有關這個很敏感問題過去的當然我們不便再談啦，那以後請這個部分呢…這個保守一點，多尊重每個代表的意見，謝謝，那既然這樣我就不說話了好不好？那有關權利回復的部分啊，我希望你們呢這個權利回復應該包括漢人的問題要一併考慮，那未來的業務啊這方面應該會增加，那如果說會因為這樣啊產生的費用增加呢，這次來不及編列，那我想有需要的時候你們再提追加預算，但是呢一定要做好嗎？要先籌備未雨綢繆，好嗎？

土地管理課課長柯兆庭說明:

努力…

代表吳天祐提：

努力…

土地管理課課長柯兆庭說明:

但是要看政策上，因為…

代表吳天祐提：

對，這次到市長那邊看看之後那個如果因為這個土地的問題，雖然是原保地，他其實原來是這個山地保留地，那山地保留地跟原住民保留地是完全不等號的，那個山地保留地他本身呢為了安置過去這個被日本人強制遷離居住地的這些我們山地人民啊，他使用的土地應該是24萬6千多公頃裡面8萬多公頃，主要針對山地山胞、山地原住民的福利來編制的，民國74年之後呢，因為原住民權利運動這個紅火展開，平地原住民呢平地山胞啊來搶這個保留地，所以在民國74年之後本來平地山胞是不能來使用山地保留地的，結果也被打開大門本來8萬多人現50幾萬人在搶這個保留地，那對這個非原住民…以金錢買賣啦或者歷史進入先占權都有的耕作權耕墾權都有的，這些人的權利就排斥了，所以在這個權利不平等情形下，那我們一再的呼籲政府應該重視原住民保留地跟山地保留地是不等號，那今天這個不是我們談的主題，但是呢，這個非原住民的權利齁這個回復，因為就是在我們前兩次臨時會所決議的，因為74年清查的結果有2,896件台灣省政府山胞行政局核准放租給非原住民來使用的，還有85年清查的就是也要一併來放租甚至於長期效應是要讓族群雙贏，那個原住民跟非原住民都取得權利登記，那這個計畫目的呢一到和平公所手中就變了質，就變質，就被壓倉一直到現在，那這個東西既然證據我們都找到了，公文都找到啦，那也要上報到臺中市政府去啦，當然呢一定會有一個具體的救濟行動，那我們今天早上開的會前會，已經做了提案的一個決定內容的決定，那麼準備在12月11號到市長室去的時候，在請求市長來協助，那當然呢我現在是提醒你，你有這個一些工作後續呢，代表會還是會在斟酌這個部分呢，再繼續來跟各位這個主管還有區長、秘書呢來協調，盡快的早一點啟動救濟行動，好，謝謝。

主席陳志勇報告：

那吳代表你對這個110萬要是有意見的話，那個課長你們要去溝通哦，以後就不給你們墊付跟不幫你們那個哦，你們知道看要怎麼溝通，不能到明年又是一樣的事情來發生，那各位代表還有沒有什麼意見？沒有，課長請回。各位代表對公所今天審的預算還有沒有什麼意見？沒有，先休息。

秘書宋國慶報告:

奉主席指示休息5分鐘，謝謝。

秘書宋國慶報告:

休息時間已到，奉主席指示我們繼續開會，謝謝。

副主席楊淑青報告：

那個有好幾位代表、還有我們區長都去那個有一位喪家要出殯，所以都離開去跟人家做公祭，在這裡麻煩各位代表看一下看還有沒有意見

？謝謝。

代表葛榮正提：

關於剛剛吳代表提的那個墊付案的這個問題齁，我之前在行政單位待過，我待過原住民生活輔導員，啊原住民生活輔導員他也有原住民生活輔導計畫，也是來自中央啦，中央的錢都在年底進來啊你要執行的話就是要做墊付的動作，那我現在是說我不曉得吳代表的意思什麼？是公所不要這兩個人還是要這兩個人？如果要這兩個人這墊付案勢必要通過的，若不要這兩個人也是交由我們代表會的同仁去決定，因為行政機關是一定要這麼做，中央政府的錢年底來嘛，你在11月一定來不及審查，一定要做墊付嘛然後再轉正的部分，所以我覺得可能吳代表提的意思是說要不要兩個人跟要用這兩個人要用還不要用，就交由代表們去決定啦，好，謝謝。

代表吳天祐提：

謝謝我們葛代表。我的意思是要哦，我沒有說不要，只說他的工作內容分一個來做原住民另外一個來做非原住民，就這樣而以，所以人還是要。OK，我已經跟課長大致上有交流啦，因為新年度的墊付馬上又要來嘛，總共有一千多萬嘛，哪些可以墊付哪些不可以墊付，那我想他事先的交流一下再說，這我們私下再談談，謝謝。

副主席楊淑青報告：

好，謝謝吳代表。各位代表還有沒有針對這些…還有沒有意見？二讀會有沒有意見？沒有意見，那我們宣佈通過，二讀會通過。

１１、區政質詢及答覆

副主席楊淑青報告：

各位代表，質詢對全部的課室都可以詢問齁，那各位代表有沒有需

要詢問的？葛代表請。

代表葛榮正質詢：

那個土管。

副主席楊淑青報告：

土管課請。

代表葛榮正質詢：

課長保持微笑是正確的，現在只有我跟吳代表兩個在，我總要說幾

句話啦。那個課長，其實是有一個案的問題齁，我希望你們土管課要重

視真的要重視，在我們博愛段有個申請人他是漢人，他是漢人…

土地管理課課長柯兆庭答覆：

是。

代表葛榮正質詢：

他有一塊地是八分地…

土地管理課課長柯兆庭答覆：

嗯。

代表葛榮正質詢：

他的…他是從民國六十年左右就開始有租約，一直到現在，這個案子我也跟你討論過了，我今天主要不是說你們的行政流程不對啦，我們現在來分析這個個案啦，我一一來陳述，他這個個案齁他是八分地他八分地，今年11月26號就續租到期，他在今年6月中就開始申請續租，然後因為在八分地上面他有一個60坪的房子，然後如果我們要協助他齁那個產觀課我也有去找過他，協助他變成農資材室齁，因為坪數過大而且那個房子齁裡面裝潢也稍微有點舒適不能說豪華，那你要補申請農資材室是不可能的，不可能的情況之下土管課當然就不會給他續租啦，他不給他續租，然後那個承辦人博愛段的承辦人大概都知道是誰，我們也不講他的名字啦，他在承辦這個案件當然就依規定就不給他續租，他不續租啦，那位民眾從民國60年就開始在那塊土地耕作、居住，他房子本來是小小的房子擴大成60坪的大平房，那以前他都認為能夠續租，為什麼這次不行了？他不行的情況也跟…到土管課，土管課的承辦就說你去市政府陳情啦，他也真的跑去市政府陳情，那個資料我手上都有，結果他去陳情的時候反而被市政府說你那是違章建築啦，限期拆除，他就緊張啦，為什麼要限期拆除？我說你為什麼要聽土管課的承辦呢跑去陳情，他說是土管課叫他這麼做的，後來我就跟他說你地那麼大，我也現場去看了那個房子坦白講是長長的，60坪坦白講是…他說60坪我可能感覺不止60坪，他裡面的裝潢設施真的就像一般的民宅啦，那我想說要弄成資材室是很困難，那我想八分地是不是…那其他的就是那個房子那邊、庭院，其他的是農牧地，農牧地他有照規定種植一些果樹雖然不是種的很好，我就跟他聊啦，那為什麼不分割？因為土地面積大到一個程度是不是可以做分割？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

農牧用地最少兩分半…

代表葛榮正質詢：

對呀，他那個八分啊，結果承辦人第一時間不肯讓他分割，說你這

就違規使用，不肯，不肯那你要我找承辦人問為什麼不能分割？然後我也去找過你，為什麼不能分割？你說可以，而且在租約期間，雖然在今年的8、9月間就辦了，結果承辦人可能說我去找過他我也去找過你，他可能會說我代表挾代表之權其實不對的，這個法令…在現行規定下是可以分割，反而是他為什麼要拿他的公務人員的職權說不行，但是我有問過你是可以，承辦人可能迫於課長的壓力，不是我哦代表沒有什麼，我只是為民眾來謀求這個福利，他有權分割，所以把他八分地把他分割掉，分割那個房子的部分違規就違規了嘛，違規現行是沒辦法處理，那到這樣好他就順意課長的指示就辦理了分割，那好事情過去了，他就分割好，而且也在順利在11月26號應該是有續租割出來的那一塊啦齁…

土地管理課課長柯兆庭答覆：

嗯。

代表葛榮正質詢：

你在查一下，因為後續我沒有在追踪…

土地管理課課長柯兆庭答覆：

好。

代表葛榮正質詢：

那個民眾有跟我說公所有辦理錢也繳了,那應該後續都OK啦，那我再提一點，都很順利我也很感謝那個承辦人，但是在辦理的過程中他非常的不願意辦，他就把這個案件丟給佩儀，啊是不是佩儀去做的我不知道，因為我想說這個行政作業不是我們代表去干涉去介入，所以我只跟兆庭講說你好好幫忙這件事情，應該是有順利處理完畢，最後，這個承辦人怎麼可以跟民眾說你那房子一樣照樣要把你拆掉，我們也會…他會尋求訴…這是民眾跟我說的不是在我那邊…，他跟民眾說可能會有一些字語會有些偏差，但是他的語意就是說早晚把你的房子拆掉，你覺得這是可以的嗎？其實我聽民眾講的時候我非常不高興，但是我沒有去找那個承辦人大小聲，因為他是沒有資格來我們議事堂備詢的，只有主管可以，所以我把事情要告訴你這個事情，你們的承辦人真的對民眾態度不好，其他我不知道，就是這個案我是針對這個個案，啊如果說你不相信我也可以找這個民眾出來，到公所大家都有…說一下…商談啦…不要說對質啦，太尖銳了，所以我很希望在課長的土管課領導之下，為什麼佷多非原住民齁辦很多案件，都會很欣欣然的很不高興的離開公所，可能跟承辦人員的態度齁，跟他所認知的那個法律規定，或者說一些相關規定他就是這麼強硬，在和平齁漢人居多的情況之下，你們辦土地就已經很困難了，然後承辦人又不能去體恤非原住民旳民眾，所以說會製造更多的民怨，跟更多更多對公所的不諒解，我身為原住民代表我不是只替原住民說話，漢人的權益也要維護啦。早期人家民國60年就在這邊，資料都看得到，60年租約到現在了，難道他是強來的嗎？是騙原住民騙到的土地嗎？因為他原始資料沒有看到，不知道他當初是人賣給他還是怎麼樣？還是說他早期就已經在那邊開墾了，然後依規定去辦理了續租，所以說我今天想跟課長提的就是說，你要把你做主管的態度拿出來，針對你底下的承辦人不管對原住民非原住民在承辦態度齁那需要加強，啊你對你的下屬一定要做好再教育啦，那個…不是…人事主任，這個在你們行政人員承辦人員之間，你們有沒有辦一些教育啊，還有行政課，你們有沒有對一些公務人員…

副主席楊淑青報告：

請人事主任，謝謝。

代表葛榮正質詢：

有沒有辦什麼教育？

- 人事室主任陳葆源答覆：

- 基本上新任公務人員都有辦一些教育啦，只是說他現在講的是…哪些？

代表葛榮正質詢：

我今天提的個別的公務人員啊都有很主觀的優勢感，他對民眾都沒

有同理心，都沒有同理心，這是我看到的我沒有說全部啦，可能個人啦

公所確實有一兩個，這兩三個少數是極少數齁對非常對民眾不悅的，我

希望在往後齁你們的公務人員的教育齁希望能夠針對便民以外，還要對

民眾要有同理心的這種教育，我希望人事室能夠多辦…

人事室主任陳葆源答覆：

一般新進公務人員進來都有像考試進來都有一個督導員，課長這邊也要加強一些專業的訓練之類，那人事室這邊的訓練是統一的訓練有一些行政法規的宣導，還有性評方面的宣導這樣子，還是擺在課室裡面主管這邊的教育訓練還有那訓練這樣子。

代表葛榮正質詢：

好，那人事室拜託往後積極啦針對公務人員那個能夠在這個部分加

強，公務人員對民眾的親切度跟同理心的教育。

人事室主任陳葆源答覆：

好，是是是。

代表葛榮正質詢：

那…課長，那回去齁好好督促你的下屬，我今天要跟你提的就是這

個事情，其實你也很清楚，那這個…你們的環境就很艱苦了，好，謝謝。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

謝謝代表。那個這邊就首先針對業務方面，那當然有那個代表的一個提醒，我們這邊就按業務上…我想剛剛聽到你的陳述也有回覆一些…有是按照程序有慢慢有前進了，這部分我會再做一個追蹤跟那個了解一下，那再針對內部承辦部分我也會去跟那個承辦去查明一下，是否有這樣一個不妥適啦，那如果有屬實我這邊再做一個教育跟檢討，謝謝。

副主席楊淑青報告：

好，課長請回。各位代表還有沒有針對那個區政需要質詢的？如果沒有的話，我們今天的會議就到這裡結束。

１２、散　會（上午10時15分）

臺中市和平區民代表會第3屆第6次定期會議事錄

１、會次：第3次會

２、開會日期：中華民國114年11月19日上午9時30分起至是日中午10時57 分止

３、開會地點：本會三樓議事堂

４、出席代表：（1）陳志勇（2）楊淑青（3）陳宥彤（4）蕭有祥（5）吳天

(6）詹  森（7）徐裕傑（8）林永富(9) 羅清輝 (10) 葛榮正

(11) 林吉財 等11名。（以簽到順序）

５、缺席代表：

６、列席人員：區長吳萬福、秘書王正顯、建設課課長謝曉君、土地管理課課長柯兆庭、民政課課長古志偉、主計室主任周暖筑、幼兒園園長楊沛縈、圖書館管理員藍珍珍、政風室主任陳南融、人事室主任陳葆源、清潔隊隊長詹承硯、產業觀光課課長吳以山、行政課課長郭麗珍、本會秘書宋國慶

７、來賓：

８、主席：陳志勇      　        　紀錄：吳佩蓉

９、查報出席人數：

主席陳志勇報告：現在開會時間已到，請秘書查報已簽到出席代表人數。

秘書宋國慶報告：本會應出席代表11人，現已簽到出席11人。

主席陳志勇宣佈開會：本次大會應出席代表11人，現已11人出席，已

達開會法定人數，現在本次會開始。

１０、開會典禮：（如儀）

１１、討論提案（三讀議案二讀會）

區長提案

第 1 案            類別：主計             編號：所058

提案人：區長 吳萬福

案 由：為本區115年度總預算案，提請  審議。

辦 法：提請代表會審議通過後函報臺中市政府核備，並依法公佈。

秘書宋國慶說明：

會務單位報告，今天三讀議案二讀會，我們預算審議的單位是產業觀光課、清潔隊、幼兒園以及圖書館等四個單位，請各位代表針針對這四個單位的預算進行審議，謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對這個二讀的審查的產業觀光課、清潔隊、幼兒園、圖書

館二讀會預算有沒有…吉財代表。

代表林吉財提：

圖書館。

主席陳志勇報告：

館長。

代表林吉財提：

沒有，我只說請你說明就好了。那你就…在160頁那個部分齁，就是有編一個13萬這個部分有沒有？你看一下。對，我只是想了解啦，那就是在期刊、或報紙之外那比方說你圖書館裡面的一些書籍常常去換新嗎？我只是想說你去說明一下。

圖書館管理員藍珍珍報告：

主席、各位代表、宋秘書、區長、王秘書、各位主管大家好，那回應代表的問題，那有關圖書館報紙、雜誌、期刊、教材這個費用部分，原則上我們每年會固定就是除了…文化局他會固定補助我們書籍採購的本土語言會補助3萬元，那多元閱讀也會補助3萬元，原則上大概…有時候是…像今年就補助5萬元的採購，那這個費用我們現在編13萬主要是針對…連續出刊物也就是雜誌，我們目前所內的雜誌大概就是每個月的雜誌，有的是分月期有的是雙月刊，那大概現在目前有提供大概40冊左右的期刊，那報紙呢就是每天的報紙齁，除了三大報之外我們會配合讀者可能他的需求，我們目前是訂大紀元，那之前有經濟日報、國語日報這樣子，那大概這個費用其實就是…一年的採購案其實就都差不多可以花到大概13萬元這樣子。

代表林吉財提：

161頁那個50萬那個部分你是不是說明一下，比方說大概的分項。

圖書館管理員藍珍珍報告：

好。有關50萬這一筆是…就是要做和平區誌籌備業務經費，那我們就是…其實這幾年應該就是代表也都很關心有關和平區誌的這個議題，那我們想說因為…確實我們就是…去調查了一下所有的原鄉大概只剩下我們和平區沒有做區誌，那區長一直也很希望在他任內能夠開始推動和平區誌的工作，那…和平區誌呢，我們現在就是很可能大家會對區誌這個議題會覺得會比較陌生，畢竟和平區一直沒有做過這種…史科的文書，那目前我們希望我們和平區誌他能夠成為我們地方就是所謂的百科全書，透過比較有系統的史料的收集還有一些人文調查、自然環境跟產業的這個脈絡的整理，然後可以形成一套屬於我們和平區的不管是在教育文化或者在地行銷跟社區發展一個…比較完整的一個資料庫，那我們目前希望在明年推動的這個區誌籌備委員會呢，我們可能…因為其實區誌這個工作我大概去訪查了一些就是有在做和平區…就是有在做區誌地方誌的這個政府機關，就是他們有時候是用一次性的經費，像今年…信義鄉公所他們就是直接編列一個600萬經費做地方誌，那為期是兩年的計畫，但是因為我們後來就是跟一些…就是…教育專家…因為我們有透過一些就是地方的一些老師，然後有跟…在做這相關的這個…的學者就是有做過討論，那原則上他們是覺得區誌的工作他不能是短期的，他可能要分中、長期，那我們預計是希望在…我是預估規劃是至少也要大概要二到三年這樣子來做完成，那明年度的推動工作會先籌組一個委員小組推動工作小組，那我們可能就會召集區內的就是耆老，當然還有就是我們政府機關的首長，然後相關課室的主管，然後可能會邀請專家學者一起來參與，那也會希望藉由推動小組能夠開始培育我們地方青年能夠進入這個小組裡面，因為其實那個我們區誌是涵蓋了就是除了教育、文化、人文之外，其實我們還有很重要的就是我們在地的這個山川治理，包含雪霸國家公園、還有我們水利局…就水利的這一塊，就是台電的這部分，我們也希望能夠納入他們這樣子。

代表林吉財提：

那個館長，我的意思是說你那個50萬就是算是先期的籌備費用，對不對？

圖書館管理員藍珍珍報告：

對。現在是先期的籌備費…

代表林吉財提：

那至於說那一個整個你區誌的整個的具體的一些規劃我們在質詢會議你再跟我們講清楚好不好？

圖書館管理員藍珍珍報告：

好。

代表林吉財提：

謝謝。

圖書館管理員藍珍珍報告：

謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對圖書館還有沒有想問預算問題？沒有的話，館長請回。

圖書館管理員藍珍珍報告：

謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對二讀會還有沒有什麼意見？羅代表。

代表羅清輝提：

產觀課。

主席陳志勇報告：

產觀課，課長。

代表羅清輝提：

好，我們看預算書的第165頁，那個在我們產銷班的補助的部分這邊是寫95萬，那個我們總共現在產銷班是有多少班？

產業觀光課課長吳以山報告：

目前現在是69班。

代表羅清輝提：

69班。

產業觀光課課長吳以山報告：

對，因為去年增加1班那個雙崎的產銷班，所以總共69。

代表羅清輝提：

就是80班嘛再增加1班80班嘛。

產業觀光課課長吳以山報告：

對對對。

代表羅清輝提：

那個今年齁我們補助的這個款項大概是8萬對不對？

產業觀光課課長吳以山報告：

沒有吶，今年是5萬塊。

代表羅清輝提：

對5萬嘛齁。

產業觀光課課長吳以山報告：

配合中央的政策。

代表羅清輝提：

明年呢？115？

產業觀光課課長吳以山報告：

也是一樣是5萬塊。

代表羅清輝提：

5萬塊嘛。

產業觀光課課長吳以山報告：

對。

代表羅清輝提：

好，你另外籌編的就是大概105萬跟145萬跟95萬是…

產業觀光課課長吳以山報告：

95萬是籌編的部分

代表羅清輝提：

好，這個是肥料的部分，那個另外齁就是在我們在辦那個…我記得在每一年辦的180萬的…這個費用齁…不管是在甜杮節或者在辦我們的這個跨年，那今年我們在特別是在那個甜杮的部分，因為我這樣看你是寫到農會去了？那這個我不曉得是什麼原因齁，就是說看看是不是我也沒有其他這個想法啦，就說看看是不是能夠在我們代表這邊…因為這個是每年辦的活動，而且是大家都知道的，而且全國知名嘛齁因為甜杮節活動，那我想是說在114年沒有編，但是在115年你編了65萬補助農會辦理甜杮節的這個活動，那這個部分我就想說可能是不是180萬裡面的預算把他分出來，那這可能就是要說明一下，那我想說如果是給農會辦跟我們自己自辦是不是有什麼差異，或者是說我們自己辦非常的困難

，或者說我們自己辦這個到底是有什麼的這個跟這個跟農會跟我們自辦

，那你把這個相關的問題大概講一下，因為這個部分已經辦了那麼久也辦了好幾年，那我想是說看看是不是因為我們每次都在開籌備會啦或者是什麼那踴躍不踴躍，這個可能也是看我們自己在地的居民或者產銷班

，那如果說或者說給農會辦是不是有更好的一個讓居民能夠更有更多的這個附加價值，那如果說我們辦的話…因為我這樣一看這個60萬應該有他的效益在好不好？那你就先說明一下。

產業觀光課課長吳以山報告：

好，那謝謝代表很關心我們自達線部分，那今年度還是照原本的計畫去執行，那明年度因為我們…其實我們辦了好幾屆的自達線的一個甜杮促銷的的一個活動，那往年其實地方的參與度並不是很高啦，尤其是我們常跟產銷班來做一個配合，那今年我們因為我們改變了算是活動的形態就是結合了路跑，那可能地方上有些的這個路跑的部分…好像可以帶動一些外面真正外面的觀光遊客，雖然當然今年這次辦的活動是…情況…其實大家部落的…有參與的人數跟那個參與度其實都算蠻高，然後在那行銷的部分就是有來擺攤的農民其實也…都賣的很好，甚至有的…大概好幾趟補貨齁，因為買氣算是不錯，那我們是希望說…其實我們產觀課有思考這個問題，前幾年的一個農民的配合度其實並不是很踴躍齁

，那我們希望說明年度我們就可以…其實…藉由農會跟產銷班之間的一個聯繫那希望說能夠擴大效益，然後農會可以加進來，當然我們補助給他當然農會他也會有自己的一個配合款，等於是…加乘作用希望說能夠藉由這樣一個補助，讓農會能夠把這個自達線的一個活動能夠擴大再把更多的產銷班的一些農民能夠加入，我們是預期是如此啦，那我們就是希望說明年改變一種形態，才編列到…將補助希望農會能夠借用他的一個力量，讓這個活動辦的更好，以上說明。

代表羅清輝提：

好，謝謝。這個…我想是說因為第一次是給這個…特別給農會去辦這個部分，那可能我們自己也要去思考一下，就是說如果…那…給農會辦有這個效益在的話，那當然我們這裡當然我們在代表會這裡自己也會來那個會監督，那我相信既然這預算60萬已經是在農會，我相信你們可能已經有談過了，對不對？有沒有談過？

產業觀光課課長吳以山報告：

之前是有談過初步而已…

代表羅清輝提：

初步齁？

產業觀光課課長吳以山報告：

對對對。

代表羅清輝提：

所以這個部分可能就是要大概要好好的去縝密規劃這個部分；那另外就是說在那跨年的部分，那個跨年部分齁這個好像你編了好像是80萬這樣子?

產業觀光課課長吳以山報告：

是，編80萬。

代表羅清輝提：

80萬齁就等於說後山環山跟平等…環山嘛齁？

產業觀光課課長吳以山報告：

對，環山跟自達加起來是80萬。

代表羅清輝提：

對，自達80萬，那這個部分齁，我相信這個因為已經是第二年、第三年的編這個經費，那我想是說這個部分可能你能不能夠說明一下，因為…是不是今年的一月梨…環山就已經是有被補助，那因為自達線是雙崎跟達觀輪流辦嘛。

產業觀光課課長吳以山報告：

對。

代表羅清輝提：

那達觀是今年是在辦，那明年…明年…今年的一月是雙崎，在自由…

產業觀光課課長吳以山報告：

對，在自由，對對對。

代表羅清輝提：

你講一下看看是不是這一個有沒有這個效益，有沒有在…或者說這個需要擴大辦理呢？或者是怎麼樣？

產業觀光課課長吳以山報告：

好，那我這邊來大概來做一個說明，那就明年度的部分的話，那我們原本是今年是編60萬，然後明年度再增加20萬等於是有再成長，那也是因為像環山的跨年其實他們一個算是部落的一個蠻大的一個盛事齁，那我們是希望說能夠在補助的部分能夠增加效益，那今年度其實我們也有跟農業局再另外爭取20萬的預算，就是補助在環山這個部分，那我們其實也就是反應都不錯，因為就環山來說其實他們的一個部落的一個文化特色，在那個地方難得也是大家都可以回去過新曆年，那我們也是因應這個部分更希望能夠持續，然後自達線的部分，那我們自達線的部分，因為整個和平區的亮點一直幾乎集中在谷關跟大梨山這個地方，然後我們希望說也是自達線這個地方也不要忽略在地的一個聲音，那我們也是希望說增加這個預算，雖然不是很多但是希望說能夠擴大他們一個效益，讓部落能夠…同時都能夠都感受到我們公所的一個用心。

代表羅清輝提：

好，謝謝。那因為我特別在看你的這個115年度的這個預算，那我想你這樣子一解釋也讓我知道，尤其其他的代表也都會了解，那我相信說這個部分，我想說看看是不是有更好的一個方式，那經常去多分給…這個那什麼…腦力激盪，那等於說把這個業務做的更好特別是在我們和平區的部分，以上，謝謝。

產業觀光課課長吳以山報告：

謝謝代表。

主席陳志勇報告：

各位代表對產…徐代表。

代表徐裕傑提：

課長，我請教你一下，剛才你講說產業的部分齁，也需要就是說在地的部分產業如何讓他扶植起來，我想請問課長齁，我們和平區裡頭休閒農業區有幾個區？

產業觀光課課長吳以山報告：

目前是兩個。

代表徐裕傑提：

兩個嘛齁。

產業觀光課課長吳以山報告：

對。

代表徐裕傑提：

一個是德芙蘭跟大雪山齁。

產業觀光課課長吳以山報告：

是。

代表徐裕傑提：

前陣子，大概一個禮拜左右休閒農業區他也有評鑑齁，那我也看到休閒農業區齁成員都非常認真在做好這個評鑑，而且我也聽說也蠻認真的，那農會輔導的部分齁也做的非常不錯，那我想說休閒農業區的一個概念齁，他主要也是要扶植地方產業，讓這個觀光產業的部分齁能夠活絡起來，那像我所知道的休閒農業區裡他也是經過政府立案齁，那從中裡頭他們現在就往森林療癒、食農教育可以講說就是說在地的產業、在地的休閒齁，產業的部分都逐漸的有深耕的去推動他，那我也是在裡頭我也是看到他們的成長，那我希望就是說原民的部分，原民文化產業的部分啊我這個用意就是說啊我們也有經費，當然農會的部分當然是一個推動的一個主力，那我也期望說課長你齁，下次的時候是不是可以把這兩個休閒農業區的部分，因應他們的需求也編列一些的經費鼓勵他們，讓這個休閒產業可以更茁壯起來推動的更順利這樣子可以嗎？

產業觀光課課長吳以山報告：

那我們會列入未來的一個考量，好，謝謝代表。

主席陳志勇報告：

副主席。

副主席楊淑青提：

大家好，我想請教那個課長，那個有關那個我們的那個甜杮補助以往齁大概是180萬，然後分成中坑跟自達，那現在看不到全部的數字齁？

產業觀光課課長吳以山報告：

對，因為我們中坑是另外獨立…在182頁，中坑地區，以前我們是編在一起啦…我們現在是…就是中坑自己獨立一個產業觀光活動。

副主席楊淑青提：

另外編一個。

產業觀光課課長吳以山報告：

對對對。

副主席楊淑青提：

那我們的另外的兩個就等於說是80萬跟60萬，啊60萬交給交給…那個…

產業觀光課課長吳以山報告：

農會。

副主席楊淑青提：

農會來處理，那另外80萬就是裡面含20萬的那個…我們元旦那個什麼…

產業觀光課課長吳以山報告：

跨年。

副主席楊淑青提：

跨年的，是不是這樣的意思?

產業觀光課課長吳以山報告：

跨年是自…是另外啦。

副主席楊淑青提：

跨年還另外的經費？

產業觀光課課長吳以山報告：

對對對。

副主席楊淑青提：

不是在這第二個的80萬內？

產業觀光課課長吳以山報告：

對對對。

副主席楊淑青提：

是吧？

產業觀光課課長吳以山報告：

跨年是自己的。

副主席楊淑青提：

那我現在…那我們自己在自達線的那個…活動，甜杮的活動有編多少經費？

產業觀光課課長吳以山報告：

那我們就是今…明年的度的部分全部就是委由農會那邊來去做處理60萬。

副主席楊淑青提：

那就我們的甜杮活動就不辦了？

產業觀光課課長吳以山報告：

對對對。

副主席楊淑青提：

喔喔，只有中坑，中坑就選甜蜜桃還是…

產業觀光課課長吳以山報告：

這部分我們還要跟他再去做…明年大概再跟他做討論。

副主席楊淑青提：

那就是我們這邊等於就是只有這60萬…

產業觀光課課長吳以山報告：

只有60萬。

副主席楊淑青提：

以前是120萬…

產業觀光課課長吳以山報告：

對對對。

副主席楊淑青提：

啊現在只有60萬，只有交給那個農會來協…

產業觀光課課長吳以山報告：

來做處理，對

副主席楊淑青提：

好，謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對產觀課還有沒有什麼意見？沒有的話，課長請回。

產業觀光課課長吳以山報告：

謝謝主席。

秘書宋國慶報告:

奉主席指示休息5分鐘，謝謝。

秘書宋國慶報告:

休息時間已到，奉主席指示我們繼續開會，謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對我們二讀會還有沒有什麼意見？那個吉財代表。

代表林吉財提：

清潔隊。

主席陳志勇報告：

隊長。

代表林吉財提：

隊長，待會我問的問題兩分鐘答覆完就好啊說明就好，因為待會我會先離開。那195頁你看一下，有看到？好。那針對你獎勵部分我要知道你的獎勵辦法，聽一下一個，第一個一萬八，第二個12萬，第三個那個比較有一點狀況是說你在質詢會再說明，我要知道說比方說像大梨山地區這麼多個回收東西，然後可是你又還編了另外從區庫在編這個部分，你在質詢會我再請你說明，你現在先跟我說你的獎勵辦法，比方說我開車都OK，還是說平常我都打掃的很乾淨你的標準我想先了解一下，畢竟我們的隊員不是一個兩個齁。

清潔隊隊長詹承硯報告：

好，謝謝林代表的提問。那有關資源回收獎勵金的部分齁，就是我們的收入大概百分之40列入公庫，然後還有第197頁的部分，這個百分之14.7也是併入公庫，那其他的部分就是由我們隊員來做一個分配，那分配的方式我們有分直接執行跟間接執行，那直接執行就是我們外勤隊員然後我們內部就是內業的承辦人員做一個比例的分配。

代表林吉財提：

那我現在問說比方說第三個你在質詢會你再提出來，每一年你大概在整個區內的回收可以變賣多少錢？那可以做到什麼程度？因為以前我們一直討論這個部分，尤其是在大梨山地區算起來他瓶瓶罐罐是很多的，那比方說每一年比方說我在大梨山大概我可以變賣多少？那在南天博這裡、在自由我們雙崎那條線大概有這樣的一個比例，那個部分你在質詢會再提出喔，因為我剛是說我要清楚就像剛剛比方說像你說那個駕駛安全這個部分，我說你的獎勵制度，我剛是有問這個部分。

清潔隊隊長詹承硯報告：

那個駕駛的獎勵制度跟這個就比較沒有關係，我們另外有一個駕駛獎勵制度，他就是在排班的時候固定他經常在開車，因為這有比例我們就是按照比例給予說最經常開車的人去領這個駕駛獎金。

代表林吉財提：

那像你說12萬針對隊員的部分，我說你的做法是怎麼樣？我就是想清楚。

清潔隊隊長詹承硯報告：

那個回收金嗎？

代表林吉財提：

沒有，你有一筆編的一個12萬我們隊員清潔獎金，這個部分我就是想清楚你說明這個部分。

清潔隊隊長詹承硯報告：

因為我們現在我們回收大概有一百一十幾萬啦，去年，那剩下來的百分之三十幾我們就是隊員去做比例上的分配，就是有直接跟間接兩種還有其他，對，然後因為我們去年分配的方式…因為去年那個大梨山地區他還沒直接做那個分類的工作，所以說他們都是用間接的比例來去給他們。

代表林吉財提：

課長，我剛問的是編制內的職員你的獎金不是編一個12萬？那現在你卻又是講到回收的部分，他那個經費算是重疊的嗎？因為你現在又回頭講到回收的部分，我剛剛是問12萬這個部分，我說那個回收這個部分，除了你說你收多少那個我們質詢會再來討論，我的意思是你的12萬是什麼樣的一個標準我去給，比方說清潔隊員然後你說編制內他是怎麼樣的一個做法，然後你去編了這個12萬？我的意思這個，195頁。你不是編一個編制內的嗎？有一筆12萬，就是針對獎金的部分。因為我是要清楚說那個部分，你是什麼樣的標準？比方說我今天打掃的很乾淨還是怎麼樣的標準，我是說這個部分，我說回收的部分我說質詢會的時候我再問你。

清潔隊隊長詹承硯報告：

抱歉齁，我剛剛沒有注意沒有看到，就是這個…一萬塊嘛齁12個月這個，120萬嘛齁這個是…

代表林吉財提：

12萬吧？怎麼會變120萬呢？哇！

清潔隊隊長詹承硯報告：

就是清潔獎金就是那個我們全國清潔隊隊員都一個上限一萬塊嘛，那我們就是正式跟臨時都有啦，對。

代表林吉財提：

因為我想清楚你編…就是所有正式非正式都有就對了啦？好，你的標準因為我剛剛問的是這個部分，比方說我今天有一點小過錯，那是不是就不編了？因為你說正式跟非正式都有。

清潔隊隊長詹承硯報告：

這個我們都會給，那我們…

代表林吉財提：

基本上我沒有犯大錯反正就是會編就對了？

清潔隊隊長詹承硯報告：

是。

代表林吉財提：

因為我是要知道這個部分，那至於回收那個部分我質詢會再請教你，以上，謝謝。

主席陳志勇報告：

副主席。

副主席楊淑青提：

我要請那個產觀課。

主席陳志勇報告：

那個等一下。那個對清潔隊…要去那個長青的可以先離席了。那個葛代表，你不是清潔隊嗎？

代表葛榮正提：

謝謝主席，那個197頁齁，有關那個水肥轉運這個部分四百多萬你們是委外請人家來做嗎？

清潔隊隊長詹承硯報告：

這個水肥是我們自己做，就是請那個環保局那邊支援車輛，對。

代表葛榮正提：

那個…因為…那個什麼大概的內容質詢的時候我再問好了，因為四百多萬看是怎麼花的？我對這預算沒有意見，只是說看你們怎麼花的，謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對清潔隊有沒有什麼問題？沒有的話，隊長請回。

清潔隊隊長詹承硯報告：

謝謝。

主席陳志勇報告：

楊副主席。

副主席楊淑青提：

謝謝主席，我請那個產觀課，謝謝。

主席陳志勇報告：

產觀課。

副主席楊淑青提：

大家好，楊淑青第二次發言。那個課長，因為我剛剛休息的時間我有在討論研究一下，我們自達線原先的編列預算應該是120萬嘛…

產觀課課長吳以山報告：

是。

副主席楊淑青提：

在那個120萬中間呢我們現在只剩下60萬，是不是可以建議我們在那個增加預算的時候，能夠把我們不足的部分編列進去？請課長思考一下。

產觀課課長吳以山報告：

喔。好，那這個部分我們明年有辦追加我們再列入…

副主席楊淑青提：

追加預算裡面…

產觀課課長吳以山報告：

對對對。

副主席楊淑青提：

謝謝課長，謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對產觀課有沒有什麼問題？沒有的話，課長請回。

產觀課課長吳以山報告：

謝謝主席。

主席陳志勇報告：

各位代表對二讀會還有沒有什麼意見？沒有，下個議程。

１２、區政質詢及答覆

主席陳志勇報告：

各位代表對公所那個…永富，永富代表。

代表林永富質詢：

清潔隊。

主席陳志勇報告：

隊長。

代表林永富質詢：

隊長你好，那我看你的工作報告裡面在我們的54頁，有提到說大梨山地區我們轉運站另外還要設一個子母車的部分先了解一下，因為這部分區長也在他的報告書中特別有說明到，大梨山地區要放置定點的子母車，這個部分我要先說明一下，那我們在前期的時候梨山地區是反對有子母車的設立啦，子母車的用意當然是說可以做一些平常垃圾的集中。但是子母車一設立之後，反而是一個髒亂點，所以在前幾年我們在做代表就有堅決反對有這樣的子母車的一個設置，那現在看到又有兩個新的地點要放，那這邊我是不是隊長這邊有新的考量或有一個很好的管理辦法，請說明。

清潔隊隊長詹承硯答覆：

謝謝林代表的提問。那有關子母車這個問題就是我們在四月份，那個環保局特別指示我們就是…因為可能那個時候就是有垃圾瀑布的問題嘛，一些媒體也在做報導，那環保局就要求我們說要放置子母車，他認為這個是解決垃圾瀑布最好的一個方案，那我們有跟他說明這個會造成髒亂點，我們一直堅決反對啦，他們本來打算說要放9處，那我們說我們也是跟他拒絕，後面來文回幾次，他說那至少放4處，因為4處也是他們要跟他們的長官交待，然後我們就放4處，但是我們跟他們說我們放但是要滾動式檢討，如果有造成髒亂點的部分，我們就要收回去，那目前…本來四月份我們就放4處，那後面發現說有兩處造成髒亂點所以我們在兩個月前就把他收回來，那目前剩兩處就是那水濂洞那邊跟勝利路，那兩處我有跟我們外勤的隊員去詢問，他們說目前那邊還 OK 就是沒有造成髒亂點，所以說我們就留這兩處，其他我們都收回來。

代表林永富質詢：

好，隊長你很清楚這個問題，過去的發生啦，那我不曉得這兩處，因為我今天看報告才知道地方有放子母車，那水濂洞的部分那因為是旁邊有住家可能可以做即時監控，但是時間久了能不能夠控制的住我們還不曉得，希望我們清潔隊同仁也好，因為那比較集中剛好在我台中…大梨山地區的市中心，如果有發現到超量或超載甚至於亂丟的話，我想是不是考慮做裁撤或是什麼之類的，這邊先做一個說明這樣；第二個就是進入到我等一下要問的主題，就是說我在你的報告書看到我們垃圾轉運站198之1這個部分，你有規劃說要做一個分類站，但是198之1之前我就有說明過，這塊地號跟梨山部落息息相關，好像有一些土地上的問題齁，那我也建議說你這部分要去開發或是要去計畫的時候，要跟我們土管這邊來做了解齁，不要造成跟地方居民一些問題的發生，這部分我先跟你做個提醒，那我現在要問的就是說你現在198之1的地號你要做垃圾分類站，另外在一個656這個地方梨山段656這個地方你又要做梨山地區的垃圾的轉運站，一個分類站一個轉運站，那這兩個地點我都很熟悉不是在附近，一個在福壽山的上面一個在梨山的入口處的地方，那這樣子的一個兩處那我們同仁在做垃圾的清運分類也好那這樣會造成你們的困擾，這是我要問的一個問題，那課長能不能說明一下。

清潔隊隊長詹承硯答覆：

謝謝代表的提問。那就是有關198之1跟這兩筆土地我會規劃做為那個垃圾轉運站或是資源回收站的一個原因齁，就是我們現在用的土地就是松嶺段68之2地號，就是福壽山農場之前也是說要收回去嘛，就說我們就積極的去找地，那最早是找到這個198之1，那後續我們在做規劃就是委外公…委外的公司他來做規劃的時候，發現到說這個198之1目前的面積有發現他是山崩地滑地質敏感區齁，所以那個要扣掉所以說他的面積就會變小，當然他這邊這塊土地問題也蠻多的，最主要就是經費跟以後就是要做為一個處理站的難度真的是很高啦，那我們目前做一個規劃水土保持或是興辦事業的一個前面的規劃，那如果後續如果真的有眉目當然地方諮商同意我們會做，首先先這樣說明。

代表林永富質詢：

課長，你說198之1目前就是有…在規劃中有碰到困難，有一些不妥的部分是不是？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

是，就是面積的部分，他有部分的土地是在地質敏感區…

代表林永富質詢：

那這樣還要去規劃嗎？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

他有一半，所以說有一半還是可以利用的，所以我們那原本是六分多嘛，0.6公頃那扣掉的話大概還有3分多…

代表林永富質詢：

那扣掉一半的話那我們的面積也少了一半去了，在你規劃裡面這些都能夠納進去嗎？能夠使用嗎？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

所以說這個在我們的過程當中環保局那個車也幫我們看了大梨山地區哪些地比較適合，結果他發現到656之4跟656之5這兩筆地目前是國有財產署的財產國有財產署的用地，那我們現在在走撥用的程序，那將來就是說我們前面的規劃就是說那個198之1他是做為資源回收站嘛，然後梨山段656之4、之5這兩筆土地是做轉運站…

代表林永富質詢：

課長，我了解一下，656之4、之5的面積有多大？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

大概…我還要回去看資料…

代表林永富質詢：

我的意思說198之1如果說他的整個面積被刪減一半好了，假設這樣子的話，那在你們的計畫可能就會有困難了，我又提到我剛前面所講的兩個地方位置那麼遠又不同地點，那有沒有可能198之1原先規劃的這個垃圾分類的部分跟656合在一起，這樣子的話在你們在工作上面在規劃上面會不會比較整合啊？我的意思這樣啦。

清潔隊隊長詹承硯答覆：

因為那個656之4跟之5他的面積也是有限，那我們就是規劃做一個轉運站，還有將來的停車我們也會在那邊，那剛代表提到人員的部分那本來在我們收家戶的時候有分…收一般垃圾跟資源回收兩部車嘛，那如果照目前的方案的話，我們就是那個資源回收…資源回收就上去那個198之1，然後那個656…

代表林永富質詢：

你現在198之1不是有困難嗎？土地的使用的面積又縮小了一半了？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

對，那個就是縮小了一半還有還有大概3、4分…

代表林永富質詢：

還可以規劃？還可以利用嗎？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

那個是可以利用，但是我覺得問題不是在那邊啦，是整個…

代表林永富質詢：

梨山的垃圾量很大…

清潔隊隊長詹承硯答覆：

對，所以才會分兩個，那目前其實…應該這麼說啦，如果我們分開的話那個…就是說不會擠在一起啦。

代表林永富質詢：

我先拋出讓你去想想看看啦，不要到時候後面造成問題的話大家都會比較累啦，那我剛大概重點就是說因為我們現在現址是福壽山他們的土地嘛，他現在半年一約也造成我們一些不確定因素，會不會再續租給我們都不曉得，你要變成說…你要變長期規劃你要提早作業了，那你現在剛提到說198之1有問題，那我想這部分你可能還要再去好好去想一想，那我所看到的我會跟你說，那至於這些其他的部分齁，我想課長你應該會比我還清楚啦，那我就我的部分就先這樣子一個提問，好，以上。

主席陳志勇報告：

各位代表對清潔隊還有沒有什麼要問的？葛代表。

代表葛榮正質詢：

謝謝主席。那個我剛才我就有問到水肥的部分，你們經費四百多萬我沒有意見，應該是包含你們垃圾轉運跟水肥，我現在要問的就是…因為你們幫民眾抽水肥，啊收費是多少錢？如果說我們公家。

清潔隊隊長詹承硯答覆：

那個抽水肥也是算噸數嘛…

代表葛榮正質詢：

多少錢？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

好像是六百多塊吧。

代表葛榮正質詢：

一噸六百多？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

對，那個費用是我們也要交給市府他們去…環保局啦的處理費用。

代表葛榮正質詢：

之前民眾問我公所有沒有在抽水肥？問我多少錢，我也不清楚，請外面的人來抽個水肥要四、五千塊，所以說這個部分就差距就很大，你講六百就算一千，他四、五千地差距很大，所以我覺得…既然有預算…可能大部分預算都在轉運啦，水肥的部分就比較少嘛，你要收六百塊你要載一趟也不夠工錢，所以我覺得水肥在收的時候齁…水肥就是…幫民眾抽水肥可不可以做宣導一下？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

回覆代表齁，這個部分我們己經發了很多文到里辦公處，也有在各式場合都有在宣導，其實我們現在收的案件也蠻多的啦，但是我們的…因為我們的車是又跟環保局借嘛，所以說我們…就是努力把這個量在消耗掉。

代表葛榮正質詢：

你是說在5月1號到9月30號有52戶啦，應該是有成效啦，但是我希望再做宣導，因為在我的選區還是有民眾問我這個事情，有兩個民眾問我，他們不知道去哪裡申請就自己叫外面的水肥他就花了四、五千塊，所以我希望說在這個部分我們既然有這個預算，也有請環保局來協助，那請清潔隊這邊也再多做宣導，民眾就不用花那麼多錢來抽水肥，謝謝，以上。

主席陳志勇報告：

副主席。

副主席楊淑青質詢：

大家好，我想請教那個隊長，因為齁據了解去年的申請的戶數不多，有幾…大概有幾戶？水肥的部分抽水肥的部分。

清潔隊隊長詹承硯答覆：

水肥的去年件數…去年的我們還要再回去看資料，因為今年是50幾件啦…

副主席楊淑青質詢：

對。

清潔隊隊長詹承硯答覆：

那我們已經…50幾件，我們已經剩36件沒有做，其他己經有處理。

副主席楊淑青質詢：

好，我…據了解等於就是沒有超過100件啦，以一個家庭的那個那個什麼…噸數的話我想不會超過兩噸啦，大概啦，不會兩噸到三噸吧？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

不會，因為我們在抽的實際上執行作業是不會抽…

副主席楊淑青質詢：

抽到底？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

抽乾淨啦。對，就是會把部分抽掉灑那個藥。

副主席楊淑青質詢：

對對對。以這樣子的來講跟我們跟他收取的費用當然有很大很大的差距，所以我們編補這些預算呢因為我們車子又是跟環保局借的，你知道嗎？那他什麼時候有空要借我們，喔，這樣子的話我們排定的那個好像這個預算跟那個當然差很多，當然我們是服務民眾嘛齁，那我想說是不是我們如果可以我們自己編列預算，叫市府協助然後我們自己有一個水肥車，是不是更完美啊？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

跟副主席報告，有關水肥車的問題，其實我自己去環保局應該跟他們談了兩三次…三次左右，那我們一般清潔隊的補助車輛齁，環境部只補助一般的垃圾車，他水肥車沒有補助…

副主席楊淑青質詢：

喔喔喔…

清潔隊隊長詹承硯答覆：

對，所以說我們也直接去環保局跟他說要經費，他都說要我們自己籌編啦…去三次的答案都這樣啦。

副主席楊淑青質詢：

通常了解的話水肥車一輛要多少錢？小型的那樣。

清潔隊隊長詹承硯答覆：

好像三百多萬。

副主席楊淑青質詢：

可以考慮啦，因為我們跟人家借，當然我們人數也少，當然也不至於說也是要安排時間才能夠去抽啦，我想說既然有開始了，陸續越來越多，因為就是表示都到滿水位了啦，我在想可能往後會更多一點，那這是我個人的建議啦，當然我們的預算還是要看我們區公所怎麼去安排啦，謝謝。

清潔隊隊長詹承硯答覆：

那我再補充一下，水肥車的部分我們這次借環保局公文是答應從昨天借我們借一個月啦，所以我們昨天就把車子牽回來，所以這個月我們們會積極去安排勤務，就是去做抽取的動作。

副主席楊淑青質詢：

因為去年還是前年，我們代表會也是為了這件事情有整個好像到環保局去跟他討論過，還是大前年，我忘記了，就是反正有去過有去過，那時候還有…管代表還在的時候，那時候我們有去有去做了解，有去跟環保局做部分的溝通，好，謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對清潔隊有沒有什麼想提問的？永富代表。

代表林永富質詢：

隊長，不好意思我剛剛漏掉一個就是我看你198之1這個垃圾分類的這個計畫書齁，我看你的計畫裡面是有除了垃圾分類場之外，你還有規劃洗車場跟停車場，那我是建議說你是不是也要規劃一些我們的儲藏室跟儲藏空間、我們員工休息室，那為什麼我這樣建議呢？因為清潔隊在梨山雜物蠻多的，目前都暫放在我們里辦公室嘛，那個量也是蠻大的，如果你有規劃這個場地的話，是不是也把儲藏室包括員工休息室也考量進去，這樣會比較符合我們的需求啦，因為我是有沒看到你寫到這部分，但是我看到這部分是需要的，請課長這邊稍微注意一下。

清潔隊隊長詹承硯答覆：

是，謝謝代表。

代表林永富質詢：

另外就是我想請問一下，我們環山社區下部落的右手邊的公廁是我們公列管的嗎？

清潔隊隊長詹承硯答覆：

這個…

代表林永富質詢：

因為我現在問是說因為…詹代表也很清楚，登山客都反應很髒亂，如果是公所那就要注意啦，那應該是參山做的那我們在跟他做了解，以上。

主席陳志勇報告：

各位代表對清潔隊還有沒有什麼想提問的？沒有的話，隊長那個永富代表講那個看看發個文給參山，請他廁所方面多加維護，隊長請回。各位代表對公所有沒有質詢想提問的？徐代表。

代表徐裕傑質詢：

我請產觀課課長。

主席陳志勇報告：

課長。

代表徐裕傑質詢：

課長，那個我們松鶴有一件齁就是遊客中心的規劃案子，遊客中心的興建案，規劃案啊。

產業觀光課課長吳以山答覆：

在哪裡？

代表徐裕傑質詢：

在那個松鶴裡頭進去的話他是在那個…有沒有…有一個舊廁所拆除的。

產業觀光課課長吳以山答覆：

之前原本要做那個…

代表徐裕傑質詢：

遊客中心是不是？在停車場的後方啊？就是紅橋過去一直到…一直到那個…

產業觀光課課長吳以山答覆：

轉彎處那個地方？

代表徐裕傑質詢：

轉彎處那個…

產業觀光課課長吳以山答覆：

的上面那個？

代表徐裕傑質詢：

對對對，要到要到那個真耶穌教會。

產業觀光課課長吳以山答覆：

餐廰…

代表徐裕傑質詢：

對對對…阿這個規劃案之前的時候應該是有經費啊，阿怎麼處理到後面是經費被收回？阿這個原因是什麼？

產業觀光課課長吳以山答覆：

那跟代表說明一下，那這個部分原本是我們做學旅…跟中央原民會爭取那個預算，然後那個時候是因為他整個算是廠商執行的…執行的部分那個部分可能請我們建設課課長說明可能比較清楚，就因為那個部分就是他那個工期拖了很久，後來中央原民會就說阿這個錢就不予補助，就是要我們再找其他的地方，所以他就是強制這個部分就不給我們執行。

代表徐裕傑質詢：

再找其他的地方？

產業觀光課課長吳以山答覆：

對對對…

代表徐裕傑質詢：

阿原來的地方不行？

產業觀光課課長吳以山答覆：

對對對。因為…等於是Delay太久了，中央就是不願意撥付這筆錢，叫我們再修改一些計畫。

代表徐裕傑質詢：

那在這個過程當中為什麼會delay那麼久呢？

產業觀光課課長吳以山答覆：

這個部分要不要請…

主席陳志勇報告：

建設課課長說明一下。

產業觀光課課長吳以山答覆：

因為這個部分我們是有請建設課來協助，他們比較清楚。

代表徐裕傑質詢：

那你解釋一下。

建設課課長謝曉君答覆：

謝謝徐代表。那學旅與產前供銷升級計畫是我們產觀課向原民會爭取經費，委託我們來做工程的發包跟執行。那所以我們核定內容是我們要做一個那個場所是要有要申請建使照的部分，那建照的部分就是因為他的工區裡面有一張違張，廁所就是違張那就必需就得拆除，他不能補照要拆除，那拆除之後那申請建照使照裡面因為供大家使用他要設計要有廁所，所以原來的計畫是沒有編要做廁所，沒有相關經費或者其他經費，根本經費就不夠，所以沒有辦法繼續推下去，那所以就變的是原民會因為這個案子也拖很久，建使照過程也有很多問題，所以也沒辦法去…因為他還要檢討建築線包括路我們都有稍微去要去舖一些…還要舖路，原本提計畫是沒有…就是可能提一個簡單的計畫上去就核定，核定下來再細部執行的時候就碰到很多困難，所以我們就…因為我們也沒有多的經費再去執行去蓋廁所也沒有辦法…就是計畫也不會再給你增加經費，所以不得不把案子就地結案，所以產觀課就把計畫挪到那個谷關立體停車場下方那個部分，繼續做二期、三期這樣子，那我們也是持續在推動後續的計畫，那原本的這個案子就因為建使照的問題沒有辦法通過，所以沒有取得合法的建使照就沒有辦法繼續做，以上。

代表徐裕傑質詢：

那像這個問題的話，類似就是說站在地方上說實在需求蠻有必要的，而且裡面…廁所的話齁原本有廁所因為這個案子廁所被打掉了，打掉了以後本來我們地方上廁所就很欠缺，那現在又你說建使照部分，那我的意思說像這個案子那爾後有沒有辦法就是說爭取這樣一個經費？

建設課課長謝曉君答覆：

那這個要看產觀課這裡來提計畫，那我這來做後續相關的執行。

代表徐裕傑質詢：

我希望產觀課在這個部分再加油一下，看看可以不可以把這個案跟建設課的部分溝通一下，建使照部分等等情形，不要說有經費爭取來了，結果後續是因為我們自己的狀況建使的部分啦甚至於廁所啦怎麼樣的情形而延誤，結果經費沒有辦法落實的做到，那我想說這個案子就是給我們類似就是說一種好像是經驗啦，我也希望就是說在產觀課的部分是不是可以透過各個單位，尤其是原民會的部分再幫地方來爭取這個部分，不要說很難得的一個廁所又因為這一次這個案子，廁所也打掉了，地方上就急需也希望那個廁所的部分，在這種情形之下沒有建設反而把原有的設施的部分又把他打除掉，我是希望就是說產觀課的部分是不是可以尋求各個單位看看可行的話，再依照這樣子的規劃案在我們地方上落實的把他做出來，希望產觀課的部分加油一下，還有建設課的部分。

產業觀光課課長吳以山答覆：

好，那這部分我們後面再努力看其他有沒有相關經費來做這一部分的一些建設這樣。

代表徐裕傑質詢：

對啦，阿有這個經費的話要落實到我們地方面臨到什麼問題，應該確實把他了解一下，不要產生這種狀況，這實在是很可惜，以上，謝謝。

產業觀光課課長吳以山答覆：

謝謝代表。

主席陳志勇報告：

各位代表對產觀課還有沒有什麼想提問的？沒有的話，那課長再加油要經費回來，沒有最少也要個廁所回來啊。

產業觀光課課長吳以山答覆：

好，再努力看看有沒有其他的計畫可以來申請。

主席陳志勇報告：

課長請回。

產業觀光課課長吳以山答覆：

謝謝主席。

主席陳志勇報告：

各位代表對公所還有沒有什麼想提問的？沒有的話，我們今天會議就到此，散會。

１３、散會（上午10時57分）

臺中市和平區民代表會第3屆第6次定期會議事錄

１、會次：第4次會

２、開會日期：中華民國114年11月24日上午9時30分至是日上午11時

19分止

３、開會地點：本會三樓議事堂

４、出席代表：（1）陳志勇（2）楊淑青（3）陳宥彤（4）林吉財（5）徐裕傑(6）吳天祐（7）蕭有祥（8）葛榮正（9）羅清輝 等9名。（以簽到順序）

５、缺席代表：詹森、林永富

６、列席人員：區長吳萬福、秘書王正顯、產業觀光課課長吳以山、土地管理課課長柯兆庭、清潔隊隊長詹承硯、建設課課長謝曉君、主計室主任周暖筑、圖書館管理員藍珍珍、幼兒園園長楊沛縈、行政課課長郭麗珍、民政課課長古志偉、人事室主任陳葆源、政風室主任陳南融、本會秘書宋國慶

７、來賓：

８、主席：陳志勇   　        　紀錄：吳佩蓉

９、查報出席人數：

主席陳志勇報告：現在開會時間已到，請秘書查報已簽到出席代表人數。

秘書宋國慶報告：本會應出席代表11人，現已簽到出席9人。

主席陳志勇宣佈開會：本次大會應出席代表11人，現已9人出席，已達開會法定人數，現在本次會開始。

１０、開會典禮：（如儀）

１１、討論提案（三讀議案二讀會）

區長提案

第 1 案            類別：主計             編號：所058

提案人：區長 吳萬福

案 由：為本區115年度總預算案，提請  審議。

辦 法：提請代表會審議通過後函報臺中市政府核備，並依法公佈。

秘書宋國慶報告：

會務單位報告，今天的二讀會審議的單位是民政課及建設課，請各位代表針對這2個課的預算進行審議，謝謝。

主席陳志勇報告：

吳代表。

代表吳天祐提：

這樣子本席想建設跟民政的部分啊暫時抛開一下，先就本會代表會的今年度的預算你怎麼編列？編列在哪裡？是不是我們內部也自己把他審查一下，讓我們了解我們代表會這年度預算是怎麼編的？過去啊，本席當16屆鄉民代表會主席的時候，我們編預算編好之後要送給公所，我們都有這個代表啊一個說明會，讓所有的代表呢了解說這個代表會今年度的預算情況，內部預算情況是怎麼樣，合議之後那麼再送公所，那我想我這個5、6年來，4、5年來那麼都從來沒有參與過或了解過我們代表會自己內部預算是怎麼編的？那麼自己都不知道怎麼審別人呢？那我剛才問了裕傑他也沒有參加過齁？那我想這個事情那個不但要監督公所

，我想代表會我們自己也要有所了解，所以是不是請這個主席看看是主席還是秘書啊報告一下看看，好不好？謝謝。

主席陳志勇報告：

那個楊副主席說一下。

副主席楊淑青提：

我覺得我們代表會要給公所，當然公所也應該知道，但是這是我們內部的編列預算是不是我們內部應該齁來討論？還是說…這個好像在111頁吧？111還有哪裡？116…

主席陳志勇報告：

116、117、118．

副主席楊淑青提：

要不要？

主席陳志勇報告：

吳代表上面已經都有說明了嘛，然後你要是有不曉得的地方會後我們討論你覺得怎麼樣？

代表吳天祐提：

可以呀，至少你要讓大家了解一下，好不好？

主席陳志勇報告：

待會會後代表們我們留下來…

代表吳天祐提：

可以…

主席陳志勇報告：

那個說明一下了解一下。

代表吳天祐提：

好好好。

主席陳志勇報告：

好，那現在針對建設跟民政，各位代表對預算有沒有什麼問題？吉財代表。

代表林吉財提：

民政課。

主席陳志勇報告：

民政課長。

代表林吉財提：

大家早安，那個我只是請課長說明齁，你先看一下124頁。我待會問你，你待會再答覆。那我先把問題問出來，你就是編了一個60萬這個部分，因為我是針對婦女活動這個部分，待會你去說明一下你婦女活動是針對哪個部分？這第一個；那第二個那針對和平運動公園的一個修繕，那整個裡面我看到有一個所謂的場地保險，那第二個你這個場地保險幫我們說明一下是怎麼樣一個作業；那第三個125頁你編了一個所有區內也是有跟婦女有關齁，所以我會強調又跟婦女有關，因為我不太清楚這跟婦女有關的防火宣導包含山地義勇警察所有裡面的分項的經費80萬，你是怎麼個分配？就這三樣你先幫我說明一下，以上，謝謝。

民政課課長古志偉說明:

是，回應吉財代表，就是有關第一個124頁編列60萬其中有一個婦女活動，因為我們這筆60萬是屬於一般事務費是他算是業務費，這個原則上都是由我們區公所來辦理相關活動所支應的一些費用，對，因為他這個不是講補助費，所以我們沒辦法補助給任何的一個機關團體。

代表林吉財提：

那是不是舉例一下比方說像你講的婦女的一些活動類似…

民政課課長古志偉說明:

就比如說我們區公所辦的活動跟婦女相關的活動這樣子。對，因為我們這個編…那我們編這筆60萬然後後面的說明主要是因為在支用上會比較有一些比較活用的空間這樣子，就比如說我們辦鄰長會議所需的費用都是從這邊來支應。

代表林吉財提：

那第二個呢？

民政課課長古志偉說明:

第二個就是…55萬這個有關和平運動公園場地保險的，這個除了我們要維護修繕我們的那個博愛里的松鶴運動公園之外，我們也會另外在這個辦活動的時候也會用這筆錢來支應我們這個活動場地的保險費用。

代表林吉財提：

包含說比方說所有工作人員甚至於是居民，假設有人可能有意外他都可以在那個保險上做給付嗎？

民政課課長古志偉說明:

那個主要是在辦理活動的時候

代表林吉財提：

辦理活動的部分…

民政課課長古志偉說明:

就比方說辦區運。

代表林吉財提：

對。

民政課課長古志偉說明:

然後另外第三個就是第125頁編列80萬，這個在說明有講到婦女防火宣導隊，這只要是我們義消轄下的的一個婦宣隊，他們每一年他只要是有成立的話，他每一年都會來跟我們申請這筆經費來去做訓練跟活動這樣子。

代表林吉財提：

因為你這筆80萬好像比往年好像編的比較高，對不對？

民政課課長古志偉說明:

這筆費用是跟去…今年就都一樣…

代表林吉財提：

都一樣齁？

民政課課長古志偉說明:

對。

代表林吉財提：

到時候你就分項…你就是你講的在這範圍之內…

民政課課長古志偉說明:

因為我們這邊有很多義消跟婦宣的團體，到時候他們來申請我們會看他的計畫內容我們來去做補助。

代表林吉財提：

好，謝謝。

民政課課長古志偉說明:

代表謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對民政課的預算還有沒有什麼問題？那個葛代表。

代表葛榮正提：

謝謝主席。那個課長，那個和平運動公園齁…你那經費編在哪裡，我一直找不到第幾頁，剛才那個林代表有提到，124齁，和平公園這個齁，你這個會不會編少啊？

民政課課長古志偉說明:

我們編那個費用是我們這幾年上網招標的經費來去做一個考量。

代表葛榮正提：

我只是一個建議啦，你自己想想這二讀會以後若沒有異議的話，預算就這樣通過了嘛齁，因為在今年古秀英議員有提到和平公園他要…他可能啦從運動局要了一筆錢，去做了那棒壘球場跟那個槌球場的那個興建，這不知道區長、秘書知道這件事嗎？那個…啊如果說他真的在明年度運動局拿了這筆錢去做了那個設施，公所也同意以後那他的修繕50萬是不夠的，你50萬裡面包含了保險費還有包出去那個承攬廠商去做50…因為他棒球場的草皮維修跟壘球場的草皮跟像現在和平運動公園那個那個…維修的經費是不是有可能說…我只是建議啦，因為你們的預算齁是你們經過你們的區政會議去討論過的啦，我沒有意見啦，只是當如果以明年下去施工以後，或許後年你們就要想辦法提高他的維修經費啦，除非他就沒做，沒做就沒有意見啦，我只是建議，啊這筆錢我是沒有意見，能多就多沒有的話就看區長跟秘書的想法，好，謝謝。

民政課課長古志偉說明:

謝謝葛代表的提醒，其實這個案子我們古議員有在跟市政府反應這個問題，因為當初我們當然是很願意借給我們德芙蘭國小的棒球隊來使用啦，但…但他們今年在規劃設計的時候，其實他一些比較細節性的事項其實並沒有跟我們和平區公所來去做說明跟協調，所以他到底做的項目跟內容和他的範圍到底在哪裡，他委託設計之前都沒跟我們來去做一個說明跟協調，這樣子，啊但…竟然是有市議員去爭取這筆經費來去做這個計畫我們當然…我們基於我們地方政府的想法當然希望可以讓這個運動場來去給更多來去做使用，啊但是他們做好之後的維護管理那是不是可以請運動局他每一年撥固定的預算或者是由學校那邊來去做委託管理，就是針對他們使用的時候，他有一些棒球場，因為他們還有說要做那個槌球場嘛，因為槌球場的草皮規範這個可能要去查一下，那他…那你光增加一年的維護管理的費用，按照目前我們區公所的預算是沒有辦法來去多增列出來。

代表葛榮正提：

因為那個古議員去爭取的齁我們都樂觀其成啦，啊他會不會下去做是有可能的，所以我的…像可能他要做可能今年也來不及，也可能是明年啦，啊明年真的有做，做了以後那個房東是我們公所啊也要公所同意啊，同意他才能施作啊，啊不同意的話也不能…我只是那可能在今年度的預算應該是差不多啦，若真的有做那你們明年就要跟那個運動局齁爭取到那個維護的經費，我也不知道後續怎麼樣，啊你們那個…他能不能順利施作今年應該是來不及啦齁，應該也是明年的問題，那我就沒有意見，那明年的話明年再說啦，好，謝謝啦。

民政課課長古志偉說明:

謝謝代表。

主席陳志勇報告：

各位代表對民政府還有沒有什麼預算還有什麼問題？那個羅代表。

代表羅清輝提：

羅清輝第一次發言，那個請教一下課長，我們在那5個公墓齁，那現在已經完成了桃山跟竹林，那現在目前在做的也就是在施工中的雙崎跟齡恩，那這個部分我想是說特別是已經完成的那因為完成了以後，你記得不記得我大概在好幾個月前，因為現在已經做好了草都已經長出來，那另外就是說這一個因為我沒有看到你在你的預算115年的預算裡面有在養護這個公墓，那所以這個預算我一直再找找不到，但是呢那這一個在這裡我倒是齁待會我會再跟你談一下這個，到底是什麼問題你沒有把他編進去，因為你已經做好了嘛那你做完了以後那這兩個你到底要怎麼去把他去維護這個兩個公墓的環境，那這個可能你自己可能要多思考一下，但是你到底有沒有編？因為我看不到找不到這個你115年的養護費，因為你的養護費裡面大概125萬齁，還是114年113年的這個等於說還是一樣，照舊啦，你那個什麼公園啦綠化的項目，雙崎公園還有這邊的這個公園，戶政事務所旁邊的這裡，另外還有就是第五公墓之前的公園，你總共有125萬嘛，77萬加55萬總共125萬，那另外您在剛剛葛代表跟你講的運動公園，你維護費以前是70萬那你現在很像是改了改了多少…50齁？是50或55萬？那所以你也把這一個也砍掉了還是砍了十幾萬，那您剛剛在講是說您每一年花的錢可能沒有到70，那所以這個錢有錢不會去花這個很麻煩的這個這個對不對？你原本編了70萬的結果這一次編50是不是55？那所以你看該編的你沒有編到，對不對？你應該是維持原來預算的你又把他減掉了，那所以說剛葛代表講的用意在這裡，所以您可能您要再思考一下，這是第一個；那另外第二個在180頁的一般事務費你有一個770,500的，那這個是什麼？這個案子是和平農村社區土地重劃的開發案施工期間的環境監測，這是什麼案子？

民政課課長古志偉說明:

是建設課的。

代表羅清輝提：

建設課的嗎？那這待會我再請你好了，這是建設課的沒有錯齁，好，那待會我會再問一下齁，以上，謝謝。

民政課課長古志偉說明:

回應羅代表就是有關第一個問到有關我們公墓就是有兩座新做好的納骨牆維運管理的部分，因為原則上我們有兩位公墓管理員，他們平常可以做除草或是去做巡視，那另外我們這邊還有在編一筆10萬塊就是由基本設施維持費，是由中央原民會補助的公墓維護，就是在145頁…

代表羅清輝提：

你那是維護費還是物品費？維護嗎？

民政課課長古志偉說明:

對，在145頁一般事務費這邊有一筆由中央原民會的基本設施維持費項下這個公墓維護的部分，我們也有編10萬來去做營運跟管理，那平常的話都是由我們公墓管理員去做固定巡視這樣子，然後剛剛羅代表有講到往年的運動場的管理為什麼編70萬那今年編到50萬，那是因為…我們已經…這個案子我們大概有三、四年我們編了70萬，但是經過我們上網公開招標之後，那各廠商的報價還有參考他們的往年執行的一些經費的概況，所以我們才編列55萬這樣子。

代表羅清輝提：

很可惜啦15萬你把他繳回去…

民政課課長古志偉說明:

因為往年我們一直用原本預算去招標，但是這幾年廠商評估的金額大概在55萬左右，所以我才會用這個經費來編列，那其…15萬的話就沒執行會有一點…就是會有一點執行率上面的問題，跟代表報告一下。

代表羅清輝提：

他這70萬如果是說多了15萬你有沒有可以把他轉到其他科子目裡面，比如說…

民政課課長古志偉說明:

他只能在這個項下做勻支，所以沒有辦法轉到別的科目，就是其他的政事別這樣。

代表羅清輝提：

像這種狀況你以後在你的細項裡面你的工作細項你就多一點，把他弄到是不是…不要把這15萬浪費掉嘛，對不對齁，好吧這個那個什麼你這樣說明我了解啦，以上，好，謝謝，那可能…

民政課課長古志偉說明:

代表謝謝。

代表羅清輝提：

建設課。剛剛講到的第180頁的和平社區土地重劃開發案的這個麻煩解釋一下。

建設課課長謝曉君說明:

謝謝主席、謝謝羅代表。這部分是我們針對我們和平社區農村這個部分土地重劃包括環境監測，包括他的水質還有一些污水處理部分來做整個…就看水質、土壤這些檢測這個部分啦，還是沒有施工的還算一些勞務的部分。

代表羅清輝提：

勞務的嗎？好，謝謝。那剛剛那個民政課這裡我剛講的那個70萬跟55萬跟120萬那應該是建設課的吧？應該不是你的，對不對？在180頁的公園綠美化維護工作是建設課的吧？

建設課課長謝曉君說明:

這都是…建設課的。

代表羅清輝提：

好，那這個部分每年都編的這個錢125萬那就三個地點，那現在齁是增加了又有把這個場地，桃山的籃球場跟達觀的這個部落的廣場，那這個部落的廣場我不曉得你有沒有掌握到這兩個地方是不是還是要你們維護？

建設課課長謝曉君說明:

這個部分…這個計畫原本是在建設局移撥公園綠地的計畫來去執行的，所以就是之前是屬於我們維管的公園就是市府移交給我們維管的公園跟綠地用，這筆錢去做維護管理每個月的維護管理，所以其他的廣場就是沒有當初沒有移撥給我們的廣場綠地是沒有在這個預算內去執行的。

代表羅清輝提：

好，27號就是和平專案對不對？

建設課課長謝曉君說明:

對。

代表羅清輝提：

那特別是我把這個桃山跟桃山的籃球場以及桃山的…這個叫什麼？叫…停車轉運站跟部落市集，那這個兩個這個我的提案，那所以說可能…你會參加嘛，你會參加嗎？

建設課課長謝曉君說明:

第一天會…

代表羅清輝提：

會齁？那我們的會議是在13公里對不對？這個我就是要去講齁，這個可能你要注意一下，因為桃山的部分我是請運動局能夠去編這個預算，把這個操場以及他這個設施全部去做好，我不希望是由我們公所，因為我們公所的財源本來就很拮据，那希望是從運動局那邊去撥這個經費，那也許可能運動局球可能會踢來踢去，這個應該是把這個案子應該是丟給和平區公所啦來去執行，但是你也知道我們沒有錢，那這個部分齁我還是會請市長去這個公正裁決到底是不是運動局或是我們公所齁，那這是第一個特別是籃球場部分；那另外第二個部分齁，我記得你的承辦人很像有來參加我們桃山社區做一個那個叫…不是綠美化…那個叫汽車轉運站跟部落市集，那因為這幾天齁這幾天特別是我們的巨人之手，然後還有2.4公里的這個步道，那特別27號市長要去走，那我覺得這個有點在做秀，砍草砍的相當漂亮真的，因為有遊客經常走了以後跟我講，怹說喔！奇怪這個砍草砍的那麼好，應該不是我們的錢砍的吧？

建設課課長謝曉君說明:

這個其實在我們開和平專案的協調會的時候我們有反應，因為我們沒有錢了，所以請養工處來協助，他們就馬上去砍了…

代表羅清輝提：

養工處齁？

建設課課長謝曉君說明:

對。

代表羅清輝提：

砍的相當漂亮，這個有點在做秀齁，但是我很不同意這樣的做法，我是希望能夠編這個預算，每一年都去編啦，每一年都去編，那另外就是說齁這個部分齁可能就是說在走完的這段裡面，遊客也告訴我，他說做的相當不錯，但是齁我們真的很痛苦沒地方去…沒有衛生間，那你記得嗎？我們在3-4年前不是做了兩個廁所一男一女的廁所對不對？

建設課課長謝曉君說明:

對。

代表羅清輝提：

那我們的廁所去了哪裡？都沒有開放到目前為止，他們說那邊有寫一個在…那個什麼廁所，但是有沒有在用，沒有在用，怎麼辦？這個是我們的問題了吶，這不是市政府的，那所以這個部分我記得就是說做好了以後也等於去做了核銷了，結果東西都沒有用到，所以這個要不要去回頭看一下，特別是在市長來以前先去看，好不好？這個不要等到27號市長說要上洗手間去洗手的時候…不能用，這個就先看好不好？

建設課課長謝曉君說明:

好，謝謝羅代表，我們大概會先去會勘。

代表羅清輝提：

那我講的兩件事情，第一個是桃山的籃球場，記得這個球會到處亂踢，但是我們不要去接，這個給運動局去接，好不好？這個問題我們要一定要我們兩個一定要合作啊，這個本來就是這樣子，因為我們沒有預算我們財源都不夠，好不好？就這兩件事情，好，以上。

主席陳志勇報告：

各位代表對建設課還有沒有什麼預算還有沒有什麼問題？吉財代表。

代表林吉財提：

課長，我再問你一個問題，那個你看一下167，你編了一個500萬那個部分，就是我不是針對小型工程，我是針對搶修這個部分，假設啦，我假設因為裡面你還要扣除工程管理費齁，假設500萬扣除剩下400多萬，假設8個里同時都在運用這個經費，等於一個里可能才50萬左右，你想這個部分可以去因應。

建設課課長謝曉君說明:

謝謝林代表，因為我們的明年的預算有限，原本我們都沒有編3000萬或2500萬來支應我們的小型工程，所以就是預算的部分我們就沒有多編，那我們用我原本的地方緊急搶修工程我們大概編了500萬，那還有其他的水保，都是維持不變但都可以做小型工程，那緊急搶修部分水利局部分我們大概一個里三線大概就各線大概會有1200萬左右的搶修險的工程。

代表林吉財提：

假設說就碰到颱風，那我們不要講8個里，4個里有狀況你都可以處理就對了？

建設課課長謝曉君說明:

颱風的話是我們緊急搶修險是另外，另外水利局的預算來支應。

代表林吉財提：

一般平常我們搶修險都可以來去支應就對了？

建設課課長謝曉君說明:

對。

代表林吉財提：

好，謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對…葛代表。

代表葛榮正提：

謝謝主席。我請教一下，我看不到…那個之前都有水泥跟瀝青的那個公所都要採購，啊去年廠商違約以後後面都沒有聽說了，啊今年有…明年有編這個預算嗎？

建設課課長謝曉君說明:

謝謝葛代表。那其實我們的瀝青的採購是用我們剛剛吉財代表說這個 500萬裡面的…預算來去支應齁，那因為我們考量瀝青的部分，因為他的核銷非常的…像我們發放瀝青或者水泥，部分可能你要施工前中後的照片，那委託廠商其實從去年到今年都流標六、七次以上都沒有人來投，那但是因為我們要管控我們瀝青發放合理性，那至少要符合公益性、合理性，那所以在廠商投標的時候認為覺得我們發放瀝青之後民眾領取是不是能夠取得他舖設的完整的照片，這以利我們做後續核銷跟成果的呈現，那這個在廠商部分是就不太…就是覺得很難…礙難執行，所以一直都沒有投標，那所以我們就簽呈我們區長、秘書這裡同意齁，我們就暫時不採，因為我們必需要了解他是否符合公益性齁，如果用在私人的地方，我們真的再重新去檢查的時候會有一些問題，那就像我們的水泥搶災險發包的時候，其實他…我們都統一放在公所來領取都要拍照，跟他現場去哪裡擺設，這過程是都一定要有的，所以避免有日後的那個…廠商履約執行的問題，所以我們就簽說就這個部分就先暫停來去處理，那如果民眾確實有這樣的需求，那我們就用緊急搶修險來部分來通報我們，發包的廠商用開口契約來處理，以上。

代表葛榮正提：

課長，你這樣回答我同意齁，我其實那個瀝青跟水泥齁，很多民眾在索取啊也是困擾，然後我們給他們也不知道他們用在哪裡，所以取消這個我是認同啦，但是有時候你這500萬比如說一些馬路的破小洞，還有一些我們所做的一些公共建設比如說舖水泥，舖水泥會增加15公分的高度啦，可能這邊新做的水泥他會跟旁邊的道路差距十幾公分，那可能這個道路是漂亮的，可是周邊的有一些人家的土地就會多一個高度，啊那個高度造他的果園過去齁他的搬運車什麼過去都會感覺到不適啦，但還是能通行啦，那像這樣的話如果在我們做過的路在旁邊做過一點修繕可以用這些錢嘛齁？

建設課課長謝曉君說明:

可以。

代表葛榮正提：

可以齁。好，那其實民眾有反應跟我反應過好幾次，我本來說拿那個水泥瀝青齁去幫他施作啦，結果去年好像廠商違約嘛，本來我想拿那水泥去做的沒得做，啊今年民眾又跟我反應所以我才會提這個問題啦，那水泥瀝青我覺得也不要去發放啦，那去做這些補修的小工作齁那到時候…那大概就這樣啦，好，謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對建設課的預算還有沒有什麼問題？沒有的話，課長請回。各位代表對今天的二審預算還有沒有什麼問題？對本定期會第二次對二審對預算案二審有沒有什麼問題二讀？好，沒有，通過。

１２、區政質詢及答覆

主席陳志勇報告：

各位代表對公所有沒有什麼想了解想問的嗎？吳代表。

代表吳天祐質詢：

剛才啊這個羅代表提到這個雪山花園巨人之手開放管理的問題，那我想我也去過幾次，這個路面啊齁這個過去要上橋之前，因為過去這個道路啊被雪山坑溪被沖刷很嚴重，新修這個的路面齁感覺太狹窄所以經常在那邊上面下來上面路很大，過橋之後突然收縮又轉彎那這個沒有避車道，那麼又要在那邊倒退啊如果車輛多擁擠的時候這個很麻煩，所以我是認為說要不要做個改善？第一個增加一個避車道，或者是白天的時候用紅綠燈管制，我想這個部分應該考慮要不然因為從上面下來的速度很快齁，啊有可能在那邊的時候煞車都不及齁，這個會有意外事件發生

，我看假日的時候遊客量很大；第二個呢，既然是那個在原來販賣部那個地方有設了兩個廁所，那我記得那是我們公所爭取到經費做的，印象中是這，那做了之後就應該要維修應該要有維護，這個人流那麼大沒有廁所是不對的，有廁所不能用也不對的，我想這兩個事情啊，應該是建設課管理吧？不是，那是誰哪個單位？產觀嗎？那請課長，我還要順便問你一些問題。

主席陳志勇報告：

課長。

代表吳天祐質詢：

吳課長。課長，你現在就這個巨人之手開放之後那我們公所介入管理的程度啊到什麼樣的程度，那公所的管理跟市政府的管理有沒有什麼樣的銜接或者是衝突、重疊的部分，啊有什麼樣的困難，請你說說看。

產業觀光課課長吳以山答覆：

好，謝謝代表。那就針對這個巨人之手這個廁所的部分，那像我們課的部分也就只有在清潔維護跟管理，就是我們會有承辦人會去…大概一、兩個月我們都會去看一下，然後看如果草比較長我們就會請…我們就會簽我們課的預算…來去做一個…

代表吳天祐質詢：

所以現在割草是產觀課的預算…

產業觀光課課長吳以山答覆：

對，只有針對那個巨人之手還有那個廁所那附近而已。

代表吳天祐質詢：

是。

產業觀光課課長吳以山答覆：

那就是那個像觀旅局他們有做的步道是另外有經費，觀旅局有補助給我們公所來做一個維管，那我們這筆就是巨人之手跟廁所的部分目前是由我們，但因為我們之前桃山社區他們有跟我們反應，但是因為如果採開放式的話，因為我們現在鑰匙都在我們承辦人這裡如果打開，因為不是只有假日平常也有很多遊客會上去，如果沒有去…等於是沒有一個正常的一個人在那邊派駐維護，可能會造成更多的問題像髒亂也好或是亂丟垃圾可能是…甚至於是被破壞，那因為這部分我們是…暫時就是…如果未來我們是希望說社區可以介入，但是如果社區介入可能會有維管費用的部分，這個可能還要再跟其他課室來做討論。

代表吳天祐質詢：

我想這個事情既然說已經開放了，那麼就要管理，那管理一定是要付費，一定要有費用來源，那嘛才不會到處亂便溺，所以這個事情我想應該你們看要怎麼樣應該做積極管理的一個作為，而不是放任這樣啊，避免什麼事而什麼都不做，這樣不應該，開放山林那這個都是好事；第二個呢，我想這個事情我們跟…我這樣跟你要求可以吧？

產業觀光課課長吳以山答覆：

可以…

代表吳天祐質詢：

你們一定要管理…

產業觀光課課長吳以山答覆：

對，我們會後再跟各課室討論看怎麼樣再去做一個維管。

代表吳天祐質詢：

好好好，那…那個避車道的問題呢？

產業觀光課課長吳以山答覆：

避車道的部分可能要請那個可能要請建設這裡。

代表吳天祐質詢：

好，那看看建設課怎麼樣齁，那再來呢，這個巨人之手啊當初因為我有參加過投資，但是我們現在改為借貸關係，所以我暫時不處理不介入他們的開發，那這個開發案聽說他們已經有送案上來，那到底這個主辦受理單位是誰？

產業觀光課課長吳以山答覆：

那這部分好像是土管課這裡。

代表吳天祐質詢：

是0土管課嗎？

產業觀光課課長吳以山答覆：

是。

代表吳天祐質詢：

好，那個以山你就請回，那個柯課長。

產業觀光課課長吳以山答覆：

謝謝代表。

代表吳天祐質詢：

請問柯課長齁，剛才我提的這個舊的雪山花園農場包括巨人之手齁，那還有目前後面的一些棧道、步道的園區啊開放，那現在呢這個原來的股東葉家齁，現在說跟我提過說有提出來再送審，那現在進度怎麼樣？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

回覆代表，在前面我記得在去年的時候他們有提出他們所謂申請啦，那巨人之手跟…不管是雪山花園這都是長久以來他們…從經營到現在有一些細節上的問題，那我們這邊目前在程序上還沒有完全走，都還在釐清過去一些事實上的一個行為，跟還有一些法院上的責任，到底是要收回還是要賦予承租權的問題，對。

代表吳天祐質詢：

進度呢？就實質上他們是…他們用什麼樣的公司來申請？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

他們是說要用就是…那麼葉家他們…就是當時的那個公司啦，因為以前那個公司經營是已經清算已經沒有…

代表吳天祐質詢：

是另外有重組公司？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

對。

代表吳天祐質詢：

齁，啊要來接手這個舊的業務？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

對。

代表吳天祐質詢：

那這應該有前面公司的資產清理問題？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

對啊，公司已經沒有，資產清單屬於他們自己的那個事情嘛，啊我們這邊…

代表吳天祐質詢：

他們應該股東體應該不一樣，股東體不一樣齁，所以這個部分你要這個…

土地管理課課長柯兆庭答覆：

這個也是我們再思考再審查的一個重點項目。

代表吳天祐質詢：

我的意思是你們應該鼓勵他們來有作為啦，因為地方上過去也做的紅紅火火，只是因為他們的土地跟林務局的…保留地跟林務局的土地齁沒有界線搞不清楚，被林務局這個處分了之後就停業，那停業對地方上是很大的損失，所以在本席的立場是希望我們公所積極的輔導他們，看看能不能成事，不要說隨便收回，因為畢竟他們過去從那個竹林那邊啊拉電過來，還有整個這條道路的通行權他們都花了很多錢，確實花了很大的代價，那如果能輔導盡量輔導，好，以上就這樣。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

好，謝謝代表。

主席陳志勇報告：

各位代表，徐代表。

代表徐裕傑質詢：

課長，我有一個問題請教你齁，就是有關於天輪里那個白冷綠世界，他們在申請爭取的那個參山風景管理處的那個經費，那這個經費是用在綠美化部分綠美化工程部分，那這個綠美化工程的部分齁，在…他們也希望就是說要有我們區裡面齁就是我們土管課裡面，上次曾經有召開一個協調會嘛，那個市府原民會的部分，承辦也有到場嘛，那他也有依他的意思就是說這種綠美化工程的部分，那要合那土同的部分就由我們公所土管課來核定，那課長，那這個部分齁我早上我有去問過我們公所承辦，他給我的回覆就是說綠美化工程有牽扯到工程兩個字眼齁，他好像是我們是礙難同意嗎？這個部分。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

我先第一部先回覆代表一下，就是針對這個部分我們當然先了解一下所謂綠美化的定義是什麼？那我們現在的一個進度現在就是針對綠美化景觀工程，他的細部內容是不是有符合綠美化工程，我們才做為我們的依據我們公所核定的一個準則，那如果假設沒有那我們就進一步到市府做同意，一樣都是一個程序只是由誰來同意，這個計劃細部實質他的內容是什麼？他是屬於綠美化還是有其他的綠美化以外的。

代表徐裕傑質詢：

那課長我再請教一下，綠美化工程包含有些舖面的設計，舖面，那舖面這個舖面部分他算在綠美化工程內嗎？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

綠美化…你說那個舖面工程嗎？

代表徐裕傑質詢：

綠美化工程裡頭他有舖面，一般來講的話像我們公所或者是什麼的都有綠美化工程嘛，那綠美化工程會產生說他有舖面的設計，那舖面的設計他…我們公所針對這個部分以你來講的話，有這個舖面算是在綠美化工程範圍內嗎？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

如果是純舖面的話當然不算，當然如果是以植栽計畫有在這裡面我們可以去做一個審慎探討啦，我覺得這個還是要回去法規這個面向啦，不是說我們…

代表徐裕傑質詢：

你回歸到法規他如果是說也有舖面…

土地管理課課長柯兆庭答覆：

有植栽…

代表徐裕傑質詢：

也有植栽這種狀況呢？這一種狀況呢？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

我的理解是可以，但還是要回歸到法規上是不是允許這樣一個情況下是屬於綠美化工程景觀範圍內的。

代表徐裕傑質詢：

你說要回到那個法規的部分，法規有這麼明顯的規定嗎？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

會針對那個綠美化他的定義跟他的工程有沒有做一個範籌上的規範啦。

代表徐裕傑質詢：

課長，這樣子啦齁，我也不是說…就是請你就是說當然你公務人員的部分，你有你的遵守的法規…

土地管理課課長柯兆庭答覆：

對呀。

代表徐裕傑質詢：

那這個是我們應該要遵循的，那我的意思就是說齁，他這個案子齁已經是延至蠻久了，在天輪里來講的話，因為我們和平區要有其他建設的部分的費用經費的部分齁取得不易，那參山的部分他也是一直修正一直修正，啊可以為天輪里做出這個綠美化的部分的工程，啊我期盼就是說他在這個那麼長的時間裡頭，尤其是現在已經是11月多了齁，他有一些的那個經費齁他們要報請整合，整理，若是說延至在我們公所的話，這個經費有可能被取消，相當可惜…

土地管理課課長柯兆庭答覆：

了解。

代表徐裕傑質詢：

我希望就是說在這個部分齁可以請課長齁加把勁齁了解一下，盡量符合他們的需求的部分溝通一下，看怎麼樣來解決件事情；另外有提到就是說認養的部分，那…當然參山的部分齁他要求就是公所要認養，應該是這個部分嘛，那天也有開過會…

土地管理課課長柯兆庭答覆：

那時候開會是針對硬體在做撥用的部分…

代表徐裕傑質詢：

對。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

那參山他們那邊是…明顯是拒絕說他們不做為撥用的考量啦。

代表徐裕傑質詢：

對。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

那會回到公所是不是有這個需…需用的一個撥用的問題。

代表徐裕傑質詢：

對。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

那至於認養那因為是針對我們土同，那綠美化他是走向綠美化認養方式，那認養上會一個契約，就是另外一個契約條款。

代表徐裕傑質詢：

那認養部分他那個天…白冷綠世界的部分他們也願意認養啦，譬如說那個撿撿垃圾甚至於砍砍草啦，這個部分他們是願意啦，所以在整個包括認養的部分還有這個土同的部分，我望課長在這個部分因為時間已經很緊湊，希望課長在這個部分多跟參山的部分甚至白冷綠世界的部分做一個溝通…

土地管理課課長柯兆庭答覆：

好。

代表徐裕傑質詢：

希望能夠達成，好，以上，謝謝課長。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

謝謝代表。

主席陳志勇報告：

各位代表對土地管理課還有沒有什麼問題？想問的？沒有，那個課長那個人家來建設要取得一些同意，我們要趕快做給人家，好不容易討到錢要來做，卡在我們公所的話，把錢收回去那個地方建設就變少啦，回去趕快追，課長請回。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

好。

主席陳志勇報告：

那個吳代表。

代表吳天祐質詢：

課長，今天下午是不是你有一個…安排一個梨山原住民跟非原住民土地的一個…

土地管理課課長柯兆庭答覆：

協調…

代表吳天祐質詢：

協調會，是三點嗎？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

兩點吧？

代表吳天祐質詢：

兩點嗎？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

兩點還三點？我記得是兩點。

代表吳天祐質詢：

他們跟我講三點，你看確定一下。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

好。

代表吳天祐質詢：

因為邀請我參加這個時間我們…下午還得回來。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

好。

代表吳天祐質詢：

好，那就這樣。

主席陳志勇報告：

吳代表是三點啦。

代表吳天祐質詢：

三點嗎？那就…所以你記錯啦。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

會太多了。

代表吳天祐質詢：

那我再樣子…謝謝，請那個課長先回座。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

謝謝代表。

代表吳天祐質詢：

那個巨人之手齁的問題我再提一下，我每一次去齁大概一個月有時候去一兩次齁，去看看，那巨人之手是一個應該是一個有價值的一個雕塑產品，也有那個觀賞的價值有藝術的價值，但是你們是稍微把它修復啦，可是他還是FRP的材質，那很多遊客啊因為你們沒有把他隔離，所以每個人都去摸啦、去碰啦，甚至於有人還想那那那個站到上面去，那是不是這個範圍內啊，應該要有一個小圍籬是花籬，用花用這個…植物籬笆或者是矮的那個籬笆，讓大家禁止他們踩踏進去齁，那對那個藝術品的一個破壞，這個到底是建設課要做還是產觀課？我覺得就是必需要做一個維護，那個那個邊界的一個維護讓遊客不要靠近，主要都是在照相嘛你沒有必要去踩去摸嘛，啊這個要不然的話你的維護成本你將來很大，藝術品可能也被破壞，那這個到底誰要做？

主席陳志勇報告：

你們兩個課室現在誰在負責那邊嘛？那產觀有沒有辦法要經費來做？

代表吳天祐質詢：

有必要很有必要。

主席陳志勇報告：

你市府都肯幫你砍草了，你不要再跟他要看看做個白鐵欄杆什麼的？

代表吳天祐質詢：

就在那邊回答就好。

產業觀光課課長吳以山答覆：

砍草部分是我們課裡自己的一些預算，這部分我們再回去再研究看有沒有其他的部分可以做一些簡易…至少讓民眾不要可以直接上去再做一個牌…

代表吳天祐質詢：

做一個告知…

產業觀光課課長吳以山答覆：

告示牌…

代表吳天祐質詢：

對對對…

產業觀光課課長吳以山答覆：

那會後我們再去…跟建設課這邊…

代表吳天祐質詢：

做要做堅固一點，要有實質產生隔離作用，好，加油齁，謝謝。

產業觀光課課長吳以山答覆：

謝謝代表。

主席陳志勇報告：

各位代表對公所還有沒有什麼要提問的？或不曉得想要請問的地方？吉財代表。

代表林吉財質詢：

建設課課長。

主席陳志勇報告：

課長。

代表林吉財質詢：

課長，辛苦了齁，這兩天都在我們梨山、環山走動齁，那我還是同樣的一個問題齁，那也是跟行政課有相關的齁，那之前我提了好幾次，那現在有時候到基層去很多民眾都在問這個部分，我們整個外觀這個圍籬到底要怎麼處理？能不能講一個比較明確的一個時間然後處理方式，因為這個算起來拖了很久，因為我今天是假設性齁，那雖然說他整個是比方…可能用鐵線或用什麼去挷住那個竹子，假設有一天啦，你運氣就這麼不好，其中有一根掉下來，打到居民到時候怎麼辦？他算有一段時間挷在那邊啦，那這個部分到底什麼時候可以拆掉？外牆這個，外牆這個，對我們這個外牆這個部分。

建設課課長謝曉君答覆：

謝謝主席，謝謝林代表的指正，那我們公所外牆部分目前是已經達成和解，就是我們正在跑履約爭議齁，那因為這裡面有很多的細項跟我們提出調解，那我們目前已經和解了，那就是…已經發文給廠商來做全部的決算，那決算之後就把他已經支付或施工的部分來給他，那我們之後會來做重新發包，那我們預計是在年底整個重新…狀…會做重新的預算書的修正再重新上網發包。

代表林吉財質詢：

確定嗎？

建設課課長謝曉君答覆：

確定，預計年底…

代表林吉財質詢：

年底前？

建設課課長謝曉君答覆：

對對對，然後做發包動作…

代表林吉財質詢：

對，整個做發包然後比方說要再重新施工又要多久？會不會在明年年底以前又還是沒有辦法完工？

建設課課長謝曉君答覆：

應該是不會，明年大概…

代表林吉財質詢：

不會？

建設課課長謝曉君答覆：

年中以前就可以處理好。

代表林吉財質詢：

我是希望說真的可以早一點去把他解決掉，因為大家都在問這個部分啦，好不好？

建設課課長謝曉君答覆：

好。

代表林吉財質詢：

因為感覺上他們都說我們整個公所類似蜘蛛網整個都被困了齁，因為這個真的已經拖蠻久的，我也不希望說在區長下任以前齁都還沒有完工，到時候區長就沒辦法下任了，他可能要等這個完工了才能下任啦齁。

建設課課長謝曉君答覆：

好，謝謝林代表。

主席陳志勇報告：

各位代表對建設課還有沒有什麼想提問的？徐代表。

代表徐裕傑質詢：

課長，你笑的你笑的好像那一種笑齁…我的感覺啦是有信心把他做好，不要讓現任區長圍困，但是也有一個問題齁，想要爭取下任區長的我們有兩個代表，你若是沒有解決好的話，他們也是圍困在這裡，所以說吉財代表也是很緊張，那我是沒有資格圍困在裡面，脫離，那我想說齁課長，你說在年底可以再重新發包，是不是？那我想問一下課長，我們公所發包那麼多工程，類似這個案子應該很少吧？沒有聽過吧？

建設課課長謝曉君答覆：

報告代表，是比較少。

代表徐裕傑質詢：

比較少齁？

建設課課長謝曉君答覆：

對。

代表徐裕傑質詢：

那…課長，你有沒有一種類似就是說，因為我對針對這個發包的情況齁我不是很熟悉齁，類似像這樣子的廠商你有沒有做一個類似偏向某種情況來控管？

建設課課長謝曉君答覆：

用公開招標的部分是沒有辦法控管廠商，只要他符合他的資格，那所以如果日後比較複雜或者是比較特殊的情形，我們大概就是用評選的機制來淘汰那些比較劣質的廠商這樣，用評選的機制，就是我們在採購發包過程當中就是用評選的方式來處理。

代表徐裕傑質詢：

那像這次剛才提到這個我們公所外觀這個工程，那他在執行整個過程當中說實在的這種情況，我們公所裡頭剛才提到的造成我們很大的困擾，那你剛才講說已經有跟廠商的部分達成協議了嗎？

建設課課長謝曉君答覆：

對。

代表徐裕傑質詢：

那這協議已經完成了是不是？

建設課課長謝曉君答覆：

對，我們已經在市府的調解委員會來做調解，那兩方就是做合議調解，那就是後續針對後續決算的部分已經也做出一個共識，那之後我們會再簽…我們已經在跑了，那在簽呈的過程中，就請他們先把決算書全部送進來之後，我們跟他來據理來爭跟終止合約這樣子。

代表徐裕傑質詢：

OK，我希望在這個部分你加快腳步，把他完成不然的話說實在已經拖至很久了，我們每一個代表經常就會提到這個問題，民眾也是有跟我們一直…好像是看笑話一樣，希望課長在這個部分加緊腳步齁，謝謝課長。

建設課課長謝曉君答覆：

謝謝代表。

主席陳志勇報告：

各位代表對建設課還有沒有什麼想提問的？吉財代表。

代表林吉財質詢：

徐代表所提到那個部分就針對招標這部分，因為每一年我們都提到這部分嘛，尤其是我們後山他很多時候水果大概都在6月以後就會開始採收，那我常常跟你提就是小型工程有沒有可能就說跟水利局一樣，比方說三個月就一派三個月就一派，因為我們很多時候比方說去年小型工程在今年執行，可是幾乎很多時候都碰到人家採收，碰到採收的時候廠商都要跟我們果農去討論又要往後延，你這個部分有沒有辦法去調整，因為這部分已經提了好幾次了。

建設課課長謝曉君答覆：

謝謝林代表，那其實我們做各區的小型工程會勘簽核然後跟到派工之後，我可能沒辦法看一個點派一次看一個點派一次，那因為我們的地點是非常的分散的，所以我們大概會七、八個工區一起派，所以時間到來之後會有一些DELAY，當然我們會非常…非常會尊重地方的居民，因為我們其實每年…各期都有果物水果會出產也有高麗菜或者什麼菜，那我們們會碰到居民要陳情，我們當然會以居民的通行為優先，那所以我們通常會避免跟菜農或果農出入通行來做隔閡，那我們派完之後其實會避開這個之後會馬上來進行完工，我們也會催著我們的施工廠商加緊他們施工速度來避免最少…造成民眾最多的損失這樣。

代表林吉財質詢：

好，那我再問你水泥的品質，夏天跟冬天或多雨的時候去施工，到時候比如說你去完工的時候去驗收有沒有差異性整個他的品質？

建設課課長謝曉君答覆：

冬天的部分可能要靜置的時間會比較久啦，夏天比較快，那當然這個冬天時間會…時間會拉的比較長一點，那因為我剛有說過，因為我們派工沒辦法說一兩個工區派一次，那我這發工完畢…等我發包出去施工廠商確定之後我再跟各個代表其實都已經到下半年底了，那我整個要施作可能就快到後期了齁，那所以…我會建議我們的同仁齁，如果在今年會勘的我們當然在年初確認各建議事項啦齁，那所以請他們確認之後我會請我同仁能夠盡快派工，就在…因為夏日會碰到汛期啦，那我們只能派…我們夏日的時候都是汛期所以那個也很多問題，那等到冬天的時候冬天會比較少雨，所以施工在下半年會比較快，那我年初就是在確認工程，所以這個期程就會拉到年底這樣。

代表林吉財質詢：

那我希望這個部分你將來真的去可以做調整好不好？

建設課課長謝曉君答覆：

好，謝謝。

代表林吉財質詢：

那你講話語調不要那麼急，你很緊張齁，謝謝。

建設課課長謝曉君答覆：

不會，謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對建設課還有沒有想提？沒有的話，課長請回。對公所還有什麼建言還是想提問的？吉財代表。

代表林吉財質詢：

民政課。

主席陳志勇報告：

民政課長。

代表林吉財質詢：

課長好，那一樣我一次問你待會答覆，那第一個就是針對平等里的環山風雨球場，因為畢竟你之前有一個先期的一些作業嘛對不對，那這個部分你說明一下現在整個狀況齁這第一個；那第二個那天我也看區長在他工作報告有提到將來我們整個和平區除了松茂到現在他沒有提出以外，他是歸屬在梨山里那平等的齁，我們之前的納骨牆這個部分那你有什麼想法跟看法這是第二個；那第三個相信你也有接收到，松茂社區他本來有文健站，但是他因為教會可能內部的問題，他現在文健站等於撤出了，他們現在又提出來，他們有跟我們市府的議員古議員有提到就是將來他們希望在原本的舊派出所去使用那個用地，那就這三點我想說你來說明一下。

民政課課長古志偉答覆：

回應吉財代表，剛講到第一個有關環山風雨球場目前的進度就是我們現在正在辦理前置作業，就是所謂我們的辦理環評有水土保持的前置作業，那目前興建計畫我們招標廠商已經大概有大概擬出來了，那不過在整個計畫確定之前，我們還是要把環評的一些前置作業要先做好，那我們現在正在把要送往環評的那個主管機關確認中，那目前的話我上禮拜有跟民政局開會，那因為我們蓋的…就是我們原本規劃的是有活動中心跟球場，那就是有關主管機關的話是…在市政府會有兩三個主管機關的權責啦，那民政局有答應我們就是他們做為主管機關然後來做為環評這樣子…送環評這樣子。

代表林吉財質詢：

因為之前在土管課有提到就是土地撥用的部分，那課長你就在位置上答覆就好，土管課長，那土地撥用現在有沒有任何的狀況？在位置上答覆就可以了。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

梨山的嗎？

代表林吉財質詢：

平等里的風雨球場。

土地管理課課長柯兆庭答覆：

平等里的那個撥用目前都還在程序中，沒什麼太大問題。

代表林吉財質詢：

那將來也不會有任何狀況就對？

土地管理課課長柯兆庭答覆：

合法租約的我們已經有做處理了，現在就是額外有占用的部分，就再另外一個層面去做，那撥用的部分我們都按程序走，那目前沒有其他上的問題。

代表林吉財質詢：

課長，這個我們真的也提了好幾次了，從第一屆然後大概在去年的時候跟區長也有跟民政課的局長也有討論過，跟之前的議員也討論過，這個算起來已經也討論過很久了，我希望說他趕快定案啦。

民政課課長古志偉答覆：

是。好。

代表林吉財質詢：

好。

民政課課長古志偉答覆：

第二個問題就是有關平等里的納骨牆，因為我們平等目前有座公墓就是環山公墓，那其實這個案子是在去年我們有到部落開部落會議有跟他他們說明，其實這個案子因為我們環山公墓要做舊墓做跟更新的話，其實有先跟我們部落有說明說最起碼我們這個部落做更新的話最起碼要兩到三年禁葬，那如果說真的要禁葬的話，那他們那個如果說有長輩或先人往生的話他們的骨灰要放在哪裡？其實這個問題這邊…公所這邊還在跟部落這邊就是還在研…就是還…還在研討當中啦，對，如果說是還要在放原來公墓的話，那會不會影響之後公墓的…整個公墓的施作的期程那會不會影響到，那如果說是擺到其他地方的話，那暫厝的地點我們還是要考量這樣子，因為我只是說先把這個問題跟我們環山部落先跟他們講一下，要有兩到三年禁葬，這樣子。

代表林吉財質詢：

那個在地方上大家都會去接受啦，只是說像你講的的我們在挪一個小空間齁那去處理像你遘的禁葬那個部分，至於你講的像以前納骨牆這個部分，嚴格講起來我從社區理事長我們就有過一次機會，那時候大家都主張要土葬，所以那一次等於失去一次機會，可是現在已經是滿葬了齁，那現在大家都已經接受納骨牆這個部分，我是希望說課長這個部分你積極一點，我們早一點去把他處理掉好不好？

民政課課長古志偉答覆：

是，好，沒問題。有關第三個松茂文健站，因為文健站我們這邊…就是整個我們和平區的文健站主要主管機關他算是我們的市府原民會，那因為他們之前這個案子本來是在松茂教會嘛，那可能因為他們一些內部管理問題所以整個案子都…他整個目前是沒有在營運管理，那他們前陣子有去會勘再找另外的場所，他們說是要換到原來的松茂派出所，因為…其實這個是不是可以換到那邊的話，還是要看市府原民會他們到底…來認定說適不適合？啊不過我還是建議說既然是文健站的話，他裡面也都是我們…也都是長輩，所以一定要有相關的無障礙設施，因為他那個…他松茂派出所他這個是蠻陡的，他這個上去目前的道路只有樓梯，我是建議再找一個地方合適的地點，或是來去改善他的無障礙設施，這樣子。

代表林吉財質詢：

那個地方現在嚴格講起來派出所也是算是閒置當中，嚴格講起來啦，就像我們當初清潔隊那邊，那我們是私下再討論嘛，那清潔隊那邊收回去了，那警察局好像也沒在做什麼作用，因為這個部分我也跟古議員提到了，是因為說基本上在公所比方說你有聽到這個事情，那最起碼我們公所也要替地方發聲這樣一個空間，那總是讓人家感覺說我第一時間我找的是公所不是議員，那民政課嚴格講起來也算是文健站他們的一個直屬單位，除了你說原民會那你應該是不是基於這樣一個觀點，你要去關心地方。

民政課課長古志偉答覆：

其實我們松茂社區理事長提出問題之後，我們也有跟民政局來…就是來反應啦，那他們說他們會等這一次會期的時候可能排在12月中，他會就是我們的民政局他會找社會局還有原民會跟市警局來去到當…就是到舊派出所來去做會勘，那不過我有大概…事先詢問過我們的和平分局還有市警局，他們是說因為他們現在原來的派出所裡面還有放一些他們是說重要的機…重要的設備，他們傾向就是不借用這樣子，對，我有大概先問到這樣。

代表林吉財質詢：

課長，到時候我們再研究討論一下好不好？那整個和平區現在現有…原本有文健站的可能最後又沒有文健站的就剩下松茂社區了，這個部分我想說這個部分要去好好討論一下好不好？

民政課課長古志偉答覆：

好，沒有問題。

代表林吉財質詢：

好，謝謝。

民政課課長古志偉答覆：

代表謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對民政課…徐代表。

代表徐裕傑質詢：

課長，我要提的就是我們活動中心維修的部分，我有私底下請教課長啊，就是說這個部分的經費齁，那課長你回覆我的意思就是說經費恐怕會排擠，那我的意思就是說長年以來我們社區裡頭漏雨的現象齁，因為上次也提到那個主席也有提到和平活動中心也有類似漏雨的現象，那我想說在這個部分齁，已經隔了那麼多年這個問題都持續的存在，那是不是說課長你在這個部分琢磨一下，那個經費會排擠的部分和針對哪一所的這個活動中心他確實是有必要的話，要怎麼樣子維修的話，那個經費的部分我希望課長你齁琢磨一下，讓這個事情齁不要一直延續下來好幾年，那都讓民眾覺得就是說活動中心老是漏雨，這樣子可以嗎？會有什麼困難嗎？

民政課課長古志偉答覆：

是，回應裕傑代表，確實本課在有關維修我們活動中心的錢其實真的不多啦，那如果說真的有漏雨現像我們當然會去做一個緊急的處理，這樣子，那如果說要…如果真的要再多編經費的話，勢必會排擠到其他業務的經費這樣子。

代表徐裕傑質詢：

我了解你的苦處，那個建設課長，那請問你這個部分你可以協助嗎？

主席陳志勇報告：

課長。

代表徐裕傑質詢：

你有沒有經費可以協助民政課的部分？有關於活動中心漏雨的部分，維修的部分。

建設課課長謝曉君答覆：

謝謝徐代表，因為我們明年的預算非常有限，那整區就大概沒有多少預算，像我們編三千、兩千五百萬，所以額外的經費是比較沒有，那如果是急需要的話是可以用我們小型工程去支啦，那就是會排擠其他工程啦，就…這樣的預算固定在那邊，那能看優先急迫用哪裡，如果需要的話我們就來協助這樣。

代表徐裕傑質詢：

還是可以就對了啦…

建設課課長謝曉君答覆：

是可以…

代表徐裕傑質詢：

有需要的話，有急需啊真的是有漏雨的話，那就是有需要了嘛，我也希望說建設課的部分可以協助一下這個部分幫個忙，不然民政課的部分我看有很多的部分確實有很多困難，啊以上希望兩位課長溝通一下把這個問題解決，以上，謝謝課長。

民政課課長古志偉答覆：

代表謝謝。

主席陳志勇報告：

課長請回。

秘書宋國慶報告:

奉主席指示休息5分鐘，謝謝。

秘書宋國慶報告:

休息時間已到，奉主席指示我們繼續開會，謝謝。

主席陳志勇報告：

各位代表對公所有沒有想提問的？吉財代表。

代表林吉財質詢：

一樣齁民政課課長。

主席陳志勇報告：

課長。

代表林吉財質詢：

針對你的工作報告你看一下第22頁，針對那個區民團體意外保險這個部分，今年度這個部分應該已經標出去了吧？

民政課課長古志偉答覆：

有，因為我們今年標是一直他的期間是一年嘛，我們是到明年四月底，然後我們會在四月底…我會在2…在2、3月左右我們會趕快上網招標。

代表林吉財質詢：

那現在等於就是…區民等於是在保險範圍之內就對了。

民政課課長古志偉答覆：

對對對，是。

代表林吉財質詢：

是這樣說嘛對不對。

民政課課長古志偉答覆：

對。

代表林吉財質詢：

課長，我是想提一下，將來有沒有可能說在你們編預算的修正，有沒有可能…因為比方說一個意外險，一個人民我們的命就40萬這樣理賠就解…等於算是已經定了，那有沒有可能他的保險比方說給付可以提高一點，比方說從你的預算裡面…從你的活動或其他經費去縮減，讓我們居民可以拿到比方說我離開了我往生了可以拿到比較高的意外的給付。

民政課課長古志偉答覆：

回應代表，如果按照剛代表這樣的話應該是沒有辦法從相關預算去支付給民眾，因為我們一般能給民眾的就是急難救助或者是區民投保意外保險來做給付而已這樣子。

代表林吉財質詢：

比方說像我們全省性其他各區各鄉他們編的就是這樣的費用？

民政課課長古志偉答覆：

其他各鄉區的我是不太了解編的…他們編的保險度上限額度是多少

？那有可能…其實像我們中央原民會也有編這筆針對原住民的團體意險

，那不過他的額度沒有像我們區公所那麼高。

代表林吉財質詢：

因為我會提這個部分是因為民眾大家有人在提40萬好像有點低啦，他說有沒有可能說結合之前你也有參與過像台電的一個會議，比方說台電的一個回饋機制，從台電裡面去爭取比方說讓我們的保險費用民眾的保險費用可以再提高。

民政課課長古志偉答覆：

如果說要針對這筆我們的費用提高的話，當然是其他有關從台電這筆經費的話可能其他項目就要減少，而且現在…按照今年我們跟幾間保險公司去洽談下來其實唯一能做的這間，他明年也不確定他能不能做啦，按照現有的額度…對，那因為現有額度是意外死亡是40萬嘛，那其實最基本他們按照我們現有的預算他沒有辦法再提高。

代表林吉財質詢：

那如果說你照現有的預算所以我們提出來，那到時候明年可能又變成空殼子，假設說明年有意外變成又有狀況了，所以你這個部分是不是真的在明年度再預算編列以前跟區內要去討論一下好不好？

民政課課長古志偉答覆：

如果說這個預算的話，我們再跟其他相關課室來做討論看能不能提高…

代表林吉財質詢：

因為你現在又提到說明年不一定保險公又不來做，比方說做我們保險的作業，那將來明年可能又有這種狀況像去年，那碰到比方說像今年度有這樣一個狀況到時候又不能理賠。

民政課課長古志偉答覆：

是，那這部分我們…應該明年初趕快來上網招的動作，那如果說像這個團保部分我們還是會多問幾家的保險公司，我們當然還是可以維持像今年40萬的額度，對，那因為其實有些廠商我們在今年問的時候，他說其實40萬他們就沒辦法來做這樣保險，對，那有的保險公司甚至說按照今年預算他們只能多做到30萬甚至有20萬的也都有，這樣子，其實…有關這個區民團體意外保險，其實是我們本區額外…也算是一個福利啦，對，就是跟其他比較起來也是有多一個比較小的福利這樣子，對。

代表林吉財質詢：

好，我只是說研擬看看，看有沒有可能提高啦，好不好？

民政課課長古志偉答覆：

是。

代表林吉財質詢：

好，謝謝。

主席陳志勇報告：

楊副主席。

副主席楊淑青質詢：

大家好，楊淑青第一次發問，那個課長齁我…我側面了解好像石岡也有這個保險也有這個福利，但是他是用石岡壩的那個水質…應該是水質資源那個…保護的那個經費吧？我們也有這筆經費，是不是我們可以撥補一下，因為以前我們這個經費都拿去撥給那個所有產銷班每個產銷班以前是8萬，現在已縮到5萬，那個經費應該有多餘是不是可以挪到那裡做保險，這是第一點；第二點你可以去參…去那個石岡問一下…石岡以前是60萬，那現在降到多少我就不知道了，你去做個了解好不好？

民政課課長古志偉答覆：

好，剛副主席講到我還是回歸到這個問題，如果說要從一個…要從一項經費增加的話，勢必會排擠到其他業務的預算，這個我們還要去討論。

副主席楊淑青質詢：

好，反正多方了解嘛，讓人民…我們民眾在我們和平也有一些福利啦，當然這個福利我想不是每個人享受…享用啦，但是碰到了總是有有…一個幫助他們的地方啦，謝謝。

民政課課長古志偉答覆：

謝謝副主席。

主席陳志勇報告：

各位代表對民政課還有沒有想提問的？沒有的話，課長請回。各位代表對公所還有沒有想提問的？沒有的話，今天會議到此，好，散會。

１３、散會（上午11時19分）

臺中市和平區民代表會第3屆第6次定期會議事錄

１、會次：第5次會

２、開會日期：中華民國114年11月25日上午9時30分起至9時46分止

３、開會地點：本會三樓議事堂

４、出席代表：（1）陳志勇（2）楊淑青（3）陳宥彤（4）吳天祐（5）葛榮正(6）詹  森(7）林永富（8）徐裕傑（9）羅清輝(10) 林吉財      (11) 蕭有祥等11名。（以簽到順序）

５、缺席代表：

６、列席人員：區長吳萬福、秘書王正顯、人事室主任陳葆源、產業觀光課課長吳以山、土地管理課課長柯兆庭、主計室主任周暖筑、清潔隊隊長詹承硯、建設課課長謝曉君、圖書館辦事員邱鈺文、幼兒園園長楊沛縈、政風室主任陳南融、民政課課長古志偉、行政課課長郭麗珍、本會秘書宋國慶

７、來賓：

８、主席：陳志勇      　        　紀錄：吳佩蓉

９、查報出席人數：

主席陳志勇報告：現在開會時間已到，請秘書查報已簽到出席代表人數。

秘書宋國慶報告：本會應出席代表11人，現已簽到出席11人。

主席陳志勇報告：本次大會應出席代表11人，現已11人出席，已達開

會法定人數，現在本次會開始。

１０、開會典禮：（如儀）

１１、討論提案（三讀議案三讀會）

第 1 案            類別：主計             編號：所058

提案人：區長 吳萬福

案 由：為本區115年度總預算案，提請  審議。

辦 法：提請代表會審議通過後函報臺中市政府核備，並依法公佈。

主席陳志勇報告：

各位代表對我們明年的預算今天是三讀案文字修正，有沒有哪些文字是需要修正的？各位代表，沒有的話，通過囉，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

１２、臨時動議（代表提案）

秘書宋國慶報告：

在開始審查臨時動議之前，會務單位有議事人員資料要做更正，在我們的議案裡面的那個第3屆第13次臨時會議決案處理情形報告表，有關編號會224這個案子的提案人是吳天祐代表，那因為承辦人的誤繕打成林永富代表，在此做更正，以上報告，謝謝。

第1案           類別：建設    　   編號：會234

提案人：羅清輝        　　　附議人：陳志勇、楊淑青、蕭有祥

案  由：有關本和平區達觀里香川部落往摩天嶺產業道路支線(吳○撒、吳○樂及吳○貴君等)，因每逢豪雨過後道路損壞泥濘，致居民及搬運車無法搬運農產品，影響居民行車安全，請協助施作水泥道路300公尺，確保居民及保全物之安全。

辦  法：建請  大會通過後，請區公所盡速協助施作水泥道路300公尺，確保居民及保全物之安全。

主席陳志勇報告：

各位代表有沒有意見？沒有的話(沒有)，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

第2案           類別：建設    　   編號：會235

提案人：羅清輝        　　　附議人：陳志勇、楊淑青、蕭有祥

案  由：有關本和平區達觀里竹林部落往摩天嶺產業道路支線(吳○明、張○次、及張○壹及廖○明君等)，因每逢豪雨過後道路損壞泥濘，致居民及搬運車無法搬運農產品，影響居民行車安全，請協助施作水泥道路600公尺，確保居民及保全物之安全。。

辦  法：建請  大會通過後，請區公所盡速協助施作水泥道路600公尺，確保居民及保全物之安全。

主席陳志勇報告：

各位代表有沒有意見？沒有的話(沒有)，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

第3案           類別：建設    　   編號：會236

提案人：羅清輝         　　　附議人：陳志勇、楊淑青、蕭有祥

案  由：有關本和平區達觀里達觀部落(廖○萍、羅○英及賴○杰君等)住處巷道水溝前施作邊牆底滲水及水溝蓋因車輛重壓損壞，影響居民行車安全，請協助施作水泥邊牆15公尺及換裝水溝蓋，確保居民及保全物之安全。

辦  法：建請  大會通過後，請區公所盡速協助施作水泥邊牆15公尺及換裝水溝蓋，確保居民及保全物之安全。

主席陳志勇報告：

各位代表有沒有意見？沒有的話(沒有)，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

第4案           類別：土管   　   編號：會237

提案人：吳天祐        　　　附議人：11月18日會前會的全體代表

案  由：和平區代表會為協商解決民國74、84年度兩次保留地資源利用清查時，舊【和平鄉公所未遵照當時台灣省政府(山胞行政局)為顧及依賴原住民保留地維生之原住民與非原住民收益，繁榮其經濟原則辦理放租，也未因84年度清查預期效益使原住民與非原住民共創雙贏，皆取得土地權益豋記】，導致多數平地人民迄今未能取得合法土地使用權，還因此淪為司法追殺無權占用公有地對象。地方政府公然瀆職違法，還逆天行事，公然嫁禍受害人民接受司法審判懲罰，於生活生計陷入極端困難恐慌之際，爰特請求盧秀燕市長協助解決一事，業經台中市政府通知12月11日下午3點盧市長答應親自接見。本案兹事體大，且為歷史遺留和平公所重大違規未執行問題，本席提議參考民國89年林文生擔任和平鄉長時，曾經與台中縣政府商議針對84年度清查清理結果没有爭議之農業使用者發給之《原住民保留地使用證明書》的基礎上，改進為《補發承墾人墾竣山地保留地農業使用證明書》，使符合早期山胞依循《土地法》第一百三十三條荒地墾竣使用規定，並參酌山胞聲請登記程序，請和平區公所平等輔導發展山地經濟有功並同是墾竣荒地使用的平地人民依法辦理耕作權和所有權登記手續。是否有當，提請公決。

辦  法：經大會審查通過之後，請和平區公所報備臺中市政府核准實施。

主席陳志勇報告：

各位代表有沒有意見？沒有的話(沒有)，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

第5案           類別：建設  　   編號：會238

提案人：詹  森        　　　附議人：蕭有祥、葛榮正、陳宥彤

案  由：本區梨山段0649地號旁農路寬約1.5米長約400米路面嚴重破損，影響用路人之生命財產安全，建請區公所協助鋪設水泥路面。

辦  法：大會通過後，請區公所採納辦理。

主席陳志勇報告：

各位代表有沒有意見？沒有的話(沒有)，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

第6案           類別：建設  　   編號：會239

提案人：林永富        　　　附議人：林吉財、詹森、葛榮正

案  由：建請區公所施作本區梨山里松茂社區松茂教會旁進入社區內斜坡處，施作護欄、扶攔以保障區民用路安全。

辦  法：大會通過後，請區公所採納辦理。

主席陳志勇報告：

各位代表有沒有意見？沒有的話(沒有)，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

第7案           類別：建設  　   編號：會240

提案人：林永富        　　　附議人：林吉財、詹森、葛榮正

案  由：建請區公所整修本區梨山里梨山段188、188-3、188-4、189、189-5、189-6等地號之農路，鋪設水泥路面以確實保障農民用路之安全。

辦  法：大會通過後，請區公所採納辦理。

主席陳志勇報告：

各位代表有沒有意見？沒有的話(沒有)，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

第8案           類別：建設  　   編號：會241

提案人：林永富        　　　附議人：林吉財、詹森、葛榮正

案  由：建請區公所整修本區梨山里松茂段265等地號之農路，鋪設水泥路面以確實保障農民用路之安全。

辦  法：大會通過後，請區公所採納辦理。

主席陳志勇報告：

各位代表有沒有意見？沒有的話(沒有)，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

第9案           類別：建設  　   編號：會242

提案人：林永富        　　　附議人：林吉財、詹森、葛榮正

案  由：建請區公所施作本區梨山里工務段與梨山旅社後方，施作排水溝避免大雨造成家庭廢水淹漫路面，影響生活品質及用路人之安全。

辦  法：大會通過後，請區公所採納辦理。

主席陳志勇報告：

各位代表有沒有意見？沒有的話(沒有)，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

第10案           類別：建設  　   編號：會243

提案人：徐裕傑        　附議人：陳志勇、蕭有祥、葛榮正、陳宥彤

案  由：建請市府觀光旅遊局，邀請相關單位研商重建谷關龍谷瀑布觀景步道，以增加台八線特色景點，帶動地方經濟產業發展。

辦  法：大會通過後，請區公所採納辦理。

主席陳志勇報告：

各位代表有沒有意見？沒有的話(沒有)，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

第11案           類別：建設  　   編號：會244

提案人：徐裕傑        　附議人：陳志勇、蕭有祥、葛榮正、陳宥彤

案  由：建請公所發函大甲溪電廠；經天輪里里民多次反應，請電廠於天輪里東關路二段50號對面台八線旁空地，整建台電光明計劃公園，作為工程宣導及地方居民休憩場所。

辦  法：大會通過後，請區公所採納辦理。

主席陳志勇報告：

各位代表有沒有意見？沒有的話(沒有)，通過。

大會議決：照案通過。

表決方式：舉手表決。

表決結果：無反對者。

主席陳志勇報告：

那個我們今天館長請假休息，那有代理的館長來參加，那區長有交待自我介紹一下嘛，大家認識一下。請到前面。

圖書館辦事員邱鈺文報告：

各位代表、各位主任，大家好，我是圖書館的辦事員，就是去年才剛報到的，我叫邱鈺文這樣。我是在圖書館負責圖書部分的業務這樣，好，謝謝大家。

主席陳志勇報告：

那麼簡單喔，就還沒請你回去你就跑回去了，好啦。那各位代表謝謝啦，這次的定期會到今天就結束了，謝謝各位代表們，還有公所各位同仁，好，散會。

１３、散會（上午9時46分）

和平區民代表會主  席 陳 志 勇

副主席 楊 淑 青

秘  書 宋 國 慶

紀  錄 吳 佩 蓉

臺中市和平區民代表會第3屆第6次定期會座席表

|  |  |  |  |  |  |  | 秘 書 | 主 席 |  | 副主席 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 紀 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 督導席 |  |  |  |
|  |  | 區公所列席 |  |  |  |  |  |  |  |  | 各課室主管席 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 報告台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 來 賓 席 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 記 者 席 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 詹 森 |  | 林吉財 |  |  | 楊淑青 |  | 陳志勇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  | 7 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吳天祐 |  | 徐裕傑 |  |  | 葛榮正 |  | 林永富 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 11 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 陳宥彤 |  |  | 蕭有祥 |  | 羅清輝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 旁 聽 席 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 臺中市和平區民代表會第3屆第6次定期會出缺席情形統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座 席 號 次 | 會務別 日期 午別 姓 名 | 第1次會 |  | 第2次會 |  | 第3次會 |  | 第4次會 |  | 第5次會 |  | 合 計 席 |  |
|  |  | 11月17日 |  | 11月18日 |  | 11月19日 |  | 11月24日 |  | 11月25日 |  | 出 席 （○） | 請 假 （×） |
|  |  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |  |  |
| 1 | 陳 志 勇 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 2 | 楊 淑 青 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 3 | 林 吉 財 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 5 | 詹 森 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | × |  | ○ |  |  |  |
| 6 | 林 永 富 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | × |  | ○ |  |  |  |
| 7 | 葛 榮 正 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 8 | 徐 裕 傑 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 9 | 吳 天 祐 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 10 | 羅 清 輝 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 11 | 蕭 有 祥 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 12 | 陳 宥 彤 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |
| 合 計 次 數 | 出 席 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 9 |  | 11 |  |  |  |
|  | 請 假 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 缺 席 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |